УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации

Копейского городского округа

от 01.12.2020 № 2693-п

(в редакции постановления администрации Копейского городского округа

от № )

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:

* муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»);
* муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – МУ «УС»).

1. Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
2. Проекты муниципальной программы отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | | | | | |
| 1.1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | 11,83 | 10,70 | 8,30 | 9,60 | 40,43 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 4,36 | 11,36 |

Окончание таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | общая протяженность улично-дорожной сети, километров | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| 1.1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы, шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, м2 | 2818,8 | 0 | 0 | 0 | 2818,8 |
| 1.1.6. | Обустройство пешеходных переходов в соответствие с национальными стандартами на территории Копейского городского округа, шт | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |

\*- Значения показателей могут корректироваться в зависимости от объема финансирования мероприятий в соответствии с решением Собрания депутатов округа на текущий год и на плановые годы.

1. Сроки муниципальной программы: 2021 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 2021-2023 годы – первый этап; 2024 г. - второй этап.
2. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 - 2024 годах составит 656 148,58 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | |
| местный бюджет | областной  бюджет | федеральный  бюджет | всего |
| 2021 | 80 125,38 | 189 352,69 | 0,00 | 269 478,07 |
| 2022 | 51 688,10 | 82 539,50 | 0,00 | 134 227,60 |
| 2023 | 51 688,10 | 81 735,50 | 0,00 | 133 423,60 |
| 2024 | 119 019,31 | 0,00 | 0,00 | 119 019,31 |
| всего | 302 580,89 | 353 627,69 | 0,00 | 656 148,58 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям - 40,43 км;

- протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 11,36 км;

- общая протяженность улично-дорожной сети, километров - 441,7 км;

- получение положительного заключения государственной экспертизы – 3 шт.;

- площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию – 2818,8 м2;

- обустройство пешеходных переходов – 36 шт.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1. Округ является одним из наиболее крупных в экономическом отношении муниципальным образованием Челябинской области с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, способствующим развитию межмуниципального сотрудничества.

На территории округа общей площадью 35 576,1 га проживает на 01.01.2021 148 900 человек. В состав округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Плотность населения 420,9 чел/ кв. км.

Для пространственного и комфортного развития округа стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Они связывают территорию, обеспечивают жизнедеятельность г. Копейска и населенных пунктов округов, во многом определяют возможности их развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Более 50 процентов отраслей экономики округа ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог.

2. Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры округа и представляет собой мощный имущественный комплекс.

По состоянию на 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа составила 441,7 км, в том числе с твердым покрытием - 141,4 км, грунтовым покрытием -300,3 км.

3. Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения свыше 85 % - это дороги III и IV категории, протяженность дорог I категории составляет 57,88 км или 13,1 %.

Характерной чертой последнего десятилетия в округе являлось развитие дорожного хозяйства с комплексом мер, направленных на содержание и формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день этот показатель составляет 32 процента. Этому способствовал ежегодный рост объема инвестиций в дорожную отрасль. В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

4. Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- наличие автодорог с грунтовым покрытием 300,3 км;

- близкие к предельному износу автодороги с твердым покрытием.

Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам привел к тому, что большая часть дорог округа имеет высокую степень износа.

Все вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики округа и негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и состоянии окружающей среды.

5. Округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным транспортом. Самым распространенным видом пассажирского транспорта являются автобусы. Разветвленная сеть автобусных маршрутов включает в себя муниципальные маршруты, связывающие город Копейск с населенными пунктами округа.

На территории округа действуют 36 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок. Сооружениями, повышающими безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах округа, являются:

- автобусные остановки, которых на территории округа 221;

- протяженность линий освещения на автомобильных дорогах – 176,8 км;

- светофорные объекты – 57 штук, включая светофоры Т 7.

Реализация муниципальной программы и достижение показателей муниципальной программы будет достигнута путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту, строительству объектов улично-дорожной сети округа.

Раздел II. Основные цели и задачи

муниципальной программы

6. Основные цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии со стратегией развития улично-дорожной сети округа.

7. Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа.

8. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование представлены в таблице 3.

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | | Ответствен  ный исполни­тель мероприя-  тий | | Сроки реа­лиза-  ции | | Источник финансиро-вания | | № показа  теля из паспорта про-грам-мы | | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Итого |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | МУ «ГСЗ»  МУ «УС» | | 2021-2024 | | Всего (областной бюджет/  местный бюджет) | | 1.1.3. | | 269 478,07  (189 352,69/  80 125,38) | | 134 227,60  (82 539,50/  51 688,10) | | 133 423,60  (81 735,50/  51 688,10) | | 119 079,31  (0,0/  119 079,31) | 656 148,58  (353 627,69/  302 580,89) |
| 1. | | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | | МУ «ГСЗ» | | 2021-2024 | | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | | 1.1.3 | | 265 072,32  (189 352,69/  75 719,63) | | 134 227,60  (82 539,50/  51 688,10) | | 133 423,60  (81 735,50/  51 688,10) | | 119 079,31  (0,0/  119 079,31) | 651 802,83  (353 627,69/  298 175,14) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого «Устройство пешеходных тротуаров на территории Копейского городского округа по ул. Урицкого от ж.д. № 11 до ж.д. № 119 (пос. Бажово)» | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 4 827,12 | - | - | - | 4 827,12 |
| 1.2 | Ремонт тротуара по ул. Кузнецова (от ул. Сутягина до ул. Бр. Гожевых, нечетная сторона) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 1 425,73 | - | - | - | 1 425,73 |
| 1.3 | Ремонт тротуара и проезд по ул. Республиканская (от дома № 9 по ул. Энергетиков до дома № 30 а по пр. Славы) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 1 996,48 | - | - | - | 1 996,48 |
| 1.4 | Восстановление тротуара по ул. Ленина, 56 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 88,84 | - | - | - | 88,84 |
| 1.5 | Ремонт тротуара по ул. Пестеля от 19 Партсъезда до ул. Елькина | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,89 | 857,89 |
| 1.6 | Ремонт тротуара по ул. Новосибирская от ул. Кемеровская до ул. Дундича | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 578,70 | 5 578,70 |
| 1.7. | Устройство тротуара и велодорожки по ул. Пионерская | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 778,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,44 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.8. | Содержание автодорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.3. | 131 109,93  (82 295,82/  48 814,11) | 127 067,60  (82 539,50/  44 528,10) | 137 350,37  (85 822,27/  51 528,10) | 137 350,37  (85 822,27/  51 528,10) | 532 878,27  (336 479,86/  196398,41) |
| 1.8.1. | содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Копейского городского округа | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.3. | 130 211,13  (82 295,82/  47 915,31) | 127 067,60  (82 539,50/  44 528,10) | 137 350,37  (85 822,27/  51 528,10) | 137 350,37  (85 822,27/  51 528,10) | 531 979,47  (336 479,86/  195 499,61) |
| 1.8.2. | установка бетонных полусфер (площадь Красных партизан и остановка школа № 9 по ул. Калинина) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет | 1.1.3. | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 1.8.3. | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа (содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет | 1.1.3. | 898,80 | - | - | - | 898,80 |
| 1.8.4. | Содержание улично-дорожной сети | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет | 1.1.3. | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 1.9. | расход электроэнергии на светофорные объекты | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный  бюджет | 1.1.3. | 162,64 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 642,64 |
| 1.10. | Ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 117 031,27  (102 770,74/  14 260,53) | 0,0  (0,0/  0,0) | 0,0  (0,0/  0,0) | 67 331,21  (0,0/  67 331,21) | 184 362,48  (102 770,74/  81 591,74) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.10.1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа (автодорога от ж/д переезда пос. Горняк до ж/д переезда Северный рудник (с учетом примыканий к автодорогам по ул. Линейная и ул. Артеллерийская) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 79 071,50  (74 482,55/  4 588,95) | - | - | - | 79 071,50  (74 482,55/  4 588,95) |
| 1.10.2 | Ремонт автодороги по ул. Лихачева | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 5 848,54  (5 764,57/  83,97) | - | - | - | 5 848,54  (5 764,57/  83,97) |
| 1.10.3 | Ремонт автодороги по ул. Заводская | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 1 692,17  (1 664,88/  27,29) | - | - | - | 1 692,17  (1 664,88/  27,29) |
| 1.10.4 | Ремонт автодороги выезд из г. Копейск от ул. Кемеровская до СНТ «Коммунальщик» | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/  местный  бюджет) | 1.1.1. | 7 493,17  (5 146,48/  2 346,69) | - | - | - | 7 493,17  (5 146,48/  2 346,69) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.10.5 | ремонт автодороги по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 863,94  (2 649,41/  1 214,53) | - | - | - | 3 863,94  (2 649,41/  1 214,53) |
| 1.10.6 | ремонт автодороги по ул. Элеваторная | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 080,89  (2 104,47/  976,42) | - | - | - | 3 080,89  (2 104,47/  976,42) |
| 1.10.7 | ремонт автодороги по ул. Электровозная | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 6 403,55  (4 400,52/  2 003,03) | - | - | - | 6 403,55  (4 400,52/  2 003,03) |
| 1.10.8 | ремонт автодороги кольцевая развязка п. РМЗ | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 2 385,42  (1 628,36/  757,06) | - | - | - | 2 385,42  (1 628,36/  757,06) |
| 1.10. 9 | ремонт автодороги по ул. Советов от пр. Победы до воинской части (от дома №10 до воинской части) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/  местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 792,81  (2 600,43/  1 192,38) | - | - | - | 3 792,81  (2 600,43/  1 192,38) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.10.10 | ремонт автодороги пос. Советов от пр. Победы до кол. садов завода «Пластмасс» | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 399,28  (2 329,07/  1 070,21) | - | - | - | 3 399,28  (2 329,07/  1 070,21) |
| 1.11 | Приведение пешеходных переходов в соответствии с требованием ГОСТ на территории Копейского городского округа, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 4 421,55  (4 286,13/  135,42) | - | - | - | 4 421,55  (4 286,13/  135,42) |
| 1.11.1 | подходы к пешеходным переходам (ул. Меховова в районе ДК РМЗ) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 33,14  (32,13/  1,01) | - | - | - | 33,14  (32,13/  1,01) |
| 1.11.2 | подходы к пешеходным переходам (ул. Темника (в районе Т-7)) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 94,93  (92,02/  2,91) | - | - | - | 94,93  (92,02/  2,91) |
| 1.11.3 | подходы к пешеходным переходам (ул. Калинина – ул. Ленина) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 452,93  (439,06/  13,87) | - | - | - | 452,93  (439,06/  13,87) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.11.4 | подходы к пешеходным переходам (ул. Ленина (подход к МОУ СОШ № 2)) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 20,40  (19,78/  0,62) | - | - | - | 20,40  (19,78/  0,62) |
| 1.11.5 | подходы к пешеходным переходам (ул. Гольца, 18) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 20,77  (20,13/  0,64) | - | - | - | 20,77  (20,13/  0,64) |
| 1.11.6 | подходы к пешеходным переходам (пр. Коммунистический – пр. Победы у БХ «Персона») | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 173,10  (167,80/  5,30) | - | - | - | 173,10  (167,80/  5,30) |
| 1.11.7 | подходы к пешеходным переходам (ул. Молодежная) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 350,73  (339,99/  10,74) | - | - | - | 350,73  (339,99/  10,74) |
| 1.11.8 | подходы к пешеходным переходам (ул. Федячкина 10 и 11) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 245,00  (237,50/  7,50) | - | - | - | 245,00  (237,50/  7,50) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.11.9 | подходы к пешеходным переходам (ул. Коммунистическая (в районе ДК)) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 297,00  (287,90/  9,10) | - | - | - | 297,00  (287,90/  9,10) |
| 1.11.10 | подходы к пешеходным переходам (пр. Ильича – пр. Коммунистический) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 98,65  (95,63/  3,02) | - | - | - | 98,65  (95,63/  3,02) |
| 1.11.11 | подходы к пешеходным переходам (пр. Славы, 15 (напротив ДК им. Кирова)) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 59,61  (57,78/  1,83) | - | - | - | 59,61  (57,78/  1,83) |
| 1.11.12 | подходы к пешеходным переходам (ул. Учительская) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 362,94  (351,83/  11,11) | - | - | - | 362,94  (351,83/  11,11) |
| 1.11.13 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Кемеровская, 26) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 54,41  (52,74/  1,67) | - | - | - | 54,41  (52,74/  1,67) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.11.14 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Кемеровская, 24/2) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 54,41  (52,74/  1,67) | - | - | - | 54,41  (52,74/  1,67) |
| 1.11.15 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Дундича, 3) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 54,41  (52,74/  1,67) | - | - | - | 54,41  (52,74/  1,67) |
| 1.11.16 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Дундича, 35) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 52,55  (50,94/  1,61) | - | - | - | 52,55  (50,94/  1,61) |
| 1.11.17 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Дундича, 71) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 54,41  (52,74/  1,67) | - | - | - | 54,41  (52,74/  1,67) |
| 1.11.18 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Забойщиков, 19) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 56,10  (54,38/  1,72) | - | - | - | 56,10  (54,38/  1,72) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.11.19 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Мира, 37) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 56,10  (54,38/  1,72) | - | - | - | 56,10  (54,38/  1,72) |
| 1.11.20 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Мира, 51) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 65,06  (63,07/  1,99) | - | - | - | 65,06  (63,07/  1,99) |
| 1.11.21 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Российская, 8) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 52,55  (50,94/  1,61) | - | - | - | 52,55  (50,94/  1,61) |
| 1.11.22 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Ленина, 25) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 65,48  (63,48/  2,00) | - | - | - | 65,48  (63,48/  2,00) |
| 1.11.23 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (пр. Коммунистический, 24) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 54,76  (53,08/  1,68) | - | - | - | 54,76  (53,08/  1,68) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.11.24 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Федячкина, 10) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 55,10  (53,41/  1,69) | - | - | - | 55,10  (53,41/  1,69) |
| 1.11.25 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Карла Маркса, 3) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 56,46  (54,73/  1,73) | - | - | - | 56,46  (54,73/  1,73) |
| 1.11.26 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Гастелло, 27) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 52,89  (51,27/  1,62) | - | - | - | 52,89  (51,27/  1,62) |
| 1.11.27 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Гастелло, 18) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 54,76  (53,08/  1,68) | - | - | - | 54,76  (53,08/  1,68) |
| 1.11.28 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Борьбы, 34) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 60,04  (58,20/  1,84) | - | - | - | 60,04  (58,20/  1,84) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.11.29 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Лихачева, 7) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 54,76  (53,08/  1,68) | - | - | - | 54,76  (53,08/  1,68) |
| 1.11.30 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Томилова, 11) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 61,44  (59,56/  1,88) | - | - | - | 61,44  (59,56/  1,88) |
| 1.11.31 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Кузнецова, 7) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 72,62  (70,40/  2,22) | - | - | - | 72,62  (70,40/  2,22) |
| 1.11.32 | подходы к пешеходным переходам (ул. Сутягина – ул. Лихачева (у ж.д. № 31)) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 213,04  (206,51/  6,53) | - | - | - | 213,04  (206,51/  6,53) |
| 1.11.33 | подходы к пешеходным переходам (ул. Борьбы – ул. Лихачева) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 366,96  (355,72/  11,24) | - | - | - | 366,96  (355,72/  11,24) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.11.34 | подходы к пешеходным переходам (ул. Калинина (у дома № 10)) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 276,52  (268,05/  8,47) | - | - | - | 276,52  (268,05/  8,47) |
| 1.11.35 | искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Калинина, 10) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 56,75  (55,01/  1,74) | - | - | - | 56,75  (55,01/  1,74) |
| 1.11.36 | подходы к пешеходным переходам (ул. Кирова – ул. Калинина) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 132,90  (128,83/  4,07) | - | - | - | 132,90  (128,83/  4,07) |
| 1.11.37 | подходы к пешеходным переходам (ул. Калинина (в районе МОУ СОШ № 9) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.6. | 77,87  (75,49/  2,38) | - | - | - | 77,87  (75,49/  2,38) |
| 1.12 | оборудование остановочных пунктов в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный  бюджет | 1.1.3. | 384,82 | 7000,00 | - | - | 7 390,93 |
| 1.13 | Расширение участка автодороги по пр. Победы от пос. Советов до АЗС в сторону Копейска | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет) | 1.1.3. | 775,81 | - | - | - | 775,81 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14 | Установка дополнительных секций светофоров на перекрестке пр. Победы - ул. пос. Советов | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет) | 1.1.3. | 40,88 | - | - | - | 40,88 |
| 1.15 | Выполнение работ по ремонту грунтовых участков улично-дорожной сети Копейского городского округа, включающих:  - ремонт участка грунтовой автодороги по ул. Шировая (мкр. Зуевка);  - ремонт участков грунтовых автодорог мкр. Аул | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет | 1.1.3. | 2 136,95 | - | - | - | 2 147,69 |
| 1.16 | ремонт автодороги по ул. Линейная | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.17 | ремонт автодороги по ул. Луганская | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.18 | ремонт автодороги по ул. Троицкая | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.19 | ремонт автодороги по ул. Ленина (центральная часть города) | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.20 | ремонт автодороги от вьезда в город до ул. 22 Партсъезда и пер. 22 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.21 | ремонт автодороги по ул. Заводская | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.22 | ремонт автодороги по ул. Кадровик | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.23 | ремонт автодороги от Международная до пос. Горняк | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.24 | ремонт автодороги от  ул. Мира до ул. Л.Чайкиной | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет |  | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.25 | ремонт автодороги по ул.16 Лет Октября | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.26 | ремонт автодороги по ул.19 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.27 | ремонт автодороги по ул.21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.28 | ремонт тротуара по ул. Борьбы | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.29 | устройство асфальтобетонного покрытия автодороги от ул. Электровозная, 28 до ул. Терешкова, 9 вдоль СНТ – 2, с устройством тротуара Электровозная, 28 до ул. Терешкова, 9 вдоль СНТ – 2, с устройством тротуара | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.30 | ремонт автодороги по ул. Федотьева | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.31 | ремонт автодороги по  ул. Коммунистическая | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.32 | ремонт автодороги по ул. Гаага | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.33 | ремонт автодороги по ул. Готвальда | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.34 | ремонт автодороги по ул. Гранитная | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.35 | ремонт автодороги по ул. Екимова | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.36 | ремонт автодороги по ул. Алексеева | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.37 | ремонт автодороги по ул.26 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.38 | ремонт автодороги от ул. Печерская до ул. Новая | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.39 | ремонт автодороги по пер.Свободы | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.40 | ремонт автодороги - выезд на пос.Сухомесова (до ж/д переезда) | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.41 | ремонт автодороги - проезд к ДК пос.Октябрьский | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.42 | ремонт автодороги от трассы до кладбища пос.Потанино | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.43 | ремонт автодороги по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 5 214,20 | 5 214,20 |
| 1.44 | ремонт автодороги по пер. Тореза | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 5 325,90 | 5 325,90 |
| 1.45 | ремонт автодороги по ул. Елькина | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 5 154,70 | 5 154,70 |
| 1.46 | ремонт автодороги по ул. Черняховского | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 5 695,90 | 5 695,90 |
| 1.47 | ремонт автодороги от пос. РМЗ до ЧГРЭС | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 15 681,48 | 15 681,48 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.48 | ремонт автодороги от пос. Октябрьский до Птицефабрики "Челябинская" | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 10 314,58 | 10 314,58 |
| 1.49 | ремонт автодороги от трассы до пос. Заозерный | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 9 189,12 | 9 189,12 |
| 1.50 | ремонт автодороги от ж/д переезда пос. Горняк до а/д совхоз "Вперед" | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 10 755,33 | 10 755,33 |
| 1.51 | ремонт автодороги по ул. Некрасова от ул. Масленникова до ул. Огнева | МУ «ГСЗ» | 2022-2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в т.ч.: | МУ «ГСЗ»  МУ «УС» |  | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 4 405,75  (0,0/  4 405,75) | - | - | - | 4 405,75  (0,0/  4 405,75) |

Окончание таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги от ул. Малышева до МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» с получением положительного заключения Государственной экспертизы | МУ «УС» | 2021 | Местный бюджет | 1.1.2. | 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,75 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: Реконструкция проспекта Коммунистический, 3 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейска Челябинской области | МУ «УС» | 2021 | Местный бюджет |  | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 2.3 | Строительство автомобильной дороги от ул. Малышева до МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» (протяженность 1,4 км) | МУ «УС» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/  местный  бюджет) | 1.1.1. | - | 0,00  (0,00/  0,00) | 0,0 | 0,0 | 0,00  (0,00/  0,00) |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – УГХ. УГХ в рамках обеспечения текущего управления муниципальной программой и оперативного контроля над ее реализацией осуществляет:

- уточнение с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств мероприятий, целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- определение механизма корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с постановлением администрации округа от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

11. Отбор организаций - исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с перечнем объектов автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

12. Соисполнители муниципальной программы - МУ «ГСЗ», готовит проектно-сметную документацию, при необходимости проходит процедуру Экспертизы проектно-сметной документации, готовит аукционную документацию на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

13. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- организует технический надзор, проведение лабораторных исследований за качеством проведенных работ, применяемых материалов;

- осуществляет приемку выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

и их обоснование

14. Информация о значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена в таблице 4.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | км | 13,012 | 11,8342 | | 10,70 | 8,30 | 9,60 | 40,43442 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | км | 0,0 | 0,0 | | 2,0 | 5,0 | 4,36 | 11,36 |

Окончание таблицы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| 1.1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно -эксплуатационному состоянию | м2 | 0 | 2818,8 | 0 | 0 | 0 | 2818,8 |
| 1.1.6. | Обустройство пешеходных переходов в соответствие с национальными стандартами на территории Копейского городского округа | шт | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

15. Необходимые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены в соответствии с проектной (сметной) документацией и с учетом рыночной стоимости объектов.

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и подлежат уточнению по мере реализации программных мероприятий.

Источники финансового обеспечения: областной бюджет - Закон Челябинской области «Об областном бюджете»; местный бюджет - решение Собрания депутатов округа «О бюджете Копейского городского округа».

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 настоящей муниципальной программы.

Первый заместитель Главы

городского округа К.А. Самарин