# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от 26.10.2021 № 2538-п

(в редакции постановления

администрации Копейского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Муниципальная программа

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).

2. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»), муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ КГО «Управление благоустройства»), муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее - МКУ «Управление строительства»).

1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Значение целевого показателя | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа. | | | | |
| 1.1 | Задача 1 – оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1 – количество отловленных животных (ед.) | 800 | 800 | 800 |
| 1.2. | Задача 2 – проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | | | |
| 1.2.1. | Показатель 2 – объем поставки и транспортировки газа к мемориалу «Вечный огонь» (тыс. куб. м) | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Задача 3 – проведение мероприятий по устройству, обновлению и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, общественные территории, ледовый городок, новогодняя ель | | | |
| 1.3.1. | Показатель 3 – количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2 | Показатель 4 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий (ед.) | 6 | 0 | 0 |
| Окончание таблицы 1 | | | | |
| 1.3.3 | Показатель 5 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по обновлению общественных пространств (ед.) | 19 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Показатель 6 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по иллюминации (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | Показатель 7 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству и установке: ледовый городок и новогодняя ель (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| 1.4. | Задача 4 – проведение мероприятий по устройству площадок для выгула собак | | | |
| 1.4.1. | Показатель 8 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству площадок для выгула собак (ед.) | 3 | 0 | 0 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

5. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 - 2024 годах составит 243 406,63 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования, тыс. рублей | | |
| местный бюджет | областной бюджет | всего |
| 2022 | 45 933,90 | 170 943,13 | 216 877,03 |
| 2023 | 13 207,20 | 0 | 13 207,20 |
| 2024 | 13 322,40 | 0 | 13 322,40 |
| всего | 72 463,50 | 170 943,13 | 243 406,63 |

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- сокращение численности популяции животных без владельцев на территории округа на 2 400 ед;

- обеспечение бесперебойной работы мемориала «Вечный огонь» поставкой 300 тыс.куб.м газа;

- ежегодное содержание двух фонтанов на территории округа;

- ежегодное благоустройство и обновление общественных территорий, создание сквера;

- ежегодное строительство ледового городка и установка новогодней ели на территории округа;

- устройство трех площадок для выгула собак.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы обусловлена отсутствием единого перспективного планирующего документа, координирующего мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия жителей округа.

Муниципальная программа направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей населения, обеспечению доступности социальных благ для всех групп населения, улучшению качества жизни населения города, что достигается в результате проведения работ по организации отлова и регулирования численности животных без владельцев, устройства площадок для выгула собак, а также мероприятий по повышению эстетического уровня объектов внешнего благоустройства, созданию сквера.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

- оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

- проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»;

- проведение мероприятий по устройству, обновлению и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, благоустройство общественных территорий, создание сквера, ледовый городок, новогодняя ель;

- проведение мероприятий по устройству площадок для выгула собак.

Раздел III. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Сроки реализации | | Целевой показатель | Источники финансирования из всех уровней бюджет (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения городского округа | | | | | | | | | |
| Задача 1: оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе:  - транспортировка и немедленная передача в приюты для животных;  - мероприятия, проводимые в приютах для животных | УГХ, округ,  МУ «ГСЗ» | | 2022-2024 | 1.1.1. | | Местный бюджет  Областной бюджет | 6 381,63 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Задача 2: проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | | | | | | | | | | |
| 2 | Выполнение мероприятий по содержанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»:  - поставка газа;  - транспортировка газа | УГХ, округ,    МУ «ГСЗ», | | 2022-2024 | 1.2.1. | | Местный бюджет | 538,40 | 664,40 | 702,40 |
| Задача 3: проведение мероприятий по устройству, обновлению и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, общественные территории, сквер, ледовый городок, новогодняя ель | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| 3 | Выполнение мероприятий по содержанию фонтанов: расконсервация и консервация, электроснабжение | УГХ, округ,    МКУ КГО «Управление благоустройства» | | 2022-2024 | 1.3.1. | Местный бюджет | | 1 482,10 | 1 542,80 | | 1 620,00 |
| Выполнение мероприятий по благоустройству «Парка Победы», входная группа  1 этап | УГХ, округ,    МУ КГО «Управление строительства» | | 2022-2024 | 1.3.1 | Местный бюджет  Областной бюджет | | 10 564,37  120 243,13 | 0 | | 0 |
| Выполнение мероприятий по благоустройству городского округа (проведение ремонта арок между домами № 51 и № 53, № 53 и № 55, № 55 и № 57, № 57 и № 59 по ул. Ленина) | УГХ, округ,    МКУ КГО «Управление благоустройства» | | 2022-2024 | 1.3.1 | Местный бюджет | | 1 191,08 | 0 | | 0 |
| Выполнение мероприятий по обновлению общественных пространств | УГХ, округ,    МКУ КГО «Управление благоустройства» | | 2022-2024 | 1.3.1 | Областной бюджет | | 30 474,50 | 0 | | 0 |
| Выполнение мероприятий по устройству иллюминации | УГХ, округ,    МУ «ГСЗ» | | 2022-2024 | 1.3.1 | Областной бюджет | | 20 225,50 | 0 | | 0 |
| Оказание услуг по разработке концепции по обновлению общественных пространств | УГХ, округ,    МУ «ГСЗ» | | 2022-2024 | 1.3.1 | Местный бюджет | | 10,00 | 0 | | 0 |
| Выполнение мероприятий по устройству ледового городка и установке новогодней ели | УГХ, округ,    МУ «ГСЗ», | | 2022-2024 | 1.3.1. | Местный бюджет | | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Окончание таблицы 3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
|  | Задача 4: выполнение мероприятий по устройству площадок для выгула собак | | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятия по устройству площадок для выгула собак: 1.юго-западнее зем. участка по ул. Хохрякова;  2.восточнее жилого дома пр. Коммунистический,13;  3.в границах зем. участка 74:30:0104004:238 | | УГХ, округ,    МУ «ГСЗ» | 2022 | 1.4.1 | Местный бюджет | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство Покровского бульвара» | | УГХ, округ,  МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2022 | 1.4.1 | Местный бюджет | 15 785,00 | | | 0 | 0 |
| 6 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории «Наш парк» | | УГХ, округ,  МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2022 | 1.4.1 | Местный бюджет | 3 835,32 | | | 0 | 0 |
| 7 | Реализация инициативного проекта «Создание сквера» | | УГХ, округ,  МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2022 | 1.4.1 | Местный бюджет | 1 176,00 | | | 0 | 0 |
| 8 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории в районе ж.д. №6 пр.Ильича» | | УГХ, округ,  МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2022 | 1.4.1 | Местный бюджет | 4 970,00 | | | 0 | 0 |
| Итого: ВСЕГО,  в том числе:  местный бюджет  областной бюджет | | | | | | | 216 877,03  45 933,90  170 943,13 | | | 13 207,20 | 13 322,40 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

муниципальной программы

УГХ в ходе выполнения мероприятий муниципальной программы:

- осуществляет координацию работ по эффективной реализации ее мероприятий участниками муниципальной программы, а также проводит анализ использования средств муниципального бюджета и средств внебюджетных источников;

- разрабатывает план реализации муниципальной программы, осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы;

- готовит проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу и о досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- готовит доклады о ходе реализации муниципальной программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- обеспечивает размещение муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) на официальном сайте администрации городского округа, а также регистрацию муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в установленные сроки;

- организует согласование проекта муниципальной программы всеми соисполнителями; размещает проект муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя, а также на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет для проведения независимой экспертизы (публичных обсуждений);

- организует общественные обсуждения проектов муниципальной программы и изменений к ним.

Взаимодействие и отчетность осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Копейского городского округа Челябинской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ», а также «Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

Механизмы реализации муниципальной программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Правовой составляющей реализации муниципальной программы является Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств бюджета городского округа, регионального и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Раздел V. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Значение целевого показателя  по годам | | | | Итого за 3 года | |
| Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Цель: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения городского округа | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1: оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель 1 – количество отловленных животных | ед. | 370 | 800 | 800 | 800 | | 2 400 |
| 1.2 | Задача 2: проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | | | | | | | |
| 1.2.1 | Показатель 2 – объем поставки и транспортировки газа к мемориалу «Вечный огонь» | тыс. куб. м. | 100 | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 1.3 | Задача 3: проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, общественные территории, ледовый городок, новогодняя ель | | | | | | | |
| 1.3.1 | Показатель 3 – количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 |
| 1.3.2 | Показатель 4 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий | ед. | 6 | 6 | 0 | 0 | | 6 |
| Окончание таблицы 4 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1.3.3 | Показатель 5 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по обновлению общественных пространств | ед. | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 |
| 1.3.4 | Показатель 6 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по иллюминации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 1.3.5 | Показатель 7 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству и установке: ледовый городок и новогодняя ель | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 |
| 1.4 | Задача 4: выполнение мероприятий по устройству площадок для выгула собак | | | | | | | |
| 1.4.1 | Показатель 8 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству площадок для выгула собак | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов