# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

от 03.11.2021 № 2631-п

(в редакции постановления

администрации Копейского

городского округа

от____________№___________)

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(далее – муниципальная программа)

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – УГХ, городской округ).

- Соисполнители муниципальной программы: муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»), муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – МУ «УС»).

- Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель 1: качественное содержание жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг |
| 1.1. | Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) |
| 1.1.1. | Количество объектов, в отношении которых в отчетном году осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы с прохождением Государственной экспертизы (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Количество объектов, отключенных от газа (ед.) | 27 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения (ед.) | 2 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Количество реконструированных объектов водоотведения (ед.) | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.5. | Количество реконструированных объектов водоснабжения (ед.) | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.6. | Количество построенных объектов водоснабжения (ед.) | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Цель 2: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Задача 2: разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры |
| 2.1.1. | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения КГО (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры КГО (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

5. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:

Таблица 2

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | местный бюджет | областной бюджет | всего |
| 2022 | 5 622,50 | 236 362,00 | 241 984,50 |
| 2023 | 1 112,50 | 438 958,00 | 440 070,50 |
| 2024 | 1 112,50 | 0 | 1 112,50 |
| Всего: | 7 847,50 | 675 320,00 | 683 167,50 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы к 2024 году:

- количество объектов, отключенных от газа – 27 ед.;

- количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения – 2 ед.;

- количество реконструированных объектов водоотведения – 2 ед.;

- количество  реконструированных объектов водоснабжения- 2 ед.;

- количество построенных объектов водоснабжения – 2 ед.;

- наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО – 1;

- наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения КГО – 1;

- наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры КГО – 1.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Данная муниципальная программа разработана в соответствии с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в  городском округе на 2007 – 2017 годы запроектирован 51 объект, построено 17,19 километров сетей газоснабжения. Произведена замена: 9,5 км тепловых сетей, что составляет 4,8 % от общей протяженности. Заменено 2,356 км сетей водоотведения и 4,38 км сетей водоснабжения, что составило 0,8 % и 0,7 % соответственно. Таким образом, снижен уровень износа коммунальной инфраструктуры с 63 до 52 процентов.

Сегодня устойчивое развитие муниципальных образований, рост инвестиционного потенциала невозможны без развития коммунальных систем. Они в свою очередь могут развиваться только на основе документов территориального планирования. Территориальное планирование систем коммунальной инфраструктуры направлено на достижение следующих результатов: выявление и реализация приоритетных мероприятий, направленных на решение наиболее острых проблем, связанных со значительным износом объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); достижение важнейших целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемых государством и жизненной необходимостью; рациональное расходование бюджетных средств, направленных на реконструкцию ЖКХ, за счет комплексного подхода к принятию решений по развитию территорий.

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества жилищного обеспечения населения.

Цель 1: создание необходимых условий для проживания в муниципальном жилищном фонде городского округа.

Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства).

Цель 2: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: качественное содержание жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг. |
| Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) |
| 1. | Отключение ветхо-аварийного жилья от газа по следующим улицам: - Фурманова, 24; - Испанская, 10; - Леси Украинки, 1; - Леси Украинки, 13; - Томская, 21; - Бажова, 6; - Брюсова, 6; - Высоковольтная, 4; - Кирова, 1А; - Кирова, 9А; - Кузнецова, 22; - Ленина, 11; - Майская, 8; - Макаренко, 13; - Меховова, 6; - Орджоникидзе, 27; | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2022 | 1.1.2. | Местный бюджет | 1 000,00 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Островского, 4; - Пограничная, 27; - Республиканская, 17; - Саратовская, 4; - Старопоселковая, 29; - Строительная, 14; - Театральная, 5а; - Тореза, 9; - Тухачевского, 13б; - Федячкина, 8а; - Федячкина, 20; - 19 Партсъезда, 40; - Бажова, 1; - Бажова, 5; - Борьбы, 1; - Борьбы, 9; - Волкова, 48; - Голубцова, 35; - Железняка, 31; - Испанская, 12; - Китайская, 18; - Крупской, 2; - Кузнецова, 14; - Кулибина, 8; - Ленина, 1; - Ленина, 77; - Мичурина, 3; - Обухова, 7а; - Пионерская, 2; - Пионерская, 8; - Пограничная, 17; |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Севастопольская, 41; - Федячкина, 1а; - Фурманова, 19; - Фурманова, 20; - Элеваторная, 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт газовых сетей городского округа: - до ГРП – 9 по ул. Жданова, - по ул. Смолина до ГРП – 25 в пос. Старокамышинск | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2022 | 1.1.3. | Местный бюджет | 1 300,00 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция системы водоснабжения | УГХ, МУ «УС» | 2022-2023 | 1.1.5 1.1.6 | Областной бюджет Местный бюджет | 92 757,00 0 | 172 263,00 0 | 0 0 |
| 4. | Реконструкция системы водоотведения | УГХ, МУ «УС» | 2022-2023 | 1.1.4 | Областной бюджет Местный бюджет | 143 605,00 0 | 266 695,00 0 | 0 0 |
| 5. | Актуализация схемы теплоснабжения КГО | УГХ | 2022 | 2.1.1. | Местный бюджет | 1 112,50 | 1 112,50 | 1 112,50 |
| 6. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения КГО | УГХ | 2022 | 2.1.2. | Местный бюджет | 1 172,50 | 0 | 0 |
| 7. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры КГО | УГХ | 2022 | 2.1.3. | Местный бюджет | 1 037,50 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе на 2022-2024 годы | 241 984,50 | 440 070,50 | 1 112,50 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий государственной программы

Механизмы реализации муниципальной программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств областного и местного бюджета.

УГХ в ходе выполнения муниципальной программы готовит проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу и о досрочном ее прекращении, разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для выполнения муниципальной программы.

Соисполнители в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением IV квартала) до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с учетом информации, направленной соисполнителями направляет информацию о ходе реализации в управление экономического развития администрации городского округа.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  и их обоснование

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Значение целевого показателя по годам | Всего 2022-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: качественное содержание жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг. |
| 1.1. | Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) |
| 1.1.1. | Количество объектов, в отношении которых в отчетном году осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы с прохождением Государственной экспертизы (ед.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окончание таблицы 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.2. | Количество объектов отключенных от газа (ед.) | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1.1.3. | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения (ед.) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.4. | Количество реконструированных объектов водоотведения (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1.1.5. | Количество реконструированных объектов водоснабжения (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1.1.6. | Количество построенных объектов водоснабжения (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Цель 2: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. |
| 2.1. | Задача 2: разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры. |
| 2.1.1. | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО (да-1, нет-0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения КГО (да-1, нет-0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.3. | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры КГО (да-1, нет-0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы  составляет 683 167,50 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 675 320,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета  – 7 847,50 тыс. руб.

Первый заместитель

Главы городского округа                                                                        Н.В. Сазонов