УТВЕРЖДЕНА	                                                                                              постановлением администрации                                                                                        Копейского городского округа

от 13.06.2017 №  1393-п

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Копейского городского округа»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | - отдел городского хозяйства администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее - отдел городского хозяйства, городской округ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  | - муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее - МУ «ГСЗ») |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2020 | 2021-2025 |  | 2026-2030 |
| 1. | Обеспечение развития и модернизации транспортной инфраструктуры на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение проектирования строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации, экспертиза проектов (шт.) |  |  |  | 20 | 30 |  | 15 |
| 1.2. | Обеспечение реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 8,11 | 5,09 |  | 4,05 |
| 1.3. | Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | - | 7,51 |  | 53,41 |
| 1.3.2. | Количество построенных остановочных павильонов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (шт.) |  |  |  | 40 | 60 |  | 60 |
| 1.3.3. | Количество построенных пунктов весового контроля (шт.) |  |  |  | - | 1 |  | 1 |
| 2. | Создание на территории городского округа приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение реконструкции сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Протяженность реконструированных сетей наружного освещения (п.м.) |  |  |  | 11360 | 4320 |  | 3195 |
| 2.2. | Обеспечение строительства сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Протяженность построенных сетей наружного освещения (п.м.) |  |  |  | 3825 | 12001 |  | 2530 |
| 2.3. | Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество пешеходных переходов, приведенных в нормативное состояние, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и организациям дополнительного образования (шт.) |  |  |  | 15 | 25 |  | - |
| 2.3.2. | Количество нерегулируемых пешеходных переходов, приведенных в нормативное состояние (шт.) |  |  |  | 35 | 75 |  | 50 |
| 3. | Обеспечение на территории городского округа условий для пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение ремонта тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Протяженность отремонтированных тротуаров (м2) |  |  |  | 37620 | 60055 |  | 38475 |
| 3.2. | Обеспечение строительства тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Протяженность построенных тротуаров (м2) |  |  |  | 4200 | 6000 |  | 1380 |
| 4. | Обеспечение на территории городского округа доступности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приведение остановочных пунктов в соответствие с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам, приведенных в соответствие с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (шт.) |  |  |  | 28 | - |  | - |
| 4.2. | Оборудование парковочных мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество парковочных мест, оборудованных для инвалидов (шт.) |  |  |  | 11 | - |  | - |
| Сроки реализации программы |  |  | 2017 – 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | областной бюджет |  |  | Всего |  |
| 2017-2020 |  | 0,0 |  | 191606,5 |  |  | 191606,5 |  |
| 2021-2025 |  | 0,0 |  | 544424,4 |  |  | 544424,4 |  |
| 2026-2030 |  | 0,0 |  | 1283139,8 |  |  | 1283139,8 |  |
| Всего |  | 0,0 |  | 2019170,7 |  |  | 2019170,7 |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |  | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры городского округа, сбалансированного с градостроительной деятельностью; - обеспечение формирования условий для социально-экономического развития городского округа - увеличение пропускной способности автомобильных дорог городского округа; - обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры городского округа |  |  |  |  |  |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

- Социально-экономическая характеристика городского округа.

Городской округ расположен на северо-востоке Челябинской области, к востоку от г. Челябинск. Протяженность территории в направлении с севера на юг составляет ~ 42 км, с запада на восток ~15 км.

Площадь городского округа - 35576,1 га.

Границами городского округа являются: на западе - Челябинский городской округ, на севере, востоке - Красноармейский муниципальный район, на юго-востоке - Еткульский муниципальный район, на юге - Коркинский муниципальный район, на юго-западе - Сосновский муниципальный район.

Ярко выражена планировочная связь с Челябинском: общая граница более чем 20 км, развитая система транспортных связей. Схемой территориального планирования Челябинской агломерации городской округ включен в состав Челябинской агломерации.

В состав городского округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск,  села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Основным территориальным образованием и ядром является г. Копейск, административный центр городского округа. Численность населения округа на 01.01.2017 г. 148,3 тыс. чел. Плотность населения 416,9 чел/ км2.

Город Копейск является одним из крупных городов области. Более 80 лет город развивался как угледобывающий центр региона. В последние годы Копейск - город с многоотраслевой структурой промышленного производства. Основными отраслями общественного производства являются машиностроение и металлообработка, химическая, легкая и пищевая промышленность, промышленность строительных материалов (машиностроительный завод, завод «Пластмасс», ремонтно-механический завод, швейная фабрика, предприятия по производству строительных материалов, молокозавод, хлебокомбинат и т.д.). Построен крупный  завод по производству керамических проппантов - завод «КАРБО-Керамикс», логистический центр         ООО «Логоцентр» (предусмотрено строительство 2 и 3 очередей).

В соответствии с действующим законодательством в городском округе разработан документ территориального планирования – «Внесение изменений в Генеральный план Копейского городского округа», утвержденный решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 26.10.2016 № 219 МО.

Из числа наиболее острых проблем планировочного характера можно отметить следующее. Город не представляет собой целостного образования, что объясняется особенностями формирования города - слияния отдельных поселков при шахтах в единый населенный пункт, и, как следствие, - большая протяженность улиц и дорог.        Недостаточно развитая сеть благоустроенных улиц и дорог для пропуска пассажирского транспорта - одна из важнейших проблем города, что в условиях такого протяженного по величине города создает дополнительные неудобства проживания. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста городского округа, повышение качества жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог, входящих в улично-дорожную сеть городского округа, составляет 451,2 км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием 136,0 км. В перечень автодорог городского округа входит два путепровода.

- Характеристика существующего состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры городского округа.

Внешние пассажирские и грузовые перевозки городского округа обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа  по муниципальным маршрутам в границах  городского округа осуществляются автомобильным транспортом.

- Внешний транспорт.

В состав современного железнодорожного узла городского округа входят: участки железнодорожных линий Уфа – Челябинск - Омск, 3 станции и подъездные пути основных промпредприятий.

В северной части города проходит главная транссибирская магистраль                       Уфа - Челябинск - Владивосток, по которой осуществляются транспортные связи европейской части России с Сибирью и Дальним Востоком. На территории Копейского железнодорожного узла расположено 4 станции: Челябинск - Южный, Потанино, Козырево, Кирпичный завод.

Город Копейск в настоящее время не имеет связи воздушным транспортом с городами области и страны, перевозки пассажиров и грузов в отдаленные города осуществляются аэропортом г. Челябинск. В с. Калачево находится учебный аэродром.

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

В пределах городского округа проходят внешние автодороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения. Общее протяжение внешних автомобильных дорог и улиц составляет 89,873 км.

Наиболее важными направлениями являются автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-51 «Байкал» Челябинск - Курган и М-36 Челябинск - Троицк.

Автодорога М-51 «Байкал» имеет важное народнохозяйственное значение. Она является единственной автомагистралью, связывающей Западную и Восточную Сибирь, Южный Урал с республикой Башкортостан, с центральной и европейской частью страны. Существующая дорога построена в 1965-1970 гг. по нормативам III категории с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна 12 м, проезжей части 7-8 м. В пределах рассматриваемого района дорога проходит в северной части городского округа с запада на восток.

По территории округа проходит восточное объездное кольцо г. Челябинск, являющееся областной автодорогой общего пользования регионального значения.

Связь г. Копейск - административного центра с населенными пунктами городского округа - Синеглазово, Заозерный, Калачево осуществляется с помощью автодороги общего пользования федерального значения М-36 Челябинск-Троицк, автодорог регионального или межмуниципального значения Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района и восточного объездного кольца                        г. Челябинск, а также с помощью автодорог местного значения (автодорога М-36 - Синеглазово, Заозерный - Калачево).

Характеристика сети существующих внешних автомобильных дорог общего пользования городского округа:

| Наименование дороги | Протяженность в границах округа, км | Тип покрытия | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | Проезжей части |
| Автодороги федерального значения |  |  |  |  |
| - М-51 «Байкал» Челябинск - Новосибирск | 3,5 | а/б | 12 | 7-8 |
| - 2. М-36 Челябинск-Троицк | 8,5 | а/б | 21 | 15 |
| - Итого: | 12,0 |  |  |  |
| Автодороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| - Обход города Челябинска | 23,94 | а/б | 12 | 7 |
| 2. Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района | 11,4 | ч/щ | 12 | 7 |
| 3. Копейск - Луговой Красноармейского муниципального района | 0,6 | щеб. | 10 | 6 |
| 4. Подъезд к г. Копейску | 4,19 | ч/щ | 10 | 6 |
| 5. Железнодорожный города Копейска - Октябрьский города Копейска | 12,1 | а/б | 10 | 6 |
| 6. Копейск - Потанино города Копейска | 4,0 | а/б | 10 | 6 |
| 7. Копейск - Бажово города Копейска | 2,76 | а/б | 10 | 6 |
| 8. Поселок Северный Рудник города Копейска - Вахрушево города Копейск | 5,34 | а/б | 10 | 6 |
| 9. Рабочий поселок Роза - село Калачево | 1,803 | ч/щ | 10 | 6 |
| 10. Подъезд к поселку Горняк города Копейска | 2,84 | а/б | 10 | 6 |
| Итого: | 68,973 |  |  |  |
| Автодороги местного значения |  |  |  |  |
| Итого: | 8,9 | грунт. | 8 | 6 |
| Всего: | 89,873 |  |  |  |

По территории городского округа проходят трассы движения                             40 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, 18 из них пригородных сообщением Копейск-Челябинск.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- низкий уровень технического состояния сети автодорог местного значения;

- отсутствие достаточного количества широтных связей между населенными пунктами.

Проектные предложения генплана по развитию автодорожной сети предусматривают осуществление внешних связей по автодорогам федерального и областного значения, внутрирайонных связей - по дорогам местного значения.

Основными принципами, положенными в основу проектируемой сети, являются:

- обеспечение внутрирайонных связей центра со всеми населенными пунктами округа, а также с близлежащими станциями;

- построение дорожной сети с четкой структурой и максимальным использованием существующих дорог;

- строительство автодорожных обходов основных населенных пунктов округа.

Настоящей программой предлагается вариант развития транспортной инфраструктуры, предусмотренный в рамках утвержденного до 2030 года генплана.

Проектом генплана предусматривается создание новых направлений автодорог местного значения в широтном направлении, а именно восточное объездное кольцо «Обход города Челябинска» - Октябрьский, Калачево - автодорога федерального значения    М-36 Челябинск - Троицк.

Связь между населенными пунктами внутри округа осуществляется следующими автодорогами:

- восточное объездное кольцо «Обход города Челябинска» осуществляет удобные транспортные связи между г. Копейск, пос. Заозерный, с. Синеглазово;

- автодорога «Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района» связывает села Синеглазово и Калачево;

- связь между пос. Заозерный и с. Калачево осуществляется с помощью автодороги местного значения.

Кроме того, автодорога регионального значения восточное объездное кольцо «Обход города Челябинска» служит для пропуска транзитного грузового транспорта, направлена в обход административного центра - г. Копейск, связывает между собой федеральные трассы М-36 Челябинск - Троицк и М-51 «Байкал» Челябинск - Курган.

На расчетный срок генплана существующие внешние автодороги сохраняют свое значение и начертание в плане. Предусматривается реконструкция проезжих частей, соответствующая категориям дорог, а также строительство 22,0 км внешних автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием.

По основным дорогам общего пользования межмуниципального значения предусматривается устройство асфальтобетонных покрытий проезжих частей и строительство развязок на пересечениях дорог.

По сети местных дорог основными мероприятиями будут - реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Улично-дорожная сеть городского округа.

Существующая улично-дорожная сеть (далее - УДС) городского округа отражает:

- прямоугольную сеть улиц, членящую застройку на небольшие кварталы;

- характер природного ландшафта: равнинный рельеф, наличие небольших рек, ручьёв, озер.

Разбросанность и разобщенность участков жилой территории привела к увеличению протяженности УДС.

Данные по УДС городского округа:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность УДС в т.ч. дороги улицы путепроводы | км км км км | 451,2 387,4 62,6 1,2 |
| 2 | Общая площадь проезжей части | тыс. кв. м. | 2346,0 |
| 3 | Протяженность УДС с твердым покрытием | км | 136,0 |
| 4 | Плотность УДС | км/км2 | 2,4 |

Главной широтной транспортной магистралью является пр. Победы, соединяющий по Копейскому шоссе город Копейск с городом Челябинск.

Все остальные транспортные магистрали (в силу вытянутости города) в основном, меридионального направления: ул. Борьбы, Ленина, Пестеля, Славы, Мира, автодорога в пос. Железнодорожный и Старокамышинск.

Главная улица города - ул. Ленина, на которой расположены центральная площадь города, административные, торговые и культурные учреждения города.

Все пересечения магистралей регулируются при помощи дорожных знаков и светофорного регулирования.

Основные инженерные сооружения: путепровод через железную дорогу, мост через р. Чумляк.

Анализ сложившейся УДС выявляет следующие недостатки:

- отсутствие четкой системы УДС;

- достаточно высокая плотность магистральной сети;

- неудовлетворительное состояние системы инженерных сооружений (несоответствие их габаритов категориям улиц и дорог, на которых они устроены), что ведёт к снижению пропускной способности магистральной сети;

- пропуск транзитного транспорта через город;

- низкий уровень благоустройства улиц;

- недостаточная ширина проезжей части магистралей.

Существующая УДС сельских населенных пунктов (далее - СНП) городского округа отражает:

- прямоугольную сеть улиц, членящую застройку на небольшие кварталы;

- характер природного ландшафта - равнинный рельеф.

Общие данные по УДС СНП городского округа:

| № п/п | Показатели | с. Калачево | пос. Заозерный | с. Синеглазово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность УДС, км | 7,8 | 5,0 | 5,9 |
| 2 | Плотность УДС, км/км2 | 2,3 | 5,5 | 3,1 |

Анализ сложившейся УДС СНП выявляет следующие недостатки:

- отсутствие четкой системы УДС;

- достаточно высокая плотность магистральной сети в поселке Заозерный и селе Синеглазово;

- низкий уровень технического состояния улиц, что ведёт к снижению пропускной способности улиц и дорог;

- низкий уровень благоустройства улиц;

- недостаточная ширина проезжей части.

Проектируемая дорожно-транспортная сеть города решена с учетом:

- сложившейся системы улиц:

- планировочной структуры города;

- обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, расположенными в пригородной зоне.

Классификация УДС, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, принята следующая:

- магистральные улицы общегородского значения;

- магистральные улицы районного значения;

- основные улицы в жилой застройке.

Сформированная система УДС представляет собой:

- трасса главной городской меридиональной магистрали, практически, сохраняется и связывает между собой Троицкий и Курганский тракты, проходит через                       пос. Октябрьский, по дороге вдоль бывшей шахты «Комсомольская», через              пос. Бажово, 2-ой участок, пос. Горняк, пос. Вахрушево (с выходом на Курганский тракт);

- трасса второй городской магистрали меридионального направления проходит через пос. Октябрьский, пос. Старокамышинск с выходом в центр города по              ул. Жданова до пересечения с главной широтной магистралью пр. Победы, далее на пр. Коммунистический, через пос. Потанино с выходом на Курганский тракт;

- главная широтная городская магистраль пр. Победы связывает г. Челябинск с           г. Копейск и выходит на новое объездное кольцо;

- на расчетный срок запроектирован участок пр. Победы, связывающий два меридиональных направления;

- общегородские магистрали, представленные улицами Гольца, Лихачева, Борьбы, К. Маркса и пр. Ильича, образуют кольцо в центральной части города;

- районные магистрали, представленные улицами Дзержинского, Талалихина, являются, как бы, радиусами в кольце городских магистралей и обеспечивают развитую связь с ними;

- остальные районные магистрали связывают отдалённые жилые зоны с городскими магистралями.

- предусмотрено строительство новой автодороги с намывом берега озера Шелюгино, связывающей пос. Потанино с г. Челябинск;

- организована пешеходная зона по ул. Ленина на участке от пр. Победы до              пр. Ильича.

Характеристика магистральной сети города на расчётный срок генплана                 2017-2030 гг.:

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | На расчетный срок |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |
| 1. | пр. Победы | 9,65 | 12,28 |
| 2. | ул. Гольца | 1,48 | 1,48 |
| 3. | ул. Лихачева | 1,34 | 1,34 |
| 4. | пр. Ильича | 0,84 | 0,84 |
| 5. | ул. Борьбы | 1,95 | 1,95 |
| 6. | ул. Карла Маркса | 0,77 | 0,77 |
| 7. | ул. Жданова | 1,21 | 1,21 |
| 8. | ул. Васнецова | 3,0 | 3,0 |
| 9. | ул. Локомотивная | 0,77 | 1,93 |
| 10. | Участок от ул. Локомотивная до ул. Федотьева | 4,0 | 4,0 |
| 11. | ул. Федотьева | 2,04 | 2,04 |
| 12. | Участок от ул. Федотьева до п. Октябрьский | 8,57 | 8,57 |
| 13. | Автодорога от п. Октябрьский на Троицк | 7,82 | 7,82 |
| 14. | Автодорога от п. Октябрьский на Еткуль | 14,19 | 14,19 |
| 15. | Автодорога от пр. Победы до п. Вахрушево | 14,81 | 14,81 |
| 16. | Автодорога Челябинск-Курган | 3,22 | 3,22 |
| 17. | Новая автодорога на Челябинск через оз. Шелюгино | 1,24 | 3,40 |
| 18. | Участок от ул. Васнецова на Курганский тракт | 4,41 | 4,41 |
| 19. | Участок от п. Петровка до п. Геологоразведчика | 3,53 | 3,53 |
| 20. | ул. Урицкого | 3,90 | 3,90 |
| 21. | ул. Забойщиков | 3,31 | 3,31 |
| 22. | пр. Коммунистический | 6,26 | 6,26 |
| 23. | ул. Коммунистическая | 2,72 | 2,72 |
|  | Итого: | 101,03 | 106, 98 |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |
| 1. | ул. Дзержинского | 1,52 | 2,82 |
| 2. | ул. Талалихина | 0,76 | 4,81 |
| 3. | пр. Славы | 2,76 | 2,76 |
| 4. | ул. Жданова | 0,61 | 0,61 |
| 5. | полукольцо от ул. Жданова до ул. Гольца | 3,84 | 3,84 |
| 6. | ул. Фруктовая | 1,28 | 1,28 |
| 7. | ул. Малышева | 4,89 | 4,89 |
| 8. | ул. Проектная 1-ая | 1,3 | 3,88 |
| 9. | ул. Проектная 2-ая | - | 5,35 |
| 10. | ул. Потемкина | 3,0 | 3,0 |
| 11. | ул. Проектная 3-ая | - | 1,48 |
| 12. | ул. Вышинского | 6,3 | 6,3 |
| 13. | ул. Проектная 4-ая | - | 2,71 |
| 14. | ул. Салтыкова | 2,07 | 2,07 |
| 15. | ул. Проектная 5-ая | - | 2,6 |
| 16. | ул. Репина | 3,18 | 3,18 |
| 17. | ул. Проектная 6-ая | - | 1,3 |
| 18. | ул. Мира | 4,2 | 4,2 |
| 19. | ул. в п. Октябрьский | 1,56 | 1,56 |
|  | Итого: | 37,27 | 58,64 |
|  | Основные улицы в жилой застройке | 22,3 | 41,12 |
|  | Всего: | 160,6 | 206,74 |

За расчетный срок в проекте территориального планирования Челябинской агломерации предлагается трасса автодороги «Малое объездное кольцо», участок которой с восточной стороны проходит по территории г. Копейск.

Параметры элементов поперечных профилей улиц и дорог установлены с учетом их категорий и типа застройки.

На пересечениях магистральных улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

Показатели проектируемой на расчетный срок улично-дорожной сети городского округа:

| № п/п | Наименование и единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность УДС, км | 206,74 |
|  | в т.ч.: - магистральные улицы | 165,62 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | 41,12 |
| 2. | Плотность магистральной сети, км/км2 | 1,8 |

За расчетный период генплана в г. Копейске предлагается строительство     46,14 км улиц с усовершенствованным покрытием.

Проектируемая УДС СНП округа решена с учетом:

- сложившейся системы улиц: планировочной структуры поселков;

- обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, расположенными в пригородной зоне.

На пересечениях поселковых улиц и автодорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

Показатели проектируемой на расчетный срок УДС СНП:

| № п/п | Показатели | с. Калачево | пос. Заозерный | с. Синеглазово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность УДС, км | 23,7 | 15,6 | 5,9 |
| 2 | Плотность УДС, км/км2 | 2,0 | 2,5 | 3,1 |

За расчетный период генплана предлагается строительство 26,5 км поселковых улиц и дорог, в т.ч. в с. Калачево - 15,9 км, в пос. Заозерный - 10,6 км. В                       с. Синеглазово строительство улиц и дорог не предусматривается.

Габариты проезжих частей назначаются с учетом категорий подходящих магистралей, структуры и мощности транспортных потоков.

Существующие инженерные сооружения - транспортные и пешеходные мосты, водопропускные трубы - сохраняются и, по мере необходимости, реконструируются.

Кроме того, предлагается новое строительство в разных уровнях транспортных развязок и инженерных сооружений на пересечениях основных магистральных улиц, автодорог, железных дорог.

Характеристика существующей и проектируемой за расчетный срок улично-дорожной сети по городскому округу:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество единиц измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее | На расчетный срок генплана |
| 1 | Общая протяженность, в том числе: | км | 269,2 | 363,8 |
| 2 | - автодорог федерального значения (М-36, М-51) | -«- | 12,0 | 12,0 |
| 3 | - автодорог регионального или межмуниципального значения | -«- | 69,0 | 69,0 |
| 4 | - автодорог местного значения | -«- | 8,9 | 30,9 |
| 5 | УДС г. Копейск | -«- | 160,6 | 206,7 |
| 6 | УДС СНП городского округа | -«- | 18,7 | 45,2 |

Мероприятия программы разрабатывались исходя из параметров дорожного движения, состояния объектов транспортной инфраструктуры.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение развития и модернизации транспортной инфраструктуры на территории городского округа;

- создание на территории городского округа приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

- обеспечение на территории городского округа условий для пешеходного движения;

- обеспечение на территории городского округа доступности объектов транспортной инфраструктуры.

Муниципальная программа направлена на обеспечение развития и модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечение наилучших условий для проживания граждан на территории городского округа.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы  необходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение проектирования строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

- обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реконструкции сетей наружного освещения;

- обеспечение строительства сетей наружного освещения;

- приведение в нормативное состояние пешеходных переходов;

- обеспечение ремонта тротуаров;

- обеспечение строительства тротуаров;

- приведение остановочных пунктов в соответствие с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оборудование парковочных мест для инвалидов.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки и реализация муниципальной программы предусмотрены  и будут осуществляться в 3 этапа:

1 этап – 2017- 2020 годы;

2 этап – 2021-2025 годы;

3 этап – 2026-2030 годы.

Раздел IV. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в табличном виде в приложении к муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается финансирование мероприятий из бюджета городского округа, областного бюджета, направленных на обеспечение развития и модернизации транспортной инфраструктуры городского округа.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, на период 2017-2030 гг. составляет 2019170,7 тыс. рублей за счет областного бюджета, в том числе:

2017-2020 годы - 191606,5 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 544424,4 тыс. рублей;

2026-2030 годы – 1283139,8 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Планируемые мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы уточняются в течение трех месяцев после утверждения бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и могут корректироваться в процессе реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы возлагается на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальным вопросам.

Обеспечение деятельности по управлению муниципальной программой возлагается на отдел городского хозяйства, который осуществляет:

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу;

- подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы из местного и областного бюджета на текущий год и на плановый период;

- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- подготовку годового отчета о ходе реализации муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Текущее управление, сбор информации и отчеты о выполнении муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы МУ «ГСЗ».

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет технический надзор за проведением работ;

- осуществляет приемку выполненных работ;

- оформляет в муниципальную собственность.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

- Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указателем целевых индикаторов и показателей

В результате реализации муниципальной программы планируется:

- обеспечить развитие транспортной инфраструктуры городского округа, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

- обеспечить формирование условий для социально-экономического развития городского округа;

- увеличить пропускную способность автомобильных дорог городского округа;

- обеспечить безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа;

- обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктуры городского округа.

Заместитель Главы администрации

по жилищно-коммунальным вопросам                                                     С.Е. Шаповалов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе «Комплексное развитие         транспортной инфраструктуры Копейского городского округа»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Копейского городского округа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты и показатели | Срок реализации | Источник финанси рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2017-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| - Проектирование строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов | 65 проектов | 2017-2030 гг. | Всего | 43000,0 | 10500,0 | 24000,0 | 8500,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 43000,0 | 10500,0 | 24000,0 | 8500,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Автодорога по пр. Победы | 2,63 км | 2021-2025 гг. | Всего | 65000,0 |  | 65000,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 65000,0 |  | 65000,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Автодорога по ул. К. Маркса | 1,16 км | 2021-2025 гг. | Всего | 26500,0 |  | 26500,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 26500,0 |  | 26500,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.4. | Автодорога по ул. Дзержинского | 1,3 км | 2021-2025 гг. | Всего | 30000,0 |  | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 30000,0 |  | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.5. | Автодорога по ул. Талалихина | 4,05 | 2025-2030 гг. | Всего | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.6. | Реконструкция автодороги от автодороги «Центр-Потанино» до ул. Пестеля | 2,58 км | 2021-2025 гг. | Всего | 48000,0 | 48000,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 48000,0 | 48000,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7. | Автодорога «Подъезд к жилому массиву Бажово г. Копейска от автодороги «Восточный обход г. Челябинска» | 2,11 км | 2017-2020 гг. | Всего | 25300,0 | 25300,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 25300,0 | 25300,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8. | Автодорога «Подъезд к жилому массиву Зуевка г. Копейска от автодороги «Восточный обход г. Челябинска» | 3,42 км | 2017-2020 гг. | Всего | 40400,0 | 40400,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 40400,0 | 40400,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: | 17,25 км |  | Всего | 315200,0 | 113700,0 | 121500,0 | 80000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 315200,0 | 113700,0 | 121500,0 | 80000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Строительство объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Автодорога Челябинск - Копейск в районе озера Шелюгино | 2,16 км | 2021-2025 гг. | Всего | 80000,0 |  | 80000,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 80000,0 |  | 80000,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. | Автодорога от автодороги «Центр - Потанино» до автодороги «Горняк - Вахрушево» | 5,35 км | 2021-2025 гг. | Всего | 215000,0 |  | 215000,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 215000,0 |  | 215000,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3. | Автодорога от автодороги «Центр - Потанино до ул. Пестеля» до автодороги «Центр - Потанино» | 1,48 км | 2026-2030 гг. | Всего | 59000,0 |  |  | 59000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 59000,0 |  |  | 59000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.4. | Автодорога от ул. Бестужева до ул. Крупской | 2,71 км | 2026-2030 гг. | Всего | 110000,0 |  |  | 110000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 110000,0 |  |  | 110000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.5. | Автодорога от пр. Коммунистический до ул. Дундича | 2,6 км | 2026-2030 гг. | Всего | 100000,0 |  |  | 100000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 100000,0 |  |  | 100000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.6. | Автодорога от автодороги «Центр - Бажово» до ул. Шахтерская | 1,3 км | 2026-2030 гг. | Всего | 53000,0 |  |  | 53000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 53000,0 |  |  | 53000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.7. | Улицы в жилой застройке | 18,82 км | 2026-2030 гг. | Всего | 340000,0 |  |  | 340000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 340000,0 |  |  | 340000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.8. | Автодороги в с. Калачево | 15,9 км | 2026-2030 гг. | Всего | 285000,0 |  |  | 285000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 285000,0 |  |  | 285000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.9. | Автодороги в пос. Подозерный | 10,6 км | 2026-2030 гг. | Всего | 187000,0 |  |  | 187000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 187000,0 |  |  | 187000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.10. | Автопавильоны на остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 160 шт. | 2017-2030 гг. | Всего | 8000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 8000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Пункты весового контроля | 2 шт. | 2021-2030 гг. | Всего | 3000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 3000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  | Всего | 1440000,0 | 2000,0 | 299500,0 | 1138500,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 1440000,0 | 2000,0 | 299500,0 | 1138500,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Реконструкция сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ул. Ленина (от ул. Калинина до ул. Ленина, 60) | 1530 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 2295,0 | 2295,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2295,0 | 2295,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Ул. Учительская | 575 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 862,5 | 862,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 862,5 | 862,5 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. | Ул. Кирова, ул. Федячкина | 2400 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4. | Ул. Обухова | 695 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 1042,5 | 1042,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1042,5 | 1042,5 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.5. | Ул. Голубцова (пос. Бажово) | 1080 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 1620,0 | 1620,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1620,0 | 1620,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.6. | Ул. Луначарского (пос. Бажово) | 1080 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 1620,0 | 1620,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1620,0 | 1620,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.7. | Ул. Мира, ул. Бажова, ул. Баженова, ул. Орджоникидзе (пос. Бажово) | 4000 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 4200,0 | 4200,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 4200,0 | 4200,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.8. | Ул. Белорусская (пос. Старокамышинск) | 225 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 337,5 |  | 337,5 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 337,5 |  | 337,5 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.9. | Ул. Крымская (пос. Старокамышинск) | 970 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 1455,0 |  | 1455,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1455,0 |  | 1455,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.10. | Ул. Комсомольская от ул. Белорусская до ул. Федотьева (пос. Старокамышинск) | 870 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 1305,0 |  | 1305,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1305,0 |  | 1305,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.11. | Ул. Черняховского от ул. Васенко до ул. Пестеля (пос. Горняк) | 325 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 487,5 |  | 487,5 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 487,5 |  | 487,5 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.12. | Ул. 19 Партсъезда от ул. Пестеля до Ул. 7 Ноября (пос. Горняк) | 1140 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 1710,0 |  | 1710,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1710,0 |  | 1710,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.13. | Ул. 7 Ноября от ул. 19 Партсъезда до ул. Севастопольская (пос. Горняк) | 270 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 405,0 |  | 405,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 405,0 |  | 405,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.14. | Ул. Севастопольская от ул. 7 Ноября до ул. Чернышевского (пос. Горняк) | 520 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 780,0 |  | 780,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 780,0 |  | 780,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.15. | Ул. 22 Партсъезда (пос. Вахрушево) | 900 п.м. | 2026-2030 гг. | Всего | 1350,0 |  |  | 1350,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 1350,0 |  |  | 1350,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.16. | Ул. Забойщиков | 1410 п.м. | 2026-2030 гг. | Всего | 2115,0 |  |  | 2115,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 2115,0 |  |  | 2115,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.17. | Ул. Октябрьская (пос. Козырево) | 885 п.м. | 2026-2030 гг. | Всего | 1327,5 |  |  | 1327,5 |
|  |  |  |  | ОБ | 1327,5 |  |  | 1327,5 |
|  |  |  |  | МБ | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого: | 18875 п.м. |  | Всего | 25912,5 | 14640,0 | 6480,0 | 4792,5 |
|  |  |  |  | ОБ | 25912,5 | 14640,0 | 6480,0 | 4792,5 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Строительство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ул. Ленина от ул. Калинина до ул. Ленина, 18 | 460 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 690,0 | 690,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 690,0 | 690,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Ул. Талалихина | 430 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 645,0 | 645,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 645,0 | 645,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.3. | Ул. Волкова | 925 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 1387,5 | 1387,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1387,5 | 1387,5 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.4. | Ул. Щербакова | 330 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 495,0 | 495,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 495,0 | 495,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.5. | Ул. Гольца, ул. К. Маркса | 1420 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.6. | Ул. Бр. Гожевых от пер. Технический до ул. Лихачева | 260 п.м. | 2017-2020 гг. | Всего | 390,0 | 390,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 390,0 | 390,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.7. | Ул. Митрушенко (пос. Старокамышинск) | 655 п.м. | 2026-2030 гг. | Всего | 982,5 |  |  | 982,5 |
|  |  |  |  | ОБ | 982,5 |  |  | 982,5 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.8. | Ул. Бестужева (пос. Северный Рудник) | 136 п.м. | 2026-2030 гг. | Всего | 204,0 |  |  | 204,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 204,0 |  |  | 204,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5.9. | Ул. Шоссейная (с. Синеглазово) | 1900 п.м. | 2026-2030 гг. | Всего | 2850,0 |  |  | 2850,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 2850,0 |  |  | 2850,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.10. | Ул. Приозерная (с. Синеглазово) | 630 п.м. | 2026-2030 гг. | Всего | 945,0 |  |  | 945,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 945,0 |  |  | 945,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.11. | Ул. Лескова, ул. Цвиллинга по маршруту регулярных перевозок № 13 (пос. РМЗ) | 3000 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 4500,0 |  | 4500,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 4500,0 |  | 4500,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.12. | Переулки от ул. Ленская до ул. Кизиловская (Д/с № 36, МОУ СОШ № 45 пос. Подозерный) | 1730 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 2595,0 |  | 2595,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2595,0 |  | 2595,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.13. | Ул. Новороссийская (пос. Потанино) | 720 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 1080,0 |  | 1080,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1080,0 |  | 1080,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5,14. | Ул. Тореза (пос. Потанино) | 395 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 592,5 |  | 592,5 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 595,5 |  | 595,5 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.15. | Ул. Урицкого (пос. Бажово) | 3600 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 5400,0 |  | 5400,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 5400,0 |  | 5400,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.16. | Пер. 22 Партсъезда (пос. Вахрушево) | 465 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 697,5 |  | 697,5 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 697,5 |  | 697,5 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.17. | Ул. Северная (с. Калачево) | 900 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 1350,0 |  | 1350,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1350,0 |  | 1350,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.18. | Конечный остановочный пункт регулярного маршрута № 30 (с. Калачево) | 400 п.м. | 2021-2025 гг. | Всего | 600,0 |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 600,0 |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Итого: | 18356 п.м. |  | Всего | 27404,0 | 5607,5 | 16815,0 | 4981,5 |
|  |  |  |  | ОБ | 27404,0 | 5607,5 | 16815,0 | 4981,5 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Приведение пешеходных переходов в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и организациям дополнительного образования | 40 шт. | 2017-2025 гг. | Всего | 23708,0 | 8890,5 | 14817,5 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 23708,0 | 8890,5 | 14817,5 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов | 120 шт. | 2017-2030 гг. | Всего | 71124,0 | 11854,0 | 29635,0 | 29635,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 71124,0 | 11854,0 | 29635,0 | 29635,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 160 шт. |  | Всего | 94832,0 | 20744,5 | 44452,5 | 29635,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 94832,0 | 20744,5 | 44452,5 | 29635,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Пр. Коммунистический | 4500 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 1350,0 | 1350,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1350,0 | 1350,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.2. | Ул. Ленина | 4330 м2 | 2021-2030 гг. | Всего | 2650,0 |  | 1300,0 | 1350,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 2650,0 |  | 1300,0 | 1350,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Пр. Победы | 12000 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 3600,0 |  | 3600,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3600,0 |  | 3600,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.4. | Пр. Славы | 4420 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 1326,0 |  |  | 1326,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 1326,0 |  |  | 1326,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.5. | Пр. Ильича | 2100 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 630,0 | 630,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 630,0 | 630,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.6. | Ул. Кузнецова | 2930 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 877,5 |  | 877,5 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 877,5 |  | 877,5 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.7. | Ул. Кирова | 1800 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 540,0 | 540,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 540,0 | 540,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.8. | Ул. Борьбы | 8330 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 2500,0 |  |  | 2500,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 2500,0 |  |  | 2500,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.9. | Ул. Калинина | 3360 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 1008,0 |  | 1008,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1008,0 |  | 1008,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.10. | Ул. Сутягина | 4070 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 1221,0 |  | 1221,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1221,0 |  | 1221,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.11. | Ул. 4-ая Пятилетка | 3150 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 945,0 |  |  | 945,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 945,0 |  |  | 945,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.12. | Ул. Гастелло | 2660 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 798,0 |  | 798,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 798,0 |  | 798,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.13. | Ул. Кемеровская | 1440 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 432,0 |  |  | 432,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 432,0 |  |  | 432,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.14. | Ул. Матросова | 820 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 244,8 |  |  | 244,8 |
|  |  |  |  | ОБ | 244,8 |  |  | 244,8 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.15. | Ул. Лихачева | 4200 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 1260,0 |  | 1260,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1260,0 |  | 1260,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.16. | Ул. Учительская | 1870 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 561,0 | 561,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 561,0 | 561,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.17. | Ул. Линейная | 1740 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 522,0 |  | 522,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 522,0 |  | 522,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.18. | Ул. Обухова | 570 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 171,0 | 171,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 171,0 | 171,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.19. | Ул. Кожевникова | 1800 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 540,0 |  |  | 540,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 540,0 |  |  | 540,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.20. | Ул. К. Маркса | 1700 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 510,0 | 510,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 510,0 | 510,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.21. | Ул. Федячкина | 2430 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 729,0 |  | 729,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 729,0 |  | 729,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.22. | Ул. Гольца | 4410 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 1321,5 | 1321,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1321,5 | 1321,5 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.23. | Ул. Томилова | 1420 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 426,0 |  | 426,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 426,0 |  | 426,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.24. | Пер. Свободы | 950 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 283,5 |  |  | 283,5 |
|  |  |  |  | ОБ | 283,5 |  |  | 283,5 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.25. | Ул. Пионерская | 330 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 99,0 |  |  | 99,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 99,0 |  |  | 99,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.26. | Ул. Бр. Гожевых | 960 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 288,0 | 288,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 288,0 | 288,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.27. | Ул. Хохрякова – ул. Талалихина – ул. Энергетиков | 820 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 247,5 |  |  | 247,5 |
|  |  |  |  | ОБ | 247,5 |  |  | 247,5 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.28. | Ул. Волкова | 300 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 90,0 |  |  | 90,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 90,0 |  |  | 90,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.29. | Ул. Темника | 600 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 180,0 | 180,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 180,0 | 180,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.30. | Ул. Меховова (пос. РМЗ) | 4140 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 1242,0 |  | 1242,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1242,0 |  | 1242,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.31. | Ул. Пятилетки (пос. 4-ый участок) | 280 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 84,0 | 84,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 84,0 | 84,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.32. | Ул. Театральная (пос. Потанино) | 1400 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 420,0 |  | 420,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 420,0 |  | 420,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.33. | Ул. Луганская (пос. Потанино) | 1120 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 336,0 |  | 336,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 336,0 |  | 336,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.34. | Ул. Тореза (пос. Потанино) | 1400 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.35. | Ул. Томская ( пос. Потанино) | 1600 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 480,0 | 480,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 480,0 | 480,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.36. | Ул. Елькина (пос. Горняк) | 1730 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 518,4 |  | 518,4 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 518,4 |  | 518,4 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.37. | Ул. Черняховского (пос. Горняк) | 1230 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 369,0 | 369,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 369,0 | 369,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.38. | Ул. Чернышевского (пос. Горняк) | 1950 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 585,0 |  |  | 585,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 585,0 |  |  | 585,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.39. | Ул. Фурманова (пос. Горняк) | 750 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 225,0 |  | 225,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 225,0 |  | 225,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.40. | Ул. 19 Партсъезда (пос. Горняк) | 1200 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 360,0 |  | 360,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 360,0 |  | 360,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.41. | Ул. Новосибирская, пос. Кадровик | 1200 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 360,0 |  | 360,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 360,0 |  | 360,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.42. | Ул. Дундича (пос. Кадровик) | 2100 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 630,0 |  |  | 630,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 630,0 |  |  | 630,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.43. | Ул. Урицкого до ул. Крылова (пос. шахты Центральная) | 1600 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 480,0 | 480,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 480,0 | 480,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.44. | Ул. Московская (пос. Бажово) | 800 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 240,0 | 240,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 240,0 | 240,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.45. | Ул. Луначарского (пос. Бажово) | 1600 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 480,0 |  | 480,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 480,0 |  | 480,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.46. | Ул. Л. Чайкиной (пос. Бажово) | 740 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 222,0 |  | 222,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 222,0 |  | 222,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.47. | Ул. Бажова (пос. Бажово) | 3600 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 1080,0 |  |  | 1080,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 1080,0 |  |  | 1080,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.48. | Ул. 21 Партсъезда (пос. Бажово) | 560 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 168,0 | 168,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 168,0 | 168,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.49. | Автодорога от пр. Победы до путепровода № 2 (пос. Железнодорожный) | 1500 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 450,0 | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 450,0 | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.50. | Путепровод № 1, (пос. Железнодорожный) | 3500 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 1050,0 | 1050,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1050,0 | 1050,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.51. | Путепровод № 2, (пос. Железнодорожный) | 3400 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 1020,0 |  | 1020,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1020,0 |  | 1020,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |  |
| 7.52. | Ул. Электровозная (пос. Железнодорожный) | 1200 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 360,0 |  |  | 360,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 360,0 |  |  | 360,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |  |
| 7.53. | Ул. Репина (пос. Железнодорожный) | 630 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 189,0 | 189,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 189,0 | 189,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.54. | Автодорога от путепровода № 1 до ж/д переезда пос. Старокамышинск | 1180 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 354,0 |  | 354,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 354,0 |  | 354,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.55. | Ул. Коммунистическая (пос. Старокамышинск) | 4370 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 1311,0 | 1311,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1311,0 | 1311,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.56. | Ул. Троицкая (пос. Старокамышинск) | 800 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 240,0 |  |  | 240,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 240,0 |  |  | 240,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.57. | Ул. Комсомольская (пос. Старокамышинск) | 560 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 168,0 | 168,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 168,0 | 168,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.58. | Ул. Крымская (пос. Старокамышинск) | 680 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 204,0 |  |  | 204,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 204,0 |  |  | 204,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.59. | Ул. Ушакова (пос. Старокамышинск) | 900 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 270,0 |  |  | 270,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 270,0 |  |  | 270,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.60. | Ул. Алексеева (пос. Старокамышинск) | 400 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.61. | Ул. Митрушенко (пос. Старокамышинск) | 1800 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 540,0 |  |  | 540,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 540,0 |  |  | 540,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.62. | Ул. Ленина (пос. Октябрьский) | 1500 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 450,0 |  | 450,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 450,0 |  | 450,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.63. | Ул. Гагарина (пос. Октябрьский) | 2800 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 840,0 |  | 840,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 840,0 |  | 840,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |  |
| 7.64. | Ул. 26 Партсъезда (пос. Октябрьский) | 360 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 108,0 |  | 108,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 108,0 |  | 108,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.65. | Ул. Российская (пос. Октябрьский) | 1080 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 324,0 | 324,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 324,0 | 324,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.66. | Ул. Зеленая (с. Калачево) | 480 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 144,0 |  |  | 144,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 144,0 |  |  | 144,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого: | 136150 м2 |  | Всего | 42192,2 | 11284,5 | 18676,9 | 12230,8 |
|  |  |  |  | ОБ | 42192,2 | 11284,5 | 18676,9 | 12230,8 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Строительство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Ул. Урицкого | 3700 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 7500,0 | 7500,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 7500,0 | 7500,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.2. | Ул. Дундича | 3750 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 8000,0 |  | 8000,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 8000,0 |  | 8000,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8.3. | Ул. Лихачева | 2250 м2 | 2021-2025 гг. | Всего | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8.4. | Ул. Обухова | 1380 м2 | 2026-2030 гг. | Всего | 4500,0 |  |  | 4500,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 4500,0 |  |  | 4500,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 8.5. | Ул. Борьбы | 500 м2 | 2017-2020 гг. | Всего | 3010,0 | 3010,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3010,0 | 3010,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: | 11580 м2 |  | Всего | 28010,0 | 10510,0 | 13000,0 | 4500,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 28010,0 | 10510,0 | 13000,0 | 4500,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Приведение остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам в соответствие с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Открытая стоянка транспорта ул. Сутягина, 7 | 6 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.2. | Проспект Славы (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.3. | Проспект Победы (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.4. | Книжный мир (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.5. | ТК Слава (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.6. | ДК Кирова (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.7. | Поликлиника (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.8. | Площадь Красных партизан (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.9. | ДК Кирова (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.10. | Горбольница (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.11. | Коттеджи (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.12. | Школа пос. Старокамышинск (оба направления) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: | 28 шт. |  | Всего | 1960,0 | 1960,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1960,0 | 1960,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Оборудование парковочных мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Городская больница № 1 (ул. Борьбы) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.2. | Детская поликлиника (ул. Гольца) | 1 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.3. | Поликлиника (ул. Гастелло, 1а) | 1 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.4. | Площадь Красных партизан (ул. Ленина) | 1 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.5. | Городской суд (ул. Ленина) | 1 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.6. | ОМВД (ул. Ленина) | 1 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.6. | Прокуратура (пр. Коммунистический) | 1 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.7. | Многофункциональный центр (ул. Борьбы, 14) | 1 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10.8. | Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью (ул. Елецкая) | 2 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: | 11 шт. | 2017-2020 гг. | Всего | 660,0 | 660,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 660,0 | 660,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего: |  |  | Всего | 2019170,7 | 191606,5 | 544424,4 | 1283139,8 |
|  |  |  |  | ОБ | 2019170,7 | 191606,5 | 544424,4 | 1283139,8 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель Главы администрации

по жилищно-коммунальным вопросам

С.Е. Шаповалов