УТВЕРЖАЮ

Заместитель Главы

Копейского городского округа

по социальному развитию                                                                  __________________С.В. Логанова

«___»____________ 2021 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Копейского городского округа»

ЗА 2020 ГОД

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель Главы Копейского городского округа по социальному развитию С.В. Логанова |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 26 февраля 2021 года |
| Исполнитель: | Заместитель Главы Копейского городского округа по социальному развитию С.В. Логанова 73941 soc@akgo74.ru |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Копейского городского округа»

Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ».

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета округа в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов округа «О бюджете Копейского городского округа на очередной финансовый год (плановые периоды)» и направлена на повышение качества жизни населения, создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет развития социальной инфраструктуры.

Основными целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Копейского городского округа;

Задачи, которые необходимо

1.	обеспечение населения Копейского городского округа объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Конечные результаты муниципальной программы:

Реализация мероприятий муниципальной программы за весь период ее действия позволит:

- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства новых объектов;

- обеспечение доступности спортивных сооружений для населения в округе;

- увеличение посетителей спортивных сооружений для занятий спортом;

- увеличение числа зрителей, посещающих объекты спорта;

- соблюдение требований безопасности и конструктивной надежности физкультурно-спортивных сооружений;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности сооружений;

- уменьшение доли спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте;

- увеличение бюджетных мест в учреждениях культуры и дополнительного образования округа;

- исключение аварийных ситуаций в учреждениях культуры за счет проведения ремонтных работ;

- увеличение количества спортивных объектов, обеспеченных линейными сетями наружного освещения;

- улучшение условий пребывания детей и подростков в летний оздоровительный период в АУ ДОЛ «Юность» и обеспечение возможности функционирования АУ ДОЛ «Юность» круглогодично.

Заместитель Главы

Копейского городского округа                                                             С.В. Логанова

по социальному развитию

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Копейского городского округа», достигнутые за отчетный период

К  годовому отчету о ходе реализации и реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 1);

- Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 2);

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (таблица 3);

- Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (таблица 4);

Актуальная версия МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе «Стратегическое планирование» / «Муниципальные программы»/ «2020».

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» зарегистрирована в ГАС «Управление» под № 32339011027400780110 от 14.01.2020 г.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы

за  2020 год

(отчетный период)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» |
| 1. | Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, созданных за счет строительства новых объектов | ед. | 135 | 135 | - | Отсутствие финансирования |
| 2. | Увеличение бюджетных мест в школах дополнительного образования управления культуры администрации КГО | ед. | 80 | 80 | - | Отсутствие финансирования |
| 3. | Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и дополнительного образования городского округа | Ед. | 10 | 10 | - | Отсутствие финансирования |
| 4. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35 | 40 | - | Отсутствие финансирования |
| 5. | Доля спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 80, | 75,5 | - | Отсутствие финансирования |
| 6. | Количество спортивных объектов, обеспеченных линейными сетями наружного освещения | Ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 7. | Количество учреждений в отношении которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры | Ед. | 1 | 1 | 1 | - |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<**> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной  программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Заместитель Главы Копейского городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                                  С.В. Логанова

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы, выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

2020 год

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» |  |
| 1. | Строительство новых объектов в сфере дошкольного образования, развитие системы дополнительного образования, предусматривающего увеличение бюджетных мест, ремонты в учреждениях культуры и спорта | В рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство объекта «Линейные сети наружного освещения стадиона «Химик» | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | 01.04.2020г. | 30.06.2020г. | 01.04.2020г. | 30.06.2020г. | 1 | 1 | Выполнено |
| 3. | Проведение ремонтных работ в помещениях и корпусах АУ ДОЛ «Юность», в т.ч.: | Управление образования администрации Копейского городского округа | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Ремонт помещений здания УНИМО (Универсальный модуль) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Ремонт фасада и отмостки здания УНИМО (Универсальный модуль) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Ремонт помещений 1 и 2 этажа главного корпуса ДОЛ «Юность» |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Ремонт пожарной сигнализации и СОУЭ | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Техническое обследование нежилого помещения №6 обособленного подразделения ДК Угольщиков по адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, 14 | Управление культуры администрации Копейского городского округа | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 1 | 1 | Выполнено |

<*> Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<***> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной  программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<****> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной  программы.

Заместитель Главы Копейского городского округа

по социальному развитию                                                               								          С.В. Логанова

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы за 2020 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» | всего: | 611,5 | 611,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 599,5 | 599,5 |  |
|  |  | бюджет городского округа | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | - | - |  |

Заместитель Главы Копейского

городского округа

по социальному развитию                                                               С.В. Логанова

Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Копейского городского округа»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» ( от 05.11.2019 № 2732-п) | - | - |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 05.11.2019 № 2732-п (далее – Программа).

В 2020 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

- кадастровые работы по объекту «Линейные сети наружного освещения стадиона «Химик», по адресу: пр. Победы, 39, г. Копейск» на сумму 12,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- техническое обследование нежилого помещения №6 обособленного подразделения ДК Угольщиков по адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, 14 на сумму 599,5 руб. из средств областного бюджета.

Выполнение мероприятий по Программе осуществлялось в рамках предусмотренного в бюджете финансирования.

Заместитель Главы

Копейского городского округа

по социальному развитию                                                                С.В. Логанова