УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы Копейского городского округа Челябинской области

____________ Н.В. Сазонов

09.02.2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год: Дата составления отчета: | 2021 09 февраля 2022 года |
| Исполнитель: | Главный специалист отдела жилищной политики управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области Ершова Юлия Евгеньевна тел.: 8 (35139) 4-01-45 эл. почта: ui@akgo74.ru |

Годовой отчет о ходе реализации и конкретных результатах достигнутых муниципальной программой «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной

программы, достигнутые за отчетный период

Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области представляет годовой отчет      о ходе реализации и конкретных результатах достигнутых муниципальной программой «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 02.12.2020          № 2697-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан       из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» за 2021 год.

В паспорте муниципальной программы ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 6:

– обеспечение прозрачности процедуры формирования реестра участников муниципальной программы;

– улучшение жилищных условий, проживающих в жилых помещениях,         не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;

– расселение МКД, общей площадью 14 718,2 кв.м., признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу                       или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

– переселение 948 жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи             с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Конечные результаты достигнутые мероприятиями, предусмотренными программой, указаны в таблице 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы.

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году факторов, повлиявших на достижение индикаторов программы и оказавших негативное влияние, не возникло.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (факт) | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» |
| Цель муниципальной программы: Ликвидация непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из непригодного, аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в непригодных, аварийных многоквартирных домах (далее МКД). Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в непригодных, аварийных МКД. |
| 1. | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | тыс.кв.м. | - | 3,9327 | 3,9892 | - |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| 2. | Количество квадратных метров, расселенного непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м. | - | 3,3823 | 0,8115 | Домостроения введены в эксплуатацию в декабре 2021 года |
| 3. | Количество граждан, расселенных из непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс.чел. | - | 0,236 | 0,075 | Домостроения введены в эксплуатацию в декабре 2021 года |

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной  программы

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» |
| 1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД общей площадью не менее 3,9327 тыс.кв.м. | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД общей площадью 3,9892 тыс.кв.м. | Выполнено |
| 2 | Расселение непригодных, аварийных МКД | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Расселение непригодных, аварийных МКД общей площадью не менее 3,3823 тыс.кв.м. | Расселение непригодных, аварийных МКД общей площадью 0,8115 тыс.кв.м. | Выполнено частично |
| 3 | Переселение жителей непригодных, аварийных МКД | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Переселение 236 жителей из непригодных, аварийных МКД | Переселение 75 жителей из непригодных, аварийных МКД | Выполнено частично |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Домостроения введены в эксплуатацию в декабре 2021 года |
|  | Меры нейтрализации/минимизации |  |
| Итого по подпрограмме: 3 мероприятия, из них: выполненных 1; невыполненных 0; выполненных частично 2. |

Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе», в том числе: | всего: | 114 037,4 | 141 447,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 113 922,4 | 141 271,1 | - |
|  | бюджет городского округа | 115,0 | 176,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД | всего: | 114 037,4 | 141 447,1 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 113 922,4 | 141 271,1 | - |
|  |  | бюджет городского округа | 115,0 | 176,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Расселение непригодных, аварийных МКД | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет городского округа | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Переселение жителей непригодных, аварийных МКД | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет городского округа | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Раздел IV. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области              от 07.12.2021 № 2891-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.2020 № 2697-п», объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы приведены в соответствие с бюджетами всех уровней.

Муниципальная программа в актуальной редакции размещалась своевременно при внесении изменений.

Раздел V. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Переселение граждан и жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 07.12.2021 № 2891-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.2020 № 2697-п». | Корректировка индикативных показателей муниципальной программы; Изменение финансирования. | Корректировки индикативных показателей муниципальной программы; Приведение объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие с бюджетами всех уровней. |

Начальник управления

по имуществу и земельным отношениям				                              Ж.А. Буркова

Начальник отдела жилищной политики

управления по имуществу и земельным отношениям 				     С.В. Парфилов