УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы Копейского городского округа Челябинской области

____________ Н.В. Сазонов

09.02.2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год: Дата составления отчета: | 2021 09 февраля 2022 года |
| Исполнитель: | Главный специалист отдела жилищной политики управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области Ершова Юлия Евгеньевна тел.: 8 (35139) 4-01-45 эл. почта: ui@akgo74.ru |

Годовой отчет о ходе реализации и конкретных результатах достигнутых муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной

программы, достигнутые за отчетный период

Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области представляет годовой отчет о ходе реализации и конкретных результатах достигнутых муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 13.06.2019 № 1458-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» за 2021 год.

В паспорте муниципальной программы ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 7:

# обеспечение прозрачности процедуры формирования реестра участников муниципальной программы;

# улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим  требованиям;

# расселение 95 МКД, общей площадью 37 239,01 кв.м., признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

# переселение 2 239 жителей 95 МКД, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Конечные результаты достигнутые мероприятиями, предусмотренными программой, указаны в таблице 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы.

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году факторов, повлиявших на достижение индикаторов программы и оказавших негативное влияние, не возникло.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (факт) | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» |
| Цель: Создание в городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда городского округа, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. |
| Задача 1: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах (далее – МКД). Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. |
| 1. | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир). | Тысяча квадратных метров общей площади | 2,6872 | 17,9695 | 10,24 | 7,7295 тыс.кв.м. приобретаются за счет дополнительных средств 464 млн. руб. переходящих на 2022 год |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции. |
| 2. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда. | Тысяча квадратных метров общей площади | 6,2603 | 2,8659 | 2,8659 | - |
| 3. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда. | Тысяча человек | 0,45 | 0,2 | 0,2 | - |

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной  программы

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» |
| 1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения 95 аварийных МКД, общей площадью 37 239,01 кв.м. | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Приобретение благоустроенных квартир для расселения аварийного жилищного фонда общей площадью не менее 17,9695 тыс. кв. м. | Приобретены благоустроенные квартиры для расселения аварийного жилищного фонда общей площадью 10,24 тыс. кв. м. | Выполненные частично |
| 2. | Расселение 95 аварийных МКД, общей площадью 37 239,01 кв.м. | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предоставление благоустроенных квартир гражданам переселяемых из аварийного жилищного фонда общей площадью не менее 2,8659 тыс. кв. м | Предоставлены благоустроенные квартиры гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда общей площадью 2,8659 тыс. кв. м | Выполнено |
| 3. | Переселение 2 239 жителей 95 аварийных МКД | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Переселение 200 человек из аварийного жилищного фонда в благоустроенные квартиры | Переселены 200 человек из аварийного жилищного фонда в благоустроенные квартиры | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | 7,7295 тыс.кв.м. приобретаются за счет дополнительных средств 464 млн. руб. переходящих на 2022 год |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - |
| Итого по муниципальной программе: 3 мероприятия, из них: выполненных 2; невыполненных 0; выполненных частично 1. |

Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа», в том числе: | всего: | 95 568,00 | 839 448,51 | 464 млн. руб. дополнительные средства переходящие на 2022 год |
|  | федеральный бюджет | 76 377,60 | 723 401,92 | 464 млн. руб. дополнительные средства переходящие на 2022 год |
|  | областной бюджет | 19 094,40 | 115 670,58 | - |
|  | бюджет городского округа | 96,00 | 376,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения 95 аварийных МКД, общей площадью 37 239,01 кв.м. | всего: | 95 568,00 | 839 448,51 | 464 млн. руб. дополнительные средства переходящие на 2022 год |
|  |  | федеральный бюджет | 76 377,60 | 723 401,92 | 464 млн. руб. дополнительные средства переходящие на 2022 год |
|  |  | областной бюджет | 19 094,40 | 115 670,58 | - |
|  |  | бюджет городского округа | 96,00 | 376,00 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Расселение 95 аварийных МКД, общей площадью 37 239,01 кв.м. | - | - | - | - |
| 3. | Переселение 2 239 жителей 95 аварийных МКД. | - | - | - | - |

Раздел IV. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области              от 30.12.2021 № 3099-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.2020 № 2696-п», объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы приведены в соответствие с бюджетами всех уровней.

Муниципальная программа в актуальной редакции размещалась своевременно при внесении изменений.

Раздел V. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 30.12.2021 № 3099-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.2020 № 2696-п». | Корректировка индикативных показателей муниципальной программы; Изменение финансирования. | Корректировки индикативных показателей муниципальной программы; Приведение объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие с бюджетами всех уровней. |

Начальник управления

по имуществу и земельным отношениям				                                   Ж.А. Буркова

Начальник отдела жилищной политики

управления по имуществу и земельным отношениям 				         С.В. Парфилов