Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Шадрин

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год

 **Отчет о реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества
в Копейском городском округе»**

**за 2021 год**

Дата составления отчета: 04.03.2022 г.

Ответственный исполнитель: Пастухов П.Ю.

программист отдела информационных технологий

тел: 40-525 e-mail: it@akgo74.ru

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2020 | 2021 год |
| план | факт |
|  |
|  | Цель: развитие экономического потенциала Копейского городского округа на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|  | Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Количество обновленных автоматизированных рабочих мест в администрации округа | штук | 17 | 7 | 7 |  |
|  | Количество приобретенной оргтехники  | штук | 17 | 7 | 7 |  |
|  | Развитие информационных и телекоммуникационных технологий инфраструктуры и интегрированной информационной системы для населения округа |
|  | Цель: повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в округе за счет использования информационно-коммуникационных технологий |
|  | Развитие информационных систем с целью обеспечения технологической совместимости информационных систем государственной власти, структур муниципального управления и взаимодействия в едином информационном пространстве |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных отечественным программным обеспечением | % | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Цель: исключение несанкционированного доступа к сведениям ограниченного распространения, циркулирующих в автоматизированных системах обработки информации. Реализация эффективной политики безопасности данных. Повышение уровня защиты информации. |
|  | Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов информатизации администрации, обучение специалистов из числа работников администрации на курсах по защите информации |
|  | Доля аттестованных объектов, информационных систем, аудита систем информатизации, содержащих сведения о персональных данных | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля рабочих мест администрации, оснащенных противовирусным программным обеспечением | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2021 году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе» |
|  | Задача 1. Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1. | Обновление материально-технической базы администрации округа путем приобретения нового оборудования (ПК, оргтехника) | Отдел информационных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  7 рабочих мест | Оборудовано 7 рабочих мест | Выполнено |
|  | Задача 2. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий инфраструктуры и интегрированной информационной системы для населения округа |
| 1. | Приобретение лицензий на установку отечественного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места администрации | Отдел информационных технологий | 01.01.021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | 3.Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов информатизации администрации, обучение специалистов из числа работников администрации на курсах по защите информации |
| 1. | Проведение аттестации объектов, аудита систем информатизации, содержащих персональные данные | Отдел информационных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2. | Приобретение лицензий на установку противовирусного программного обеспечения на рабочие места администрации | Отдел информационных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 220 штук | 220 штук | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе: 4,из них:выполненных - 2;не выполненных – 2 (не обеспечены финансированием); |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования,тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе» | всего: | 588,31 | 588,31 |  |
| местный бюджет | 588,31 | 588,31 |  |
| 1. | Обновление материально-технической базы администрации округа путем приобретения нового оборудования (ПК, оргтехника) | всего: | 286,78 | 286,78 |  |
| местный бюджет | 286,78 | 286,78 |  |
| 2. | Приобретение лицензий на установку отечественного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места администрации | всего: | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| 3. | Приобретение лицензий на установку противовирусного программного обеспечения на рабочие места администрации | всего: | 301,52 | 301,52 |  |
| местный бюджет | 301,52 | 301,52 |  |
| 4. | Проведение аттестации объектов, аудита систем информатизации. содержащих персональные данные | всего: | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие информационного общества в Копейском городском округе»

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3096-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.2020 № 2694-п» | Изменение объемов финансирования Программы в связи с утверждением муниципального бюджета | Утверждение муниципального бюджета решением Собрания депутатов Копейского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2032 годов» |