

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации 

Копейского городского округа 

от 07.11.2024 №909-р

(в редакции распоряжения

 администрации Копейского

городского округа
от 21.05.2026 №448-р)

Муниципальная программа

«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

I. Оценка текущего состояния сферы благоустройства 

Копейского городского округа

1. Текущее состояние сферы благоустройства территории Копейского городского округа (далее – округ) является результатом реализации различных направлений сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с указами и поручениями Президента Российской Федерации, государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2020 № 689-П, Стратегией социально-экономического развития Копейского городского округа  на период до  2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Копейского городского округа  от 19.12.2018    № 635-МО (далее – Стратегия - 2035).
2. Благоустройство является составляющей частью городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан. Учитывая важную роль благоустройства и активное развитие благоустроительной деятельности в городском округе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и городского хозяйства. Российскому экономическому и хозяйственному пространству свойственна большая неоднородность, и поэтому разработка программы развития благоустройства городского округа на основе эффективного использования услуг благоустройства является сложной задачей.

В связи с экономическим ростом городского округа и повышением технологического уровня промышленности все более острой становится проблема благоустройства городской территории и управления услугами благоустройства округа. Эта проблема требует тщательно взвешенных управленческих решений, связанных с планированием работы предприятий благоустройства и использованием территориальных ресурсов.

Использование программного метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства городского округа.
3. Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) и дворовых территорий округа.
II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

 в сфере благоустройства округа

4. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства определены исходя из цели программы и направлены на создание условий для реализации мероприятий. 

         5. Цель муниципальной программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.
III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями                    и показателями государственных программ

6. Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации осуществляется через выполнение положений следующих законодательных актов:
1) государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 05 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

4) государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2020 № 689-П.
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из целей и приоритетов государственной политики в сфере муниципального управления и соответствуют следующей цели, определенной в Стратегии - 2035: «Комфортная городская среда».
         Программные мероприятия реализуются в рамках направления 3 «Градорегулирование, организация городского пространства» (задача – обеспечение современного и привлекательного архитектурного облика города; механизм реализации – реализация мероприятия по реновации общественных пространств и дворовых территорий на основании современных технологий и стандартов; благоустройство общественных и дворовых территорий)  Стратегии - 2035.

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере благоустройства округа
         7. Основной целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения округа.
8. Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:
 -
повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа;

 -
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) округа;

-
повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к территориям общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) округа и обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

9. При выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет бюджетных средств необходимо соблюдать минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень).

Минимальный перечень включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, оборудование автомобильных парковок, ремонт тротуаров, оборудование детских и (или) спортивных площадок. 

В рамках имеющегося минимального перечня предусматриваются мероприятия по созданию безбарьерной среды.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня за счет бюджетных средств осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

10. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет бюджетных средств  (далее – дополнительный перечень), включает в себя: установку и ремонт ограждений, озеленение территорий, иные виды работ.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня за счет бюджетных средств осуществляется при:

наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

софинансирование собственниками многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

11. Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) об их участии в муниципальной программе.

 12. Заинтересованные лица могут обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий: санитарная уборка территории, подлежащей благоустройству, в весенний период; уборка мелкого летучего мусора после производства работ; покраска существующих малых архитектурных форм (далее - МАФы), бордюрного камня; озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников, устройство клумб, цветников, газонов); иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 2-х раз за период проведения работ по благоустройству дворовой территории), устанавливается заинтересованными лицами (инициативной группой, принимающей трудовое участие), включенный в муниципальную программу по благоустройству дворовой территории. 

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных видов работ, представляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением реестра собственников с подписями, а также при желании жителей фотоматериала.

13. В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.02.2019             № 106, общественная комиссия городского округа для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству вправе: 

-
исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

-
исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из федерального и регионального бюджетов.

14. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с учетом:

1) необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе муниципальными программами, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского округа;

3) привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

4) привлечения добровольцев (волонтеров) к участию реализации мероприятий по благоустройству территорий;

5) условия об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий;

6) решения о принятии собственниками помещений в многоквартирном доме имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома;

7) размещения в государственно - информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее — ГИС ЖКХ) информации о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

15. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

-
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательство Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

16. Администрацией округа ежегодно проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы. 
17. Адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Копейского городского округа представлены в приложении № 2.

18. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации и возможностей бюджетов всех уровней. Реализация мероприятий муниципальной программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

19. Координацию действий по реализации муниципальной программы осуществляет управляющий совет.

20. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление городского хозяйства администрации округа. Соисполнителем муниципальной программы является МКУ КГО «Управление благоустройства». 

21. Управление городского хозяйства администрации округа и соисполнители муниципальной программы в процессе реализации систематически осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы и вносят предложения о необходимости корректировки мероприятий муниципальной программы.

22. Управление городского хозяйства администрации округа предоставляет отчет о реализации  муниципальной программы за полугодие и девять месяцев текущего года в срок до 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет  о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

23. Управление городского хозяйства администрации округа размещает годовой отчет о реализации муниципальной программы в ГАС «Управление» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                             А.С. Филиппов
