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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 
[bookmark: sub_1000][bookmark: _GoBack]Копейского городского округа
от 11.11.2024 № 918-р
(в редакции распоряжения      администрации Копейского городского округа
                                                                             от_____________№ ________)

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»
 (далее – муниципальная программа, округ)

1. Оценка текущего состояния сферы дорожного хозяйства округа

Копейск имеет выгодное положение по отношению к транспортному сообщению. По территории округа проходят:
- транссибирская железнодорожная магистраль Москва - Владивосток (ОАО «РЖД»); 
- железная дорога Копейск-Коркино с выходом на ж/д пути ОАО «РЖД» в районе п. Роза;
- автодорога федерального (М 36) и международного (Е 123) значения Челябинск Троицк – Казахстан;
- автодорога федерального значения М 51 «Байкал» и международного (Е 30) значения Челябинск – Курган – Омск;
- восточное полукольцо автодороги «Обход г. Челябинска»;
- автодорога областного значения Челябинск – Еткуль – Октябрьское;
- 2 нитки нефтепроводов «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» и «Усть-Балык – Курган – Уфа – Куйбышев».
На территории округа расположены станции погрузочно-транспортного управления: 
- ст. «Камышное» (ул. Китайская);
- ст. «Курочкино» (ул. Федотьева);
- ст. «Обогатительная» (р.п. Старокамышинск); 
- филиал Управления материально-технического снабжения и комплектации «Копейский погрузочно-разгрузочный участок» (ул. Мечникова). 
Протяженность автомобильных дорог, входящих в улично-дорожную сеть округа, составляет 641,39 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 197,1 км.
В соответствии с данными комплексного обследования улично-дорожной сети 444,29 км автомобильных дорог являются грунтовыми, что составляет 69,27% от общей протяжённости автомобильных дорог.
Основу улично-дорожной сети составляют магистральные улицы, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского, грузового и интенсивных потоков легкового автотранспорта.
В соответствии с вступлением в силу действий Закона Челябинской области от 30.12.2019 № 71-ЗО «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области» и в целях предоставления качественных услуг транспортного обслуживания населения  округа с 01.01.2022 на территории округа оказывает услуги по перевозкам на  муниципальных маршрутах ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»,  при этом перевозчиком в рамках маршрутной сети округа остается МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». Перевозки пассажиров и багажа осуществляются по 36 муниципальным маршрутам (из них – 20 автобусных маршрутов по регулируемым тарифам, 16 автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам). В период с 1 мая по 15 октября каждого года действуют 4 специальных садоводческих (сезонных) маршрута.


2. Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы


Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из целей и приоритетов государственной политики и соответствуют стратегической цели, определенной в Стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов округа от 19.12.2018 № 635-МО (в редакции решения Собрания депутатов округа от 19.12.2022 № 647-МО) (далее - Стратегия-2035):
- «Копейск – комфортный и привлекательный город для проживания и работы».
Программные мероприятия реализуются в рамках направления 1 «Развитие экономики Копейского городского округа. Повышение инвестиционной привлекательности города. Формирование цифровой инфраструктуры экономики» (задача «Развитие инженерной инфраструктуры») Стратегии - 2035. Инженерная инфраструктура, в частности транспортная логистика, оказывает существенное влияние на себестоимость производимой продукции, удобство и скорость доставки сырья и сбыта готовой продукции. Для решения поставленной в Статегии-2035 задачи применимы следующие механизмы ее реализации - развитие транспортной инфраструктуры за счет:
- оптимизации транспортной сети округа;
- реконструкции автомобильных дорог, в том числе строительства конструктивных элементов и обустройства автодорог, дорожных сооружений, и доведения их до нормативных значений существующих транспортно-эксплуатационных показателей и прочностных характеристик;
- проектирования и строительства новых дорог и развязок.

3. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Мероприятия программы не реализуются в рамках государственных программ.
При составлении муниципальной программы учтены мероприятия «Стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года», утвержденной решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 19.12.2018 № 635-МО (в редакции решения Собрания депутатов округа от 30.11.2022 № 647-МО.


4. Задачи муниципального управления,
способы их эффективного решения в сфере дорожного хозяйства округа

[bookmark: sub_1089]Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1. Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее ответственный исполнитель муниципальной программы).

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает:
[bookmark: sub_1090][bookmark: sub_1089_Копия_1]1) текущее управление реализацией муниципальной программы;
[bookmark: sub_1091][bookmark: sub_1090_Копия_1]2) достижение утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_1092][bookmark: sub_1091_Копия_1]3) внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
[bookmark: sub_1093][bookmark: sub_1092_Копия_1]4) ежегодное уточнение с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств целевых индикаторов и показателей ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы, затрат по программным мероприятиям, механизмов реализации Программы;
[bookmark: sub_1093_Копия_1][bookmark: sub_1094]5) уточнение на основе анализа выполнения мероприятий Программы и ее эффективности в текущем году объема средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году;
[bookmark: sub_1095][bookmark: sub_1094_Копия_1]6) в случае необходимости подготовку предложений по внесению изменений, касающихся объемов бюджетных ассигнований ответственного исполнителя, в решение Собрания депутатов округа о бюджете города Челябинска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;
[bookmark: sub_1095_Копия_1][bookmark: sub_1096][bookmark: sub_1097]7) представление в управление экономического развития администрации округа (далее - управление экономического развития) отчета о реализации муниципальной программы за полугодие и девять месяцев текущего года (далее – отчетный период) – не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
8) представление муниципальной программы в управление экономического развития годового отчета о реализации Программы (далее – годовой отчет) - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом;
[bookmark: sub_1098]9) размещение годового отчета о реализации муниципальной программы в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным;
[bookmark: sub_1099][bookmark: sub_1098_Копия_1]10) представление по запросу управления экономического развития иной дополнительной (уточненной) информации о ходе реализации муниципальной программы.
[bookmark: sub_1101][bookmark: sub_1099_Копия_1]Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение мероприятий (достижение результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.
[bookmark: sub_1101_Копия_1]
