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муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
от 23.01.2026 № 3


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Водоснабжение и водоотведение»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача  Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	0
	11,37
	23,5
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	3
	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	0
	4,41
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	4
	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	м3/сут
	0
	0
	25000
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	5
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году
	км.
	0
	0
	0
	6,95
	0
	0
	0
	УГХ

	6
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведена реконструкция в текущем году
	км.
	0
	0
	6,94
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	Задача актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа

	1
	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	да-1, нет-0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	УГХ



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача  Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	1.
	Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа:
- проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск,
- строительство подкачивающей водопроводной насосной станции
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	0
	11,37
	23,5
	-
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция системы водоотведения городского округа:
- проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады;
- проектирование  и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения  канализации оз. Курлады
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	0
	4,41
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда
	м3/сут.
	0
	-
	25000
	-
	-
	-
	-

	3
	Капитальный ремонт водовода № 9 Д=500 мм от ВНС 4-го участка до ул. Якира, общей протяженностью 6904 м., в том числе разработка ПСД
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году
	км.
	0
	-
	-
	6,95
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция водовода от ВНС п. Горняк до п. Северный Рудник (Д=160 с увеличением до Д=300мм), в том числе разработка ПСД
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведена реконструкция ремонт в текущем году
	км.
	0
	-
	6, 94
	-
	-
	-
	-

	Задача Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	
	

	1
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	да-1, нет-0
	0

	1
	1
	1
	1
	0
	0



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача  Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа:
- проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск,
- строительство подкачивающей водопроводной насосной станции
	УГХ,
Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	76483,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76483,68

	
	местный бюджет
	
	77,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,11

	2
	Реконструкция системы водоотведения городского округа:
- проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады;
- проектирование  и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения  канализации оз. Курлады
	УГХ,
МУП «КСВВ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	133952,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133952,16

	
	местный бюджет
	
	134,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134,09

	3
	Капитальный ремонт водовода № 9 Д=500 мм от ВНС 4-го участка до ул. Якира, общей протяженностью 6904 м., в том числе разработка ПСД
	МУП «КСВВ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	91920,00
	91920,00
	122 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306400,00

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Реконструкция водовода от ВНС п. Горняк до п. Северный Рудник (Д=160 с увеличением до Д=300мм), в том числе разработка ПСД
	МУП «КСВВ»
	
	
	
	
	
	
	0

	
	Областной бюджет
	
	53102,00
	123906,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	177008,00

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа

	1
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа
	УГХ
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	1 126,10
	1 126,10
	1 126,10
	1 126,10
	0,00
	0,00
	4504,40

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий
	
	356795,14
	216952,10
	123686,10
	1126,10
	0,00
	0,00
	698559,44

	областной бюджет
	
	355457,84
	215826,00
	122560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	693843,84

	местный бюджет
	
	1337,30
	1126,10
	1126,10
	1 126,10
	0,00
	0,00
	4715,60



5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача  Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа:
- проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск,
- строительство подкачивающей водопроводной насосной станции
	
	УГХ,
МУП «КСВВ»
	

	
	1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	До 31 декабря 2026
	
	Акт выполненных работ

	
	2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.

	До 31 декабря 2026
	
	Платежное поручение

	2
	Реконструкция системы водоотведения городского округа:
- проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады;
- проектирование  и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения  канализации оз. Курлады
	
	УГХ,
МУП «КСВВ»
	

	
	1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	До 31 декабря 2026
	
	Акт выполненных работ

	
	2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	До 31 декабря 2026
	
	Платежное поручение

	3
	Капитальный ремонт водовода № 9 Д=500 мм от ВНС 4-го участка до ул. Якира, общей протяженностью 6904 м., в том числе разработка ПСД
	
	МУП «КСВВ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	До 01 апреля 2026
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	До 01 мая 2026
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	До 31 декабря 2026
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	До 31 декабря 2027
	
	Платежное поручение

	4
	Реконструкция водовода от ВНС п. Горняк до п. Северный Рудник (Д=160 с увеличением до Д=300мм), в том числе разработка ПСД
	
	МУП «КСВВ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	До 01 апреля 2026
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	До 01 мая 2026
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	До 31 декабря 2026
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	До 31 декабря 2026
	
	Платежное поручение

	Задача Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа

	1
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа
	
	УГХ
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	До 01 апреля 2026
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	До 01 мая 2026
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	До 31 декабря 2026
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	До 31 декабря 2026
	
	Платежное поручение



