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протоколом управляющего совета
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
от 23.01.2026 № 3


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Газоснабжение»

1. Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства, (далее -УГХ)

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	1
	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения
	ед.
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	УГХ

	2
	Количество объектов, отключенных от газа
	ед.
	10
	0
	10
	10
	10
	0
	0
	УГХ

	3
	Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	4
	Наличие актуализированной схемы газоснабжения
	Да — 1, нет -0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	УГХ



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения
	
	

	1
	* Капитальный ремонт газовых сетей городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество установленных опор
	ед.
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0

	2
	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов, отключенных от газа
	ед.
	10
	0
	10
	10
	10
	0
	0

	3
	Вынос муниципальной газовой  сети  с кадастровым номером 74:30:0803005:805, проходящей по частному земельному участку с кадастровым номером 74:30:0803005:806 (ул. Тенистая, 28)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Актуализация схемы газоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услу
	Наличие актуализированной схемы газоснабжения
	(да-1, нет-0)
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0


* Перечень объектов указан в Приложении









4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	1
	Капитальный ремонт газовых сетей городского округа
	МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	4500,00
	4500,00
	4500,00
	0,00
	0,00
	13 500,00

	2
	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	3000,00

	3
	Вынос муниципальной газовой  сети  с кадастровым номером 74:30:0803005:805, проходящей по частному земельному участку с кадастровым номером 74:30:0803005:806 
(ул. Тенистая, 28)
	УГХ,
МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	208,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208,84

	4
	Актуализация схемы газоснабжения
	УГХ,
МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	0,00
	0,00
	4500,00

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	
	208,84
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	0,00
	0,00
	14208,84

	местный бюджет
	
	208,84
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	0,00
	0,00
	14208,84



5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	1
	Капитальный ремонт газовых сетей городского округа
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	2
	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	3
	Актуализация схемы газоснабжения
	
	УГХ
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение




