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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение благоприятной окружающей среды»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа (далее – отдел экологии и природопользования)
Речкалов Андрей Александрович

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	Охрана окружающей среды в Копейском городском округе





2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача – Охрана и содержание зеленого фонда

	1.1
	Доля озелененных цветников из числа цветников, подлежащих озеленению
	%
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУ КГО «Управление благоустройства»

	
	
	
	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика»

	1.2
	Доля снесенных (опиленных) зеленых насаждений, из общего количества запланированных к сносу (опиловке) в текущем году.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика», управление образования, управление культуры

	Задача — Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов

	2.1
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов из числа выявленных
	%
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУ КГО «Управление благоустройства»

	
	
	
	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика»

	2.2
	Доля вывезенного мусора с территории городского округа в период весенних и осенних субботников
	%
	100
	100
	20
	-
	-
	-
	-
	МКУ КГО «Управление благоустройства»

	
	
	
	
	-
	80
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика»

	2.3
	Доля вывезенных непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО из числа выявленных
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика»

	Задача — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	3.1
	Доля изготовленных и размещенных на контейнерных площадках информационных табличек из числа запланированных
	%
	0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУ КГО «Управление благоустройства»

	
	
	
	
	
	100
	-
	-
	-
	-
	МУ «Городская служба заказчика»

	3.2
	Доля отремонтированных контейнеров для накопления ТКО из числа запланированных для ремонта
	%
	0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУ КГО «Управление благоустройства»

	
	
	
	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика»

	3.3
	Доля отремонтированных контейнерных площадок из числа запланированных для ремонта
	%
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУ КГО «Управление благоустройства»

	
	
	
	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика»

	3.4
	Доля восстановленных подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО из числа запланированных
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Городская служба заказчика»

	3.5
	Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в т.ч. специальных площадок для крупногабаритных ТКО
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МКУ КГО «Управление благоустройства»

	
	
	
	
	-
	75,0
	83,0
	85,0
	87,0
	89,0
	МУ «Городская служба заказчика»



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1 - Охрана и содержание зеленого фонда

	1.1
	Проведение натуральных обследований зеленых насаждений для принятия решения о целесообразности их сноса (пересадки)
	Текущая деятельность
	-
	ед.
	194
	263
	150
	150
	150
	150
	150

	1.2
	Выполнение работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Площадь обустроенных цветников на землях общего пользования
	м2
	1 440
	1405,3
	2 900
	2 900
	2 900
	2900
	2900

	1.3
	Выполнение работ по замене почвогрунта для цветников
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Объем замененного почвогрунта для цветников
	м3
	125,58
	0
	400
	250
	250
	250
	250

	1.4
	Осуществление работ по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, территориях образовательных учреждений, учреждений культуры
	Текущая деятельность
	Количество снесенных (опиленных) зеленых насаждений
	шт.
	2320
	1956
	1300
	1000
	1000
	1000
	1000

	Задача 2 — Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов

	2.1.
	Ликвидация несанкционированных свалок отходов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Масса ликвидированных отходов
	т
	4216,5
	3773,51
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	2.2
	Санитарная очистка территории городского округа в период проведения весенних и осенних субботников
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Объем вывезенного мусора
	м3
	3898
	1036
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	2.3
	Вывоз непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Масса вывезенных отходов
	т
	-
	-
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	Задача 3 — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	3.1
	Изготовление и размещение информационных табличек для размещения на контейнерных площадках ТКО
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество табличек
	шт.
	0
	258
	500
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Обеспечение запасными частями для ремонта контейнеров для накопления ТКО (колеса, педальные системы)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество запасных частей
	шт.
	0
	117
	170
	120
	120
	120
	120

	3.3
	Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок (восстановление основания, ограждения)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество площадок
	шт.
	0
	0
	50
	50
	30
	30
	30

	3.4
	Обеспечение подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Площадь восстановленных подъездных путей
	кв.м
	0
	4752,83
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	3.5
	Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество оборудованных площадок
	ед.
	-
	-
	15
	15
	15
	15
	15




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1 - Охрана и содержание зеленого фонда

	1.1
	Выполнение работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы)
местный бюджет
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	2 491,76
	0
	0
	0
	0
	0
	2491,76

	
	
	МУ «Городская служба заказчика»
	0
	2 491,80
	2 491, 80
	2 491, 80
	3 300,00
	3 300,00
	14075,40

	1.2

	Выполнение работ по замене почвогрунта для цветников
местный бюджет
	МУ «Городская служба заказчика»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	500,00
	1 000,00

	1.3
	Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, территориях образовательных учреждений
	МУ «Городская служба заказчика»
	6 408,24
	4 500,00
	4 500, 00
	4 500,00
	6 500,00
	6 500,00
	32 908,24

	
	
	управление образования
	1 626,00
	1 500,00
	1 500, 00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	9 126,00

	
	
	управление культуры
	-
	1 500,00
	798,20
	0,0
	0,0
	0,0
	2 298,20

	
	Местный бюджет
	
	10 526,00
	9 991,80
	9 290, 00
	8 491,80
	11 800, 00
	11 800,
00
	61 899,60

	Задача 2 - Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов

	2.1
	Ликвидация несанкционированных свалок отходов
местный бюджет
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	9 915,11
	0
	0
	0
	0
	0
	9 915.11

	
	
	МУ «Городская служба заказчика»
	0
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	7 000,00
	7 000,00
	29 000,00

	2.2
	Санитарная очистка территории городского округа в период проведения весенних и осенних субботников
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	514,89
	600,00
	0
	0
	0
	0
	1114,89

	
	
	МУ «Городская служба заказчика»
	0
	2 400,00
	3 000,00
	3 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	16 400,00

	2.3
	Вывоз непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО
	МУ «Городская служба заказчика»
	-
	3 000,00
	-
	-
	-
	-
	3 000,00

	Задача 3 — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	3.1
	Изготовление и размещение информационных табличек для размещения на контейнерных площадках
Местный бюджет
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	108,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108,88

	
	
	МУ «Городская служба заказчика»
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00

	3.2
	Обеспечение комплектами колес для ремонта контейнеров для накопления ТКО
Местный бюджет
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	91,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,26

	
	
	МУ «Городская служба заказчика»
	0,00
	185,00
	385,00
	385,00
	140,00
	140,00
	1235,00

	3.3
	Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок (восстановление основания, ограждения)
Местный бюджет
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МУ «Городская служба заказчика»
	0,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	5 000,00

	3.4
	Обеспечение подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО
Местный бюджет
	МУ «Городская служба заказчика»
	1 500,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	18 500,00

	3.5
	Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда
Местный бюджет
	МУ «Городская служба заказчика»
	-
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	-
	-
	6 000,00

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	
	22 656,14
	27 376,80
	23 675,00
	22 876,80
	27 940,00
	27 940,00
	152 464,74

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	




5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1 - Охрана и содержание зеленого фонда

	1.1
	Проведение натуральных обследований зеленых насаждений для принятия решения о целесообразности их сноса (пересадки)
	Х
	Отдел экологии и природопользования
	Акт обследования

	1.2
	Выполнение работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы)
	Х
	МКУ КГО «Управление благоустройства»,
МУ «Городская служба заказчика»
	Х

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.10.
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 30.10
	
	Платежное поручение

	1.3
	Осуществление работ по замене почвогрунта для цветников
	X
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	
МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.05
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.05
	
	Платежное поручение

	1.4
	Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, территориях образовательных учреждений, учреждений культуры
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МУ «Городская служба заказчика»,
управление образования, управление культуры
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.08
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.08
	
	Платежное поручение

	Задача 2 - Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов

	2.1
	Ликвидация несанкционированных свалок отходов
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МКУ КГО «Управление благоустройства»,
МУ «Городская служба заказчика»

	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.11
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.11
	
	Платежное поручение

	2.2
	Санитарная очистка территории городского округа в период проведения весенних и осенних субботников
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МКУ КГО «Управление благоустройства»,
МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.06
ежегодно до 01.10
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.06
ежегодно до 15.10
	
	Платежное поручение

	2.3
	Вывоз непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.06
ежегодно до 01.10
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.06
ежегодно до 15.10
	
	Платежное поручение

	Задача 3 — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	3.1
	Изготовление и размещение информационных табличек для размещения на контейнерных площадках
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МКУ КГО «Управление благоустройства»,
МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.06
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.06
	
	Платежное поручение

	3.2
	Обеспечение запасными частями для ремонта контейнеров для накопления ТКО (колеса, педальные системы)
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МКУ КГО «Управление благоустройства»,
МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.06
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.06
	
	Платежное поручение

	3.3
	Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок (восстановление основания, ограждения)
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.10
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.10
	
	Платежное поручение

	3.4
	Обеспечение подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.12
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.12
	
	Платежное поручение

	3.5
	Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда
	Х
	
	

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	ежегодно с 01.01.
	МКУ КГО «Управление благоустройства»,
МУ «Городская служба заказчика»
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	ежегодно до 01.04
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	ежегодно до 01.10
	
	Акт выполненных работ

	
	     Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	ежегодно до 15.10
	
	Платежное поручение



