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протоколом управляющего совета муниципальной программы
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»
от 20.01.2026 № 5

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» 

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике Рукавишников А.Ю.

	Отдел жилищной политики администрации Копейского городского округа (далее – отдел жилищной политики)
	Начальник отдела жилищной политики Саевская И.Д.

	Связь с муниципальной программой
	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»











2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение за год предшест вующий году разработ ки проекта муници пальной програм мы
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достиже ние показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1
	Количество квадратных метров, расселенного непригодного, аварийного жилищного фонда
	тыс. кв. м.
	-
	4,231
	3,5926
	2,2599

	0,4623
	-
	-
	Отдел жилищной политики

	1.2
	Количество граждан, расселенных из непригодного, аварийного жилищного фонда
	тыс.чел
	-
	0,195
	0,209
	0,126
	0,024
	-
	-
	Отдел жилищной политики






3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1
	Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД
	Приобре тение товаров, работ, услуг
	Количество квадратных метров, построен ных (приобре тенных) жилых помещений (квартир)
	Тысяча квадратных метров общей площади
	-
	4,5268
	4,31112
	2,71188
	0,55476
	-
	-

	1.2
	Изъятие жилых помещений в непригодных, аварийных МКД по выкупной цене
	Осуществление текущей деятельности
	Количество квадратных метров изъятых жилых помещений
	Тысяча квадратных метров общей площади
	-
	2,6802
	0
	0
	0
	-
	-
















4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№


	Наименование мероприятия /
	Наименование исполнителя / соисполнителя
	Источник финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1


	Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД

	УИиЗО

	ОБ
	402 692,71
	116 822,40
	277 420,05
	39 965,31
	-
	-
	836 900,47

	
	
	
	МБ
	403,09
	116,94
	227,70
	40,00
	-
	-
	787,73

	1.2

	Изъятие жилых помещений в непригодных, аварийных МКД по выкупной цене

	Отдел жилищной политики

	ОБ
	194 335,35
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	194 335,35

	
	
	
	МБ
	194,53
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	194,53












5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году 
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача 1. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1 Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД
	Х
	УИиЗО
	Х

	Контрольная точка 1 – проведение закупочных процедур
	31.12.2026
	УИиЗО
	акт приема-передачи

	Контрольная точка 2 – заключение соглашения о предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен изымаемого (договора социального найма)
	31.12.2026
	отдел жилищной политики

	соглашение о предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен изымаемого; договор социального найма

	1.2 Изъятие жилых помещений в непригодных, аварийных МКД по выкупной цене
	X
	отдел жилищной политики
	Х

	Контрольная точка 1 – заключение соглашения об изъятии жилого помещения и выплате возмещения (выкупной стоимости) за изымаемое жилое помещение
	31.12.2026
	отдел жилищной политики

	соглашение об изъятии жилого помещения и выплате возмещения (выкупной стоимости) за изымаемое жилое помещение

	Контрольная точка 2 – перечисление денежных средств собственнику
	31.12.2026
	отдел жилищной политики
	платежное поручение



