
УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы «Чистая вода»
от 29.04.2026   № 4


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Поддержание нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения»
(«Чистая вода» название 2025 года)

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	Чистая вода



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

	1
	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы
	да - 1, нет - 0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	2
	Объем резервуара
	куб. м.
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	УГХ

	3
	Протяженность построенных сетей водоотведения
	км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	4
	Протяженность построенных сетей водоснабжения
	км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	5
	Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту
	да - 1, нет - 0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения
	
	

	1
	Реконструкция ВНС 
п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы
	да - 1, нет - 0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Объем резервуара
	куб. м.
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0

	2
	Реконструкция коллектора Ду=1000 
пр. Коммунистический – от            пр. Ильича до пр. Победы
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы
	да - 1, нет - 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Протяженность построенных сетей водоотведения
	км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222мм – Потанино (МДС)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы
	да - 1, нет - 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Протяженность построенных сетей водоснабжения
	км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы
	да - 1, нет - 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Протяженность построенных сетей водоотведения
	км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы
	да - 1, нет - 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Протяженность построенных сетей водоснабжения
	км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33
	да - 1, нет - 0
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство водовода в п. Козырево  Копейского городского округа с разводящими сетями»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство водовода в п. Козырево  Копейского городского округа с разводящими сетями»
	да - 1, нет - 0
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по  ул. Менжинского, 
ул. Мусоргского
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	ед.
	-
	0
	1
	0
	0
	0
	-

	9
	Строительство сетей водоснабжения от ВНС ж.м. Потанино до территории индивидуальной жилой застройки юго-восточной части ж.м. Потанино, в т.ч. ПИР
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы
	да - 1, нет - 0
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	-



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

	1
	Реконструкция ВНС 
п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования)
	УГХ,
Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Реконструкция коллектора Ду=1000 
пр. Коммунистический – от   пр. Ильича до пр. Победы
	МУП «КСВВ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	УГХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222мм – Потанино (МДС)
	МУ КГО «Управление строительства» (далее — МУ «УС»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	УГХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС)
	МУ «УС»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР
	МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33»
	МУ «УС»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00

	7
	Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство водовода в п. Козырево  Копейского городского округа с разводящими сетями»
	МУ «УС»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	8
	Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по  ул. Менжинского, 
ул. Мусоргского
	МУ «УС»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	6579,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6579,00

	9
	Строительство сетей водоснабжения от ВНС ж.м. Потанино до территории индивидуальной жилой застройки юго-восточной части ж.м. Потанино, в т.ч. ПИР
	МУ «УС»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	3500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3500,00

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	
	450,00
	10079,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10529,00

	местный бюджет
	
	450,00
	10079,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10529,00




5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

	1
	Реконструкция ВНС п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования)
	
	УГХ;
МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	2
	Реконструкция коллектора Ду=1000 
пр. Коммунистический – от  пр. Ильича до пр. Победы
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	3
	Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222мм – Потанино (МДС)
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	4
	Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС)
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	5
	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	6
	Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по  ул. Менжинского, ул. Мусоргского
	
	МУ «УС»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	7
	Строительство сетей водоснабжения от ВНС ж.м. Потанино до территории индивидуальной жилой застройки юго-восточной части ж.м. Потанино, в т.ч. ПИР
	
	МУ «УС»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение



