УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета

Муниципальной программы «Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа»

от 26.01.2026 №2

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления городского хозяйства, Архипенко А.П. |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем откачанной воды из озера Синеглазово | тыс. куб. м | 3000,0 | 4868,19 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | УГХ |
|  | Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ | мБС | 217,2 | 217,65 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | УГХ |
| 1.2 | Объем откачанной воды из карьера шахты «Красная Горнячка» | тыс. куб. м | 600,0 | 1144,85 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | УГХ |
|  | Абсолютная отметка уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ | мБС | 182,0 | 186,59 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | УГХ |
| 1.3 | Объем откачанной воды из карьера шахты № 45 | тыс. куб. м | - | 110,71 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | УГХ |
| 1.4 | Количество углубленных прудов-испарителей | ед. | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УГХ |
| 1.5 | Количество обслуженных насосов | ед | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | УГХ |
| 1.6 | Количество установленных насосов | ед | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | УГХ |
| 1.7 | Объем откачанной воды из прудов-испарителей | Тыс. куб.м. | 274 | 293,67 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | УГХ |
| 1.8 | Количество обустроенных и прочищенных канав | ед | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УГХ |
| 1.9 | Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана) | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем откачанной воды из озера | Тыс.куб.м. | 3000,0 | 4868,19 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  | Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ | мБС | 217,2 | 217,65 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| 1.2. | Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка» | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем откачанной воды из карьера | Тыс.куб.м. | 600,0 | 1144,85 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | Абсолютная отметка в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ | мБС | 182,0 | 186,59 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 1.3 | Понижение уровня воды в карьере шахты № 45 | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем откачанной воды из карьера | Тыс.куб.м. | - | 110,71 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.4 | Углубление прудов-испарителей | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество углубленных прудов-испарителей | ед. | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5 | Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей, в том числе техническое присоединение к электросетям | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество обслуженных насосов | ед. | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.6 | Работы по водопонижению в городском округе | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество установленных насосов | ед. | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
|  |  |  | Объем откачанной воды из пруда- испарителя | Тыс. куб.м. | 274 | 293,67 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
|  |  |  | Количество прочищенных канав | ед | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 1.7 | Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана) | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11978,02 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | - | - | 65978,02 |
|  | местный бюджет (софинанс-е) местный бюджет |  | 11,99 3899,78 | 18,02 4431,80 | 18,02 4431,80 | 18,02 4431,80 | - | - | 66,05 17195,18 |
| 1.2 | Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка» | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  | 17380 |
|  | областной бюджет |  | 3480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 3480 |
|  | местный бюджет |  | 32999,23 | 24940,00 | 24940,00 | 24940,00 | - | - | 107819,23 |
| 1.3 | Понижение уровня воды в карьере шахты № 45 | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 3100,00 | 6230,00 | 6230,00 | 6230,00 | - | - | 21790 |
| 1.4 | Углубление прудов-испарителей | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1812,93 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | - | - | 13512,93 |
| 1.5 | Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей, в том числе техническое присоединение к электросетям | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | местный бюджет |  | 1921,75 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | 7921,75 |
| 1.6 | Работы по водопонижению в городском округе, из них: | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 7000 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | - | - | 54000 |
| 1.6.1 | Устройство новых электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | 6000 |
| 1.6.2 | Понижение уровня воды в прудах-испарителях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | - | - | 24000 |
| 1.6.3 | Прочистка существующих канав и устройство новых для отвода воды с подтопляемой территории КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 7000 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | - | - | 24000 |
| 1.7 | Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| областной бюджет |  |  | 22458,02 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | - | - | 76458,02 |
| местный бюджет |  |  | 43745,69 | 59519,82 | 59519,82 | 59519,82 | - | - | 222305,15 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению |  |  |  |  |
| 1.1 | Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана) |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.2 | Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка» |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.3 | Понижение уровня воды в карьере шахты № 45 |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.4 | Углубление прудов-испарителей |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.5 | Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.6 | Устройство новых электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей |  | МУ «ГСЗ» | План закупок |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | Реестр контрактов |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Акт выполненных работ |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | План закупок |
| 1.7 | Понижение уровня воды в прудах-испарителях |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.8 | Прочистка существующих канав и устройство новых для отвода воды с подтопляемой территории Копейского городского округа |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.9 | Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |