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Протоколом управляющего совета
Муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»
от 22.05.2026     № _5_____


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»

1. Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Начальник управления городского хозяйства (далее – УГХ), Архипенко А.П..

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1: снос ветхих и аварийных домов

	1.1
	Количество снесенных ветхих и аварийных домов
	(ед.)
	27
	17
	7
	20
	20
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.2
	Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа)
	(ед.)
	0
	20
	31
	30
	30
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.3
	Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа
	(ед.)
	0
	14
	100
	100
	100
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.4
	Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним
	(ед.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	

	2.1
	Количество демонтированных капитальных объектов
	(ед.)
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»;                      МУ «Спортивные сооружения КГО»;  УИиЗО

	2.2
	Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	(ед.)
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»; МУ «Спортивные сооружения КГО»;  УИиЗО

	Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	3.1
	Количество демонтированных  некапитальных объектов
	(ед.)
	25
	7
	50
	50
	50
	0
	0
	МУ «ГСЗ»


3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1: снос ветхих и аварийных домов

	1.1
	Организация сноса ветхих и аварийных домов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество снесенных ветхих и аварийных домов
	(ед.)
	27
	17
	7
	20
	20
	0
	0

	1.2
	Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа
	(ед.)
	0
	20
	31
	30
	30
	0
	0

	1.3

	Оказание услуг по размещению табличек на аварийные здания и жилые дома на территории городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа
	(ед.)

	0

	14
	100

	100

	100

	0

	0


	1.4
	Организация установления ограждений и/или ограничений доступа к ветхим и аварийным домам, подлежащим сносу
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним
	(ед.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	2.1
	Организация демонтажа капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество демонтированных капитальных объектов
	(ед.)
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	(ед.)
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	3.1
	Организация демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество демонтированных объектов
	(ед.)
	25
	7
	50
	50
	50
	0
	0



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1: снос ветхих и аварийных домов

	1.1
	Организация сноса ветхих и аварийных домов
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет

	
	3370,51
	9815,40
	15100,00
	15100,00
	0,00
	0,00
	43385,91

	1.2

	Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа
	МУ «ГСЗ»

	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00

	1.3
	Оказание услуг по размещению табличек на аварийные здания и жилые дома на территории городского округа
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Организация установления ограждений и/или ограничений доступа к ветхим и аварийным домам, подлежащим сносу
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	2.1
	Организация демонтажа капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	МУ «ГСЗ»;
МУ «Спортивные сооружения КГО»;  УИиЗО
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	354,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,00

	2.2
	Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	МУ «ГСЗ»;
МУ «Спортивные сооружения КГО»;  УИиЗО
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	3.1
	Организация демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	833,06
	3706,11
	4500,00
	4500,00
	0,00
	0,00
	13539,17

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	4557,57
	14321,51
	19600,00
	19600,00
	0,00
	0,00
	58079,08



5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№1
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1. снос ветхих и аварийных домов

	1.1




	Организация сноса ветхих и аварийных домов
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.

	Ежегодно до 01
апреля
	

	План закупок


	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.2

	Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.3
	Оказание услуг по размещению табличек на аварийные здания и жилые дома на территории городского округа
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.4
	Организация установления ограждений и/или ограничений доступа к ветхим и аварийным домам, подлежащим сносу
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	2.1
	Организация демонтажа капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	
	МУ «ГСЗ»,
МУ «Спортивные сооружения КГО»,  УИиЗО
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	2.2






	Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	
	МУ «ГСЗ»,
МУ «Спортивные сооружения КГО»,  УИиЗО
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	3.1

	Организация демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	
	МУ «ГСЗ»
	


	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение



