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протоколом управляющего совета
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
от 23.01.2026   № 3


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Теплоснабжение»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий» (далее – ФРТ)

	1
	Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ
	км.
	0,85
	0,85
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	2
	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей
	ед.
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	Задача  Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

	1
	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа
	да-1,нет-0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	УГХ

	Задача Капитальный ремонт тепловых камер

	1
	Количество отремонтированных тепловых камер
	ед.
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	1
	Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	ед.
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	УГХ

	Задача Разработка программы комплексного развития  инфраструктуры

	1
	Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития  инфраструктуры
	да-1,нет-0
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)

	1
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	да-1, нет-0
	-
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	УГХ









3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ
	
	

	1
	Капитальный ремонт тепловых сетей.
Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области.
- Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК – 29-4 по ул. Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по ул. Голубцова, 5
- Участок  теплотрассы по ул. Мира,33 – ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ
	км.
	1,34
	0,854
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей
	ед.
	3
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

	1
	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО
	да-1, нет-0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Задача Капитальный ремонт тепловых камер

	1
	Капитальный ремонт тепловых камер
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей
	ед.
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	1
	Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	ед.
	-
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	Задача  Разработка программы комплексного развития  инфраструктуры

	1
	Разработка (актуализация) программы комплексного развития  инфраструктуры
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития  инфраструктуры
	да-1, нет-0
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	0

	Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)

	
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	да-1, нет-0
	-
	0
	1
	0
	0
	0
	0





4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ

	1
	Капитальный ремонт тепловых сетей.
Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова;
от ТК – 29-4 по ул. Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по ул. Голубцова, 5
	

МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджет Фонды
	
	3269,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3269,50

	
	областной бюджет
	
	1715,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1715,25

	
	местный бюджет
	
	255,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255,93

	Задача Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

	1
	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа
	УГХ
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	1 094,50
	1100,00
	1100,00
	1100,00
	0,00
	0,00
	4394,5

	Задача Капитальный ремонт тепловых камер

	1
	Капитальный ремонт тепловых камер
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	1 073,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 073,38

	Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	УГХ
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	5642,58
	1080,13
	0,00
	0,00
	6722,71

	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	5,65
	1,08
	0,00
	0,00
	6,73

	Задача Разработка программы комплексного развития  инфраструктуры

	Разработка (актуализация) программы комплексного развития  инфраструктуры
	УГХ
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)

	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном»
	МУ КГО «Управление строительства» (далее — 
МУ «УС»)
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	-
	6800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6800,00

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	
	7408,56
	7900,00
	6748,23
	2181,21
	0,00
	0,00
	24238,00

	Внебюджет Фонды
	
	3269,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3269,50

	областной бюджет
	
	1715,25
	0,00
	5642,58
	1080,13
	0,00
	0,00
	8437,96

	местный бюджет
	
	2423,81
	7900,00
	1105,65
	1101,08
	0,00
	0,00
	12530,54



5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа
	
	УГХ
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	1
	Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	
	УГХ
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	Задача Разработка программы комплексного развития  инфраструктуры

	1
	Разработка (актуализация) программы комплексного развития  инфраструктуры
	
	УГХ
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)

	
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном»
	
	МУ «УС»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение



