УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

от 12.01.2026   № 3

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года |  | тыс. кВт/ч | 2601,0 | 2601,0 |  | - | - | - | - |  | - | УГХ |
| 1.2 | Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение |  | тыс. кВт/ч | 1500 | 1324,14 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | УГХ |
| 1.3 | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса |  | ед. | 4 | 8 |  | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | УГХ |
| 1.4 | Количество отремонтированных участков сети наружного освещения |  | ед. | - | 0 |  | 1 | - | - | - |  | - | МУ «ГСЗ» |
| 1.5 | Количество объектов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу |  | шт. | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.6 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения |  | ед. | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | - |  | - | МУ «ГСЗ» |
| Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество отремонтированных теплообменников | шт. |  | - | - | - |  | 1 | 1 |  | - | - | УО |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация энергосервисного контракта: оплата услуг исполнителя по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года | тыс. кВт/ч | 2601,0 | 2601,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Оплата электроэнергии для уличного освещения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение | тыс. кВт/ч | 1500,0 | 1324,14 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.3 | Обустройство улиц линиями наружного освещения путем совместного подвеса | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса | ед. | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Капитальный ремонт сети освещения | Приобретение товаров, работ, услуг: | Количество материалов, приобретенных для капитального ремонта сети освещения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель | км | - | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | опоры | шт. | - | 0 | 5 | - | - | - | - |
|  |  |  | светильники | шт. | - | 0 | 10 | - | - | - | - |
| 1.5 | Демонтаж/монтаж городской иллюминации | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов городской иллюминации | шт. | 115 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения | ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт теплообменника | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество от-ремонтирован-ных теплообмен-ников (МОУ СОШ № 13, 7) | шт. | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация энергосервисного контракта: оплата услуг исполнителя по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение | УГХ; МУ «Городская служба заказчика (далее - МУ «ГСЗ») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 10 782,60 | - | - | - | - | - | 10 782,60 |
| 1.2 | Капитальный ремонт сети освещения | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | УГХ | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3 | Демонтаж/монтаж городской иллюминации | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Оплата электроэнергии для уличного освещения | МУ «ГСЗ», УГХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 14 406,00 | 16 785,00 | 18 465,00 | 20 310,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 |
| 1.5 | Устройство наружного освещения путем совместного подвеса | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5 709,58 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 709,58 |
| 1.6 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт теплообменника | УО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 553,09 | 553,09 | 0,00 | 0,00 | 1 106,18 |
|  | всего |  | 0,00 | 0,00 | 553,64 | 553,64 | 0,00 | 0,00 | 1 107,28 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 565,46 |
| местный бюджет |  |  | 30 898,18 | 38 785,00 | 28 465,55 | 30 310,55 | 0,00 | 0,00 | 128 459,28 |
| областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 553,09 | 553,09 | 0,00 | 0,00 | 1 106,18 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №1 | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация энергосервисного контракта: оплата услуг исполнителя по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение |  | УГХ; МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | до 01 апреля 2025 |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | до 01 мая2025 |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | до 31 декабря 2025 |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | до 31 декабря 2025 |  | Платежное поручение |
| 1.2 | 1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения* | до 31.12.2026 | МУ «ГСЗ» | Заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию |
| 1.3 | Капитальный ремонт сети освещения |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.4 | Демонтаж/монтаж городской иллюминации |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.5 | Оплата электроэнергии для уличного освещения |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.6 | Обустройство улиц линиями наружного освещения путем совместного подвеса |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт теплообменника |  | УО |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |

* адреса объектов будут уточнены после обследования