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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»
	
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства,  (далее -УГХ)

	Участники муниципальной программы

	1.  МУ «Городская служба заказчика (далее - МУ «ГСЗ»)

	
	2. Управление образования администрации Копейского городского округа (далее - УО)

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I: 2023-2024

	
	Этап II: 2025-2030

	Цели/задачи муниципальной программы
	Цель: повышение энергетической эффективности, экономии систем теплоснабжения  и системы уличного освещения; обеспечение бесперебойного и качественного освещения территории городского округа
	
Задача 1: организация уличного освещения на территории Копейского городского округа

Задача 2: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения

Задача 3: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	141 980,98

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	-






2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цели: повышение энергетической эффективности, экономии систем теплоснабжения  и системы уличного освещения; обеспечение бесперебойного и качественного освещения территории городского округа

	1. Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа

	1.1
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения 
	ед
	3
	3
	0
	0
	0
	-
	-
	УГХ

	2. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения

	2.1
	Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года


	тыс. кВт/ч
	2601,0
	2601,0
	-
	-
	-
	-

	-

	УГХ

	2.2
	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение
	тыс. кВт/ч
	1500
	1324,14
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	УГХ

	2.3
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса
	ед.
	4
	8
	7
	5
	5
	5
	5
	УГХ

	2.4
	Количество отремонтированных участков сети наружного освещения
	ед.
	-
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	МУ «ГСЗ»

	2.5
	Количество объек-тов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу
	шт. 
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	
	МУ «ГСЗ»


	2.6
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения
	ед.
	0
	0
	4
	4
	4
	-
	-
	УГХ

	3. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений

	3.1
	Количество отре-монтированных теплообменников
	шт. 
	-
	-
	0
	1
	1
	-
	-
	УО



3. План достижения показателей муниципальной программы
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
отчетного периода

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Показатели проектной части муниципальной программы

	2025

	1
	Проект «Строительство линий наружного освещения»

	1.1
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	-
	-
	-
	-
	3

	2026

	1
	Проект «Строительство линий наружного освещения»

	1.2
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	Показатели процессной части муниципальной программы

	2
	КПМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

	2025

	2.1
	Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года
	тыс. кВт/ч
	216,75
	433,5
	650,25
	867
	1083,75
	1300,5
	1517,25
	1734
	1950,75
	2167,5
	2384,25
	2601,00

	2.2
	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение
	тыс. кВт/ч
	164,14
	120
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	120
	220
	1324,14

	2.3
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса
	ед.
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	5
	7
	8
	8

	2.4
	Количество отремонтированных участков сети наружного освещения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2.5
	Количество объектов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу
	шт. 
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2026

	2.1
	Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года
	тыс. кВт/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2.2
	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение
	тыс. кВт/ч
	150
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	200
	1500,00

	2.3
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7

	2.4
	Количество отремонтированных участков сети наружного освещения
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	2.5
	Количество объектов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу
	шт. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2.6
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	-
	-
	-
	4



4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями


	1
	2
	3
	4

	проект    «Строительство линий наружного освещения»

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	1
	Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа
	Доведение уровня освещенности на территории Копейского городского округа до нормативной
	1.1

	КПМ  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	2
	Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения
	Экономия электроэнергии и улучшение, улучшение состояния и оснащенности сети уличного освещения
	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2,5; 2.6

	3
	Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений
	Текущий ремонт теплообменников
	3.1


















5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего, в т.ч.:
	УГХ;
МУ «ГСЗ»;
УО
	43 313,70
	38 785,00
	29 018,64
	30 863,64
	0,00
	0,00
	141 980,98

	Местный бюджет
	
	43 313,70
	38 785,00
	28 465,55
	30 310,55
	0,00
	0,00
	140 874,80

	Областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	553,09
	553,09
	0,00
	0,00
	1 106,18

	проект    «Строительство линий наружного освещения»

	Местный бюджет
	
	12 415,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 415,52

	КПМ  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе
	
	

	Местный бюджет
	
	30 898,18
	38 785,00
	28 465,55
	30 310,55
	0,00
	0,00
	128 459,28

	Областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	553,09
	553,09
	0,00
	0,00
	1 106,18

	Всего 
	
	30 898,18
	38 785,00
	29 018,64
	30 863,64
	0,00
	0,00
	129 565,46




