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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»
	
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Филиппов А.С.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, КГО)

	Соисполнители муниципальной программы
	МУ «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»),
МУ «Управление строительства» (далее – МУ «УС»)

	Участники муниципальной программы
	Управление образования администрации КГО (далее - УО),
отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Копейску Челябинской области

	Период реализации муниципальной программы

	 2025-2030 годы

	Цели/задачи муниципальной программы

	Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни,
 здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах
	Задача 1. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения

	
	
	Задача 2. Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО.


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	1 623 688,47

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	-



2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам


	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
2029
	
2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Цель муниципальной программы:  обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни,
 здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах

	1.1 Задача - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения

	1.1.1
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям  транспортно-эксп-луатационным  показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года
	км
	0,99
	0,48
	10
	10
	10
	10
	10
	МУ «ГСЗ»

	1.1.2
	Площадь отремонтированных грунтовых  автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нор-мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
	м²
	147 918,47
	48 134,48
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	МУ «ГСЗ»

	1.1.3
	Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию
	м²
	2 317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.1.4
	Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа
	 шт.
	7
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.1.5
	Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007
	ед.
	44
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.1.6
	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения
	км.
	205,53
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	МУ «ГСЗ»

	1.1.7
	Количество ПСД на устройство светофорного объекта
	ед.

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.1.8
	Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения
	шт.
	1173
	1173
	1173
	1173
	1173
	1173
	1173
	Администрация КГО

	1.2 Задача -  Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО.

	1.2.1
	Количество полученных положи-тельных заключений государст-венной экспертизы
	ед.
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»,
МУ «УС»


	1.2.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год
	км
	0,99
	0,132
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»,
МУ «УС»




3. План достижения показателей муниципальной программы 

	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Показатели проектной части муниципальной программы

	1.1
	Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети»

	2025

	1.1.1
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	1.1.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год
	км

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,132
	-
	-
	0,132

	2026

	1.1.3
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	1.1.4
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год
	км

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатели процессной части муниципальной программы

	2.1
	КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	2025

	2.1.1
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нор-мативным требованиям транспортно-эксплуа-тационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,48
	0,48

	2.1.2
	Площадь отремонтированных грунтовых  автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
	м²
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48134,48
	48134,48

	2.1.3


	Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48
	48

	2.1.4
	Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1173
	1173

	2.1.5
	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	214,87
	214,87

	2.1.6
	Количество ПСД на устройство светофорного объекта
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	2.1.7
	Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	9

	2026

	2.1.8
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нор-мативным требованиям транспортно-эксплуа-тационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	10

	2.1.9
	Площадь отремонтированных грунтовых  автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
	м²
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000
	30000

	2.1.10
	Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1173
	1173

	2.1.11
	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	214,87
	214,87




4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями


	1
	2
	3
	4

	1.  Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети»

	Архипенко Анатолий Петрович
начальник УГХ администрации КГО
	01.01.2025-31.12.2030

	1.1
	Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО.
	Получены положительные заключения Государственной экспертизы на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, построены и реконструированы автодороги общего пользования местного значения в КГО
	1.2.1
1.2.2

	2.  КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Архипенко Анатолий Петрович,
начальник УГХ администрации КГО
	01.01.2025-31.12.2030

	2.1
	 Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения
	Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений,  поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышен уровень правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения
	1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8











5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
2029
	
2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего, в т.ч.:
	УГХ/
МУ «ГСЗ»,
УО

	453 120,54
	356 330,61
	255 394,52
	255 747,60
	151 547,60
	151 547,60
	1 623 688,47

	Областной бюджет
	
	192 706,56
	  172 172,81
	77 736,72
	78 089,80
	78 089,80
	78 089,80
	676 885,49

	Местный бюджет
	
	260 413,98
	184 157,80
	177 657,80
	177 657,80
	73 457,80
	73 457,80
	946 802,98

	Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети»

	Всего, в т.ч.:
	УГХ/
МУ «ГСЗ»,
МУ «УС»

	21 948,19
	5 000,00
	0
	0
	0
	0
	26 948,19

	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	
	21 948,19
	5 000,00
	0
	0
	0
	0
	26 948,19

	КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Всего, в т.ч.:
	УГХ/
МУ «ГСЗ»,
МУ «УС»,
УО

	431 172,35
	351 330,61
	255 394,52
	255 747,60
	151 547,60
	151 547,60
	1 596 740,28

	Областной бюджет
	
	192 706,56
	172 172,81
	77 736,72
	78 089,80
	78 089,80
	78 089,80
	676 885,49

	Местный бюджет
	
	238 465,79
	179 157,80
	177 657,80
	177 657,80
	73 457,80
	73 457,80
	919 854,79



