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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Копейском городском округе»
	(наименование)


1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Главы городского округа по финансам и экономике Пескова О.М.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Копейского городского округа в лице заместителя Главы городского округа по финансам и экономике

	Соисполнители муниципальной программы
	МКУ КГО «Управление закупок и обеспечения» (далее – МКУ «Управление закупок»)

	Участники муниципальной программы
	отсутствуют

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I: 2025-2030 годы

	Цели/задачи муниципальной программы
	Цель: повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в округе за счет использования информационно-коммуникационных технологий
	Задача 1. Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления

	
	
	Задача 2. Развитие информационных систем с целью обеспечения технологической совместимости информационных систем государственной власти, структур муниципального управления и взаимодействия в едином информационном пространстве

	
	
	Задача 3. Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов информатизации администрации округа, обеспечение функционирования и защиты локально-вычислительной сети администрации округа

	Подпрограммы (при наличии)
	отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	47046,00 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	-



2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение за год
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель: повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в округе за счет использования информационно-коммуникационных технологий

	Задача 1 Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг.  Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления

	1.1
	Доля обновленной  материально- технической базы органов местного самоуправления путем приобретения нового оборудования (ПК, оргтехника, расходные материалы) от общего числа ПК, оргтехники, расходных материалов для ремонта, модернизации ПК и обеспечения периферийной техникой рабочего места сотрудников органов местного самоуправления
	%
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	МКУ «Управление закупок»

	Задача 2 Развитие информационных систем с целью обеспечения технологической совместимости информационных систем государственной власти, структур муниципального управления и взаимодействия в едином информационном пространстве

	2.1
	Доля оснащенных  объектов информатизации лицензиями на установку отечественного программного обеспечения от общего числа объектов информатизации
	%
	0
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	Администрация Копейского городского округа

	Задача 3 Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов информатизации администрации округа, обеспечение функционирования и защиты локально-вычислительной сети

	3.1
	Доля оснащения объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, системы контроля доступа в служебные помещения, аттестации объектов информатизации администрации округа, обеспечения функционирования и защиты локально-вычислительной сети от необходимого количества
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Копейского городского округа


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 - 2026 годах
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКАТО)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2025 года3

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Показатели процессной части муниципальной программы

	1.1
	КПМ «Развитие информационного общества в Копейском городском округе»

	1.1.1
	Доля обновленной  материально- технической базы органов местного самоуправления путем приобретения нового оборудования (ПК, оргтехника, расходные материалы) от общего числа ПК, оргтехники, расходных материалов для ремонта, модернизации ПК и обеспечения периферийной техникой рабочего места сотрудников органов местного самоуправления
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	1.1.2
	Доля оснащенных  объектов информатизации лицензиями на установку отечественного программного обеспечения от общего числа объектов информатизации
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4
	16

	1.1.3
	Доля оснащения объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, системы контроля доступа в служебные помещения, аттестации объектов информатизации администрации округа, обеспечения функционирования и защиты локально-вычислительной сети от необходимого количества
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	0
	100


4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями
(наименование или код показателя из таблицы 2 паспорта)

	1
	2
	3
	4

	1.1. КПМ «Развитие информационного общества в Копейском городском округе»

	МКУ «Управление закупок»
	01.01.2025 – 31.12.2030

	1.1.1
	Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления
	Развитие и техническое сопровождение информационных систем органов местного самоуправления для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг
	1.1

	Администрация Копейского городского округа
	01.01.2025 – 31.12.2030

	1.1.2
	Развитие информационных систем с целью обеспечения технологической совместимости информационных систем государственной власти, структур муниципального управления и взаимодействия в едином информационном пространстве
	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
	2.1

	1.1.3
	Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, система контроля доступа в служебные помещения, аттестация объектов информатизации администрации округа, обеспечение функционирования и защиты локально-вычислительной сети
	Повышение уровня информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры, включая защиту персональных данных в муниципальных информационных системах
	3.1


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	Всего, в т.ч.:
	7506,00
	9228,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	47046,00

	бюджет города
	7506,00
	9228,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	47046,00

	1. КПМ «Развитие информационного общества в Копейском городском округе»

	Бюджет города всего, в т.ч.
	7506,00
	9228,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	47046,00

	МКУ «Управление закупок», Администрация Копейского городского округа
	7506,00
	9228,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	7578,00
	47046,00



