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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства     (далее - УГХ)

	Участники муниципальной программы1
	1. Муниципальное учреждение «Городская служба заказчика (далее - МУ «ГСЗ»)

	
	2. Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа (далее – УИиЗО)

	
	3. Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского                       городского округа Челябинской области

	
	4. МУ «Спортивные сооружения КГО»

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I: 2023-2024

	
	Этап II: 2025-2030

	Цели/задачи муниципальной программы
	Цель: создание в Копейском городском округе (далее – городской округ) условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа
	Задача 1: снос ветхих и аварийных домов

	
	
	Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	
	
	Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	58079,08

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	-




2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель программы: создание в городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа

	Задача 1. снос ветхих и аварийных домов

	1.1
	Количество снесенных ветхих и аварийных домов
	(ед.)
	27
	17
	7
	20
	20
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.2
	Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа
	(ед.)
	0
	20
	31
	30
	30
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.3
	Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа
	(ед.)
	0
	14
	100
	100
	100
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	1.4
	Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним
	(ед.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»

	Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	2.1
	Количество демонтированных капитальных объектов
	(ед.)
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»;
МУ «Спортивные сооружения КГО»;
УИиЗО

	2.2
	Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	(ед.)
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»;
МУ «Спортивные сооружения КГО»;
УИиЗО

	Задача 3.  демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	3.1
	Количество демонтированных некапитальных объектов
	(ед.)
	25
	7
	50
	50
	50
	0
	0
	МУ «ГСЗ»




3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
отчетного года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	КПМ: Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа

	
Задача 1. снос ветхих и аварийных домов

	1.1
	Количество снесенных ветхих и аварийных домов
	(ед.)
	-
	2
	-
	4
	3
	-
	3
	-
	5
	-
	-
	17

	1.2
	Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа

	(ед.)
	-
	7
	-
	6
	-
	-
	6
	-
	-
	1
	-
	20

	
1.3
	
Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа
	
(ед.)
	
-
	
2
	
-
	
4
	
3
	
-
	
3
	
-
	
2
	
-
	
-
	
14

	
Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	2.1
	Количество демонтированных капитальных объектов
	(ед.)
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	2.2
	Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	(ед.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
Задача 3.  демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	3.1
	Количество демонтированных некапитальных объектов
	(ед.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
отчетного года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	КПМ: Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа

	
Задача 1. снос ветхих и аварийных домов

	1.1
	Количество снесенных ветхих и аварийных домов
	(ед.)
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	7

	1.2
	Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа
	(ед.)
	-
	10
	-
	10
	-
	-
	-
	11
	-
	-
	-
	31

	
1.3
	Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа
	
(ед.)
	
-
	
20
	
-
	
30
	
-
	
30
	
-
	
10
	
10
	
-
	
-
	
100

	1.4
	Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним
	(ед.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	2.1
	Количество демонтированных капитальных объектов
	(ед.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	2.2
	Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	(ед.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	
Задача 3.  демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан

	3.1
	Количество демонтированных некапитальных объектов
	(ед.)
	-
	-
	20
	-
	-
	20
	-
	-
	10
	-
	-
	50



4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями


	1
	2
	3
	4

	
	 КПМ:Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа

	Ответственный за реализацию – УГХ
	Срок реализации (2025-2030)

	1.1
	Задача 1. снос ветхих и аварийных домов
	создание в  городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа

	1.1, 1.2, 1.3, 1.4


	1.2
	Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	
	2.1, 2.2

	1.3
	Задача 3.  демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан
	
	3.1


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	
Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего, в т.ч.:
	УГХ/ УИиЗО, МУ «ГСЗ», Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского го- родского округа Челябинской области, МУ «Спортивные сооружения КГО»
	4557,57
	14321,51
	19600,00
	19600,00
	0,00
	0,00
	58079,08

	Местный бюджет
	
	4557,57
	14321,51
	19600,00
	19600,00
	0,00
	0,00
	58079,08

	КПМ:Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа

	Местный бюджет
	
	4557,57
	14321,51
	19600,00
	19600,00
	0,00
	0,00
	58079,08



