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Приложение 
к муниципальной программе
ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам  

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства



	Соисполнители муниципальной программы
	МУ «Городская служба заказчика»
МКУ «Управление благоустройства»

	Участники муниципальной программы
	1. МУ КГО «Городская служба заказчика» 
2. МКУ КГО «Управление благоустройства»

3. МУ КГО «Управление строительства»

	
	Этап: 2025-2030

	Цели/задачи муниципальной программы
	Цель: Обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное исполнение возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения
	Задача 1. Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев

	
	
	Задача 2. Проведение мероприятий по техническому

 обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь».

Задача 3. Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок, новогодняя иллюминация), благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации.

	Подпрограммы (при наличии)
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	184 586,34

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	-  


2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	
	Значение показателя по годам
	Ответствен

ный за достижение показателя



	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Цель: муниципальной программы – Обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно- гигиенических потребностей населения, эффективное исполнение возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения

	1.1  Задача: «Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев»

	1.1.1
	Количество отловленных животных
	Ед.
	800
	533
	600
	600
	600
	0
	0
	МУ «Городская служба заказчика»

	2.1 Задача «Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» 

	2.1.1
	Количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» 
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	МУ «Городская служба заказчика»


	3.1 Задача «Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок, новогодняя иллюминация), благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации»

	3.1.1
	Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация,электроснабжени
	Ед.
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Управление благоустройства» 


	3.1.2
	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству ледового городка, охрана ледового городка
	Ед.
	9
	4
	4
	4
	4
	0
	0
	МКУ «Управление благоустройства» 

	3.1.3
	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству: 

- общественных территорий;

- дворовых территорий
	Ед.
	3
	10
	6
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Управление благоустройства» МУ «Городская служба заказчика»
МУ КГО «Управление строительства»

МУ «Городская служба заказчика»

	
	
	Ед.
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	

	3.1.4
	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по поставке, установке изделий для создания ярких визуальных акцентов на территории Копейского городского округа к зимнему сезону, в том числе утилизация городской иллюминации
	Ед.
	12
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «Городская служба заказчика»

	3.1.5
	Количество разработанной ПСД по благоустройству территории Копейского городского округа
	Ед.
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «Городская служба заказчика»


4. План достижения показателей муниципальной программы 
	№

п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по

кварталам / месяцам
	На конец отчетного
года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	2025 год

	1.
	Показатели проектной части муниципальной программы

	1.
	 Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев

	1.1
	 Количество отловленных животных
	Ед.
	-
	-
	133,25
	-
	-
	133,25
	-
	-
	133,25
	-
	133,25
	533

	2.
	 Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»


	2.1
	 Количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	                    1

	     3 
	Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок, новогодняя иллюминация), благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации

	3.1
	 Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервации и расконсервации, электроснабжение
 
	Ед.
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	-
	-
	4
	-
	4
	4

	3.2
	 Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству ледового городка, охрана ледового городка


	Ед.
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4

	3.3
	 Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации»

	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	10

	3.4
	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по поставке, установке изделий для создания ярких визуальных акцентов на территории Копейского городского округа к зимнему сезону, в том числе утилизация городской иллюминации
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	3.5
	Количество разработанной ПСД по благоустройству территории Копейского городского округа
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	2026 год

	Показатели проектной части муниципальной программы

	1.
	Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев

	1.1
	 Количество отловленных животных
	Ед.
	-
	-
	150
	-
	-
	150
	-
	-
	150
	-
	150
	600

	2.
	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»


	2.1
	 Количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	3.
	Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок,              новогодняя иллюминация), благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации», разработка заявки на участие во Всероссийском конкурсе

	3.1
	 Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервации и расконсервации, электроснабжение
 
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	3.2
	 Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству ледового городка, охрана ледового городка
	Ед.
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4

	3.3
	 Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	6

	
	дворовых территорий


	Ед.
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	4
	4


4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь

с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Проект «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» 

(куратор – Филиппов А.С., заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам)



	Парфилов Семен Валерьевич,

начальник управления городского хозяйства
	01.01.2025-31.12.2030

	1.1.
	Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев


	Благоустройство мест отдыха горожан, улучшение качества жизни горожан и создание уютной атмосферы для жителей и гостей города.
	1.1

	2.1
	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» 


	
	2.1.1

	3.1
	Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок, новогодняя иллюминация), благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации, разработка заявки на участие во Всероссийском конкурсе

	
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,3.1.5.


                                                                                    5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего, в т.ч.:
	Управление городского хозяйства 
	49 532,85
	48 935,87
	38 011,00
	48 106,62
	-
	-
	184 586,34

	Областной бюджет
	
	9 496,15
	1 314,10
	1 314,10
	1 314,10
	-
	        -
	13 438,45



	Местный бюджет
	
	40 036,70
	47 621,77
	36 696,90
	46 792,52
	-
	-
	171 147,89



	Комплекс процессных мероприятий – «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

	Всего, в т.ч.:
	Управление городского хозяйства
	49 532,85
	48 935,87
	38 011,00
	48 106,62
	-
	-
	184 586,34

	Областной бюджет
	
	9 496,15
	1 314,10
	1 314,10
	1 314,10
	-
	        -
	13 438,45



	Местный бюджет
	
	40 036,70
	47 621,77
	36 696,90
	46 792,52
	-
	-
	171 147,89




