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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа» 

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (УГХ)

	Участники муниципальной программы1
	1.МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ»)

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I: 2023-2024

	
	Этап II:2025-2030

	Цели/задачи муниципальной программы
	Цель: понижение уровня воды на территории Копейского городского округа для предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов
	Задача: Проведение мероприятий по водопонижению


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	298763,17

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	-





2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель: Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа для предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов

	Задача:  Проведение мероприятий по водопонижению

	1.1
	Объем откачанной воды из озера Синеглазово
	Тыс.
м3
	3000,00
	4868,19
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	УГХ

	
	Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ
	мБС
	217,2
	217,65
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	

	1.2
	Объем откачанной воды из карьера шахты «Красная Горнячка»
	Тыс.
м3
	600,0
	1144,85
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	УГХ

	
	Абсолютная отметка в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ
	мБС
	182,0
	186,59
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	УГХ

	1.3
	Объем откачанной воды из карьера шахты № 45
	Тыс.
м3
	-
	110,71
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	УГХ

	1.4
	Количество углубленных прудов-испарителей
	ед.
	-
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	УГХ


	1.5
	Количество обслуженных насосов
	ед
	0
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	УГХ

	1.6
	Количество установленных насосов
	ед
	0
	4
	2
	2
	2
	-
	-
	УГХ

	1.7
	Объем откачанной воды из прудов-испарителей
	Тыс. м3
	274
	293,67
	274
	274
	274
	274
	274
	УГХ

	1.8
	Количество обустроенных и прочищенных канав
	ед.
	1
	6
	3
	3
	3
	3
	3
	УГХ


	1.9
	Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	КПМ  Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа

	1.1
	Объем откачанной воды из озера
	тыс. м3
	-
	-
	-
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	-
	-
	3000,00

	
	Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ
	мБС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	217,0
	-
	-
	217,0

	1.2
	Объем откачанной воды из карьера шахты «Красная Горнячка»
	тыс. м3
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	600,0

	
	Абсолютная отметка уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ
	мБС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180,0
	-
	-
	180,0

	1.3
	Объем откачанной воды из карьера шахты № 45
	тыс. м3
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	600,0

	1.4
	Количество углубленных прудов-испарителей
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	3

	1.5
	Количество обслуженных насосов
	ед.
	-
	-
	-
	4
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	1.6
	Количество установленных насосов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	1.7
	Объем откачанной воды из пруда-испарителя
	Тыс. м3.
	-
	-
	-
	46
	46
	46
	46
	45
	45
	-
	-
	274

	1.8
	Количество обустроенных и прочищенных канав
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	1.9
	Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями


	1
	2
	3
	4

	КПМ  Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа

	Ответственный за реализацию Управление городского хозяйства
	Срок реализации 2025-2030

	1
	Задача Проведение мероприятий по водопонижению
	Понижение уровня воды на территории КГО для предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов
	1.1-1.9



5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего, в т.ч. :
	МУ «ГСЗ»
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]66203,71
	77519,82
	77519,82
	77519,82
	
	
	298763,17

	Областной бюджет
	
	22458,02
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	
	
	76458,02

	Местный бюджет
	
	43745,69
	59519,82
	59519,82
	59519,82
	
	
	222305,15

	КПМ  Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа

	Всего, в т.ч.:
	МУ «ГСЗ»
	66203,71
	77519,82
	77519,82
	77519,82
	
	
	298763,17

	Областной бюджет
	
	22458,02
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	
	
	76458,02

	Местный бюджет
	
	43745,69
	59519,82
	59519,82
	59519,82
	
	
	222305,15



