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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
	
Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Участники муниципальной программы
	1. МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ»)

	
	2. МУ КГО «Управление строительства» (далее — МУ «УС»)

	
	3. Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ»).

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I: 2023-2024

	
	Этап II: 2025-2030

	
Цели/задачи муниципальной программы
	
Цель: повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры
	1. Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный

	
	
	2. Модернизация коммунальной инфраструктуры

	
	
	3. Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	
	
	4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа

	
	
	5. Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ

	
	
	6. Капитальный ремонт тепловых камер

	
	
	7. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

	
	
	8. Разработка программы комплексного развития инфраструктуры

	
	
	9. Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»

	
	
	10. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	
	
	11. Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	
	
	12. Разработка и актуализация ТЭБ

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	851935,91

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	-



2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Цель: повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры

	1.Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный (проект)

	1.1
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	ед.
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	2. Модернизация коммунальной инфраструктуры (проект)

	2.1
	Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.
	ед
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	УГХ

	3. Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	3.1
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств «Фонда развития территории» - (далее ФРТ)
	км.
	0
	11,37
	23,5
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	3.2
	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	0
	4,407
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	3.3
	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	м3/сут
	0
	0
	25000
	0
	0
	0
	0
	

	3.4
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен капитальный ремонт
	км.
	0
	0
	0
	6,95
	0
	0
	0
	УГХ

	3.5
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведена реконструкция
	км
	0
	0
	6,94
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа

	4.1
	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	да-1, нет-0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	УГХ

	5.  Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ

	5.1
	Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ
	км.
	1,34
	0,854
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	5.2
	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей
	ед.
	3
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6. Капитальный ремонт тепловых камер

	6.1
	Количество отремонтированных тепловых камер
	ед.
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	7. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

	7.1
	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа
	да-1, нет-0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	УГХ

	8. Разработка программы комплексного развития  инфраструктуры

	8.1
	Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития  инфраструктуры
	да-1, нет-0
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	9. Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»

	9.1
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	да-1, нет-0
	-
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	УГХ

	10. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	10.1
	Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	ед.
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	УГХ

	11. Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	11.1
	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения
	ед.
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	УГХ

	11.2
	Количество объектов, отключенных от газа
	ед.
	10
	0
	10
	10
	10
	0
	0
	

	11.3
	Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11.4
	Наличие актуализированной схемы газоснабжения городского округа
	да-1, нет-0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	

	12.  Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса

	12.1
	Наличие разработанного (актуализированного) ТЭБ
	да-1, нет-0
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	УГХ



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
2025 года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД
(в связи с выводом котельной ИК-11)»

	1. Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный

	1.1
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	1.2
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	2. Модернизация коммунальной инфраструктуры

	2.1
	Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.
	ед.
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Показатели процессной части муниципальной программы

	КПМ «Водоснабжение и водоотведение»

	3.  Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	3.1
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,37
	11,37

	3.2
	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,407
	4,407

	3.3
	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа

	4.1
	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	1
	1

	КПМ «Теплоснабжение»

	5.  Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ

	5.1
	Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,854
	-
	-
	-
	-
	-
	0,854

	5.2
	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	6. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

	6.1
	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	7. Задача Капитальный ремонт тепловых камер

	7.1
	Количество отремонтированных тепловых камер
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	8. Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	8.1
	Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КПМ «Газоснабжение»

	9.  Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	9.1
	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	9.2
	Количество объектов, отключенных от газа
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	9.3
	Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	9.4
	Наличие актуализированной схемы газоснабжения городского округа
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа»

	10
	Наличие разработанного (актуализированного) топливно-энергетического баланса
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1











План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД
(в связи с выводом котельной ИК-11)»

	1. Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный

	1.1
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2

	Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	2. Модернизация коммунальной инфраструктуры

	2.1
	Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Показатели процессной части муниципальной программы

	КПМ «Водоснабжение и водоотведение»

	3.  Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения

	3.1
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,5
	-
	23,5

	3.2
	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25000

	3.3
	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых проведена реконструкция
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,94
	-
	6,94

	4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа

	4.1
	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	КПМ «Теплоснабжение»

	5. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

	5.1
	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	6. Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем

	6.1
	Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Задача Разработка программы комплексного развития  инфраструктуры

	7.1
	Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития  инфраструктуры
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	8. Задача Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»

	8.1
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	ед.
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	КПМ «Газоснабжение»

	9.  Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	9.1
	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	9.2
	Количество объектов отключенных от газа
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	10

	9.3
	Наличие актуализированной схемы газоснабжения городского округа
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа»

	10. Разработка (актуализация) топливно-энергетического баланса

	10.1
	Наличие разработанного (актуализированного) топливно-энергетического баланса
	да-1, нет-0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1



4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями


	1
	2
	3
	4

	1. Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД 
(в связи с выводом котельной ИК-11)»

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	1
	Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный
	Строительство и введение объекта в эксплуатацию, теплоснабжение МКД п. Железнодорожный
	1.1

	2. Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	1
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	Улучшение инфраструктуры для жизни населения Копейского городского округа
	2.1

	1. КПМ «Водоснабжение и водоотведение

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	1
	Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения
	Реконструкция централизованной системы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа
	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

	2
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
	Внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения городского округа
	4.1

	2. КПМ «Теплоснабжение»

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	1
	Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ
	Реконструкция участка сети  системы теплоснабжения Копейского городского округа
	5.1; 5.2

	2
	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа
	Внесение изменений в схему теплоснабжения городского округа
	7.1

	3
	Капитальный ремонт тепловых камер
	Реконструкция участка сети  системы теплоснабжения Копейского городского округа
	6.1

	4
	Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем
	Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы жизнеобеспечения граждан
	10.1

	5
	Разработка программы комплексного развития  инфраструктуры
	Разработка программы
	8.1

	6
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»
	Получение положительного заключения госэкпертизы
	9.1

	3. КПМ «Газоснабжение»

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	1
	повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения
	Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения

	11.1; 11.2; 11.3; 11.4

	4. КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа»

	Ответственный за реализацию УГХ
	Срок реализации 2025-2030

	1
	Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса
	Определение эффективности потребления энергетических ресурсов
	12.1





5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	
Источник финансового обеспечения
	
Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего, в т.ч.:
	УГХ,
МУП «КСВВ»
МУ “ГСЗ”
	365586,53
	232 079,60
	179537,66
	74732,12
	0,00
	0,00
	851935,91

	Внебюджет Фонда
	
	3269,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 269,50

	Федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	26189,73
	39722,76
	0,00
	0,00
	65912,50

	Областной бюджет
	
	357173,09
	215826,00
	143846,8
	25490,48
	0,00
	0,00
	742336,37

	Местный бюджет
	
	5143,94
	16253,60
	9501,13
	9518,88
	0,00
	0,00
	40417,55

	Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный  для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»

	Всего, в т.ч.:
	МУ «УС»
	999,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	999,00

	Местный бюджет
	
	999,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	999,00

	Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	Всего, в т.ч.:
	УГХ
	0,00
	0,00
	41875,84
	64197,31
	0,00
	0,00
	106073,16

	Федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	26189,73
	39722,76
	0,00
	0,00
	65912,50

	Областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	15644,22
	24410,35
	0,00
	0,00
	40054,58

	Местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	41,88
	64,20
	0,00
	0,00
	106,08

	КПМ «Водоснабжение и водоотведение»

	Всего, в т.ч.:
	УГХ,
МУП «КСВВ»
	356795,13
	216952,10
	123686,10
	0,00
	0,00
	0,00
	697433,33

	Областной бюджет
	
	355457,84
	215826,00
	122560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	693843,84

	Местный бюджет
	
	1337,29
	1126,10
	1126,1
	1126,10
	0,00
	0,00
	4715,59

	КПМ «Теплоснабжение»

	Всего, в т.ч.:
	УГХ;
МУ «ГСЗ»
	7408,56
	7900,00
	6748,23
	2181,21
	0,00
	0,00
	24 238,00

	Внебюджет Фонды
	
	3269,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3269,50

	Областной бюджет
	
	1715,25
	0,00
	5642,58
	1080,13
	0,00
	0,00
	8437,96

	Местный бюджет
	
	2423,81
	7900,00
	1105,65
	1101,08
	0,00
	0,00
	12530,54

	КПМ «Газоснабжение

	Всего, в т.ч.:
	УГХ;
МУ «ГСЗ»; МУ «УС»
	208,84
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	0,00
	0,00
	21208,84

	Местный бюджет
	
	208,84
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	0,00
	0,00
	21208,84

	КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа»

	Всего, в т.ч.:
	УГХ
	175,00
	227,50
	227,50
	227,50
	0,00
	0,00
	857,50

	Местный бюджет
	
	175,00
	227,50
	227,50
	227,50
	0,00
	0,00
	857,50



