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	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного
таковым с 1 января 2017 года, в Копейском
городском округе»
от 20.01.2026 № 4






ПАСПОРТ
проекта «Жилье»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта:
	«Жилье»
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Рукавишников Александр Юрьевич
	Заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике

	Ответственный исполнитель проекта
	Начальник отдела жилищной политики Саевская Инна Дмитриевна
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного
таковым с 1 января 2017 года, в Копейском
городском округе»




2. Показатели проекта

	№
п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы
2024
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания

	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1
	Количество квадратных метров, расселенного  аварийного жилищного фонда
	«НП», «РП»
	тыс. кв. м.
	0,1202

	0,3569
	3,13415
	1,3627
	0,2376
	
	
	возрастающий
	нет

	1.2
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
	«НП», «РП»
	тыс.чел
	0,006
	0,02
	0,206
	0,057
	0,017
	
	
	возрастающий
	нет






3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприя тия (результа та)
	Характе ристика
	Едини цы измере ния (по ОКЕИ)
	Базовое значе ние
2024
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1. переселение жителей МКД, признанных  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1
	Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир)
	Тысяча квадратных метров общей площади
	
0,3313

	0,70862
	3,76098
	1,63524
	0,28512
	-
	-
	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)


	1.2
	Изъятие жилых помещений в аварийных МКД по выкупной цене
	Осуществление текущей деятельности
	Количество квадратных метров изъятых жилых помещений
	Тысяча квадратных метров
	0,00
	0,0629
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	


4. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2024 справочно
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1. Переселение жителей МКД, признанных  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1
	Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД
	УИиЗО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	фонд
	
	29 482,44
	36 662,72
	125 770,13
	84 013,00
	-
	-
	-
	246 445,85

	
	областной бюджет
	
	1 228,46
	50 080,70
	124 229,87
	63 987,00
	20 500,00
	-
	-
	258 797,57

	
	местный бюджет
	
	30,74
	86,83

	250,25
	148,15
	20,52
	-
	-
	505,75

	1.2






	Изъятие жилых помещений в аварийных МКД по выкупной цене
	Отдел жилищной политики
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	фонд
	
	0,00
	2064,03
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	2064,03

	
	областной бюджет
	
	0,00
	2402,03
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	2402,03

	
	местный бюджет
	
	0,00
	4,47
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	4,47

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	УИиЗО,         Отдел жилищной политики

	30 741,64
	91 300,78
	250 250,25
	148 148,15
	20 520,52
	-
	-
	510 219,70

	фонд
	
	29 482,44
	38 726,75
	125 770,13
	84 013,00
	-
	-
	-
	248 509,88

	областной бюджет
	
	1 228,46
	52 482,73
	124 229,87
	63 987,00
	20 500,00
	-
	-
	261 199,60

	местный бюджет
	
	30,74
	91,3
	250,25
	148,15
	20,52
	-
	-
	510,22






















5. План реализации проекта в текущем году 

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

	Срок реализации
	
Ответственный исполнитель


	
Вид подтверждающего документа


	
	начало
	конец
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1. Переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1 Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД
	01.01.2026
	31.12.2026
	УИиЗО
	акт приема-передачи

	Контрольная точка 1 – проведение закупочных процедур
	01.01.2026
	31.12.2026
	УИиЗО

	акт приема-передачи

	Контрольная точка 2 – заключение соглашения о предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен изымаемого (договора социального найма)
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел жилищной политики

	соглашение о предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен изымаемого; договор социального найма

	1.2 Изъятие жилых помещений в аварийных МКД по выкупной цене

	Контрольная точка 1 – заключение соглашения об изъятии жилого помещения и выплате возмещения (выкупной стоимости) за изымаемое жилое помещение
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел жилищной политики
	Соглашение об изъятии жилого помещения и выплате возмещения (выкупной стоимости) за изымаемое жилое помещение

	Контрольная точка 2 – перечисление денежных средств собственнику
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел жилищной политики

	платежное поручение



