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	УТВЕРЖДЕНО
протоколом управляющего совета 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Копейском городском округе»
от 16.01.2026 № 5





ПАСПОРТ
проекта  «Развитие спортивной инфраструктуры»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта 
	Развитие спортивной инфраструктуры
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Рукавишников Александр Юрьевич
	Заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике

	Ответственный исполнитель проекта
	Разинкин Михаил Васильевич
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»

	Связь с муниципальной программой
	Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе








2. Показатели проекта 

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
	Базовое значение
2024 
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности

	1.1.
	Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	ГП
	процент
	40
	40
	41,5
	41,6
	43,6
	43,7
	44
	Возрастаю-щий
	Да



3. План достижения показателей проекта 
	№ 
п/п
	Показатели пректа
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетного года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	2025 год

	1.
	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности

	1.1
	Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	
40
	
40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	
	2026 год

	1.
	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности

	1.1
	Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	
40
	
40
	40
	40,5
	40,5
	40,5
	41
	41
	41
	41,2
	41,2
	41,5



4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измере-ния
	Базовое значение
2024 
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями региональ-ного проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности

	1.1
	Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области
	Приобрете-ние товаров, работ, услуг
	Строительство ФСК общей площадью 4697,6 кв.м.
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	1.2
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (г. Копейск, ул. Хохрякова)
	Приобрете-ние товаров, работ, услуг
	Подготовка к строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом»
	ед.
	0
	1
	1
	0
	0
	-
	-
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта



5. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей


	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	
	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности

	1.1
	Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	53 571,80
	20 020,02
	70 070,07
	150 150,15
	0
	0
	293 812,04

	
	областной бюджет
	
	47 908,55
	20 000,00
	70 000,00
	150 000,00
	0
	0
	287 908,55

	
	местный бюджет
	
	5 663,25
	20,02
	70,07
	150,15
	0
	0
	5 903,49

	1.2
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (г. Копейск, ул. Хохрякова)
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	1 695,30
	0
	0
	0
	0
	0
	1 695,30

	
	областной бюджет
	
	1 306,50
	0
	0
	0
	0
	0
	1 306,50

	
	местный бюджет
	
	388,80
	0
	0
	0
	0
	0
	388,80

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	
	55 267,10
	20 020,02
	70 070,07
	150 150,15
	0
	0
	295 507,34

	областной бюджет
	
	49 215,05
	20 000,00
	70 000,00
	150 000,00
	0
	0
	289 215,05

	местный бюджет
	
	6 052,05
	20,02
	70,07
	150,15
	0
	0
	6 292,29




6. План реализации проекта 

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта

	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности
	01.01.2025
	31.12.2030
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	X
	

	1.1.
	Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области
	01.01.2025
	31.12.2028
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	г. Копейск, ул. Жданова, 26
	

	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	до 01.01.2025

	до 01.01.2025

	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	X
	План-график закупок

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контакта 
	до 01.01.2025 
	до 01.01.2025
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком 
	в течение трех рабочих дней после заключения контрактов
	в течение трех рабочих дней после заключения контрактов
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	Х
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком;
Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.1.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ  
	с даты заключения муниципального контракта 
	до 31.12.2028
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	X
	Подписанный акт выполненных работ (КС2) 

	1.1.К.5.
	Произведена оплата выполненных работ
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	Х
	Платежное поручение

	1.2.
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (г. Копейск, ул. Хохрякова)
	01.01.2025
	31.12.2026
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	г. Копейск, ул. Хохрякова
	

	1.2.К.1.
	Закупка включена в план-график
	до 31.12.2025

	до 31.12.2025

	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	X
	План-график закупок

	1.2.К.2.
	Заключение муниципального контакта 
	до 31.12.2025 
	до 31.12.2025
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	X
	Муниципальный контракт

	1.2.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком 
	в течение трех рабочих дней после заключения контрактов
	в течение трех рабочих дней после заключения контрактов
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	Х
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком;
Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.2.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ  
	с даты заключения муниципального контракта 
	до 31.12.2026
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	X
	Подписанный акт выполненных работ (КС2) 

	1.2.К.5.
	Произведена оплата выполненных работ
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»
	Х
	Платежное поручение




