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	                                                              УТВЕРЖДЕН
                         Протоколом управляющего совета
                          муниципальной программы
«Поддержка и развитие дошкольного образования
                       в Копейском городском округе»


                                                                                                                                                                               От 23.01.2026 № 6

ПАСПОРТ
проекта «Содействие занятости»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	«Содействие занятости»
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Рукавишников А.Ю.
	Заместитель Главы Копейского городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике

	Ответственный исполнитель проекта
	Разинкин М.В.
	ГРБС -администрация городского округа 

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа 
	Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
	2024 
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нара-стаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача – обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий 

	1.1
	Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием
	 «ГП» 
	процент
	87,6
	87,7
	87,9
	88
	88
	88
	88
	Возрастаю-щий
	Да

	1.2
	Количество мест, открытых за счет приобретения и строительства новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования  

	 «ГП»
	единиц
	140
	470
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет




3. План достижения показателей проекта

	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетного периода

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 год

	1.
	Обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий


	1.1
	Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием
	процент
	
	
	87,7
	
	
	87,7
	
	
	87,7
	
	
	87,7

	1.2
	Количество мест, открытых за счет приобретения и строительства новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования  
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	470



4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)  
	Характеристи-ка мероприятия (результата)[footnoteRef:2] [2: ] 

	Единица измерения
	2024 год
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий


	1.1.
	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет средств областного бюджета (в том числе проектно-изыскательские работы)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольных образователь-ных учреждений
	единиц
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение, проектирование объектов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечение выполнения необходимых мероприятий
	процент
	
	
	
	
	
	
	100
	

	1.3.
	Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечение выполнения необходимых мероприятий
	процент
	
	
	
	
	
	
	100
	



 5. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения     
	Ответственный исполнитель 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача - обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий


	1.1.
	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет средств областного бюджета (в том числе проектно-изыскательские работы): ул. Жданова (350 мест), ул. 26 Партсъезда, 3Б (120 мест) 

	МУ Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – управление строительства)
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	76644,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76644,70

	
	местный бюджет
	
	76,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,80

	1.2.
	Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение, проектирование объектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	местный бюджет
	
	10582,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10582,90

	1.3.
	Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	
	87304,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87304,40

	областной бюджет
	
	76644,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76644,70

	местный бюджет
	
	10659,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10659,70



6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий


	1.1.
	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет средств областного бюджета (в том числе проектно-изыскательские работы)


	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027

	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027

	управление строительства
	X
	План-график закупок

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	ежегодно с 01.02
	ежегодно до 01.04
	управление строительства
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	управление строительства
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.1.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно в соответствии с контрактом
	До 31.12.
	управление строительства
	X
	Акты выполненных работ

	1.1.К.5.
	Оплата выполненных работ
	В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ
	управление строительства
	X
	Платежное поручение

	1.2.
	Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение, проектирование объектов

	1.2.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027

	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027

	управление строительства
	X
	План-график закупок

	1.2.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	ежегодно с 01.02
	ежегодно до 01.04
	управление строительства
	X
	Муниципальный контракт

	1.2.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	управление строительства
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.2.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно в соответствии с контрактом
	До 31.12.
	управление строительства
	X
	Акты выполненных работ

	1.2.К.5.
	Оплата выполненных работ
	В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ
	управление строительства
	X
	Платежное поручение

	1.3.
	Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию

	1.3.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027

	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027

	управление строительства
	X
	План-график закупок

	1.3.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	ежегодно с 01.02
	ежегодно до 01.04
	управление строительства
	X
	Муниципальный контракт

	1.3.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	управление строительства
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.3.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно в соответствии с контрактом
	До 31.12.
	управление строительства
	X
	Акты выполненных работ

	1.3.К.5.
	Оплата выполненных работ
	В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ
	управление строительства
	X
	Платежное поручение




Начальник управления образования администрации                                                                                   М.Н. Хлынина 


