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	                                                               УТВЕРЖДЕН
                         Протоколом управляющего совета
                          муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы образования
                         Копейского городского округа»


                                                                                                                                                                               От 23.01.2026 №5

ПАСПОРТ
проекта «Содействие созданию в Копейском городском
округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях Копейского городского округа»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	«Содействие созданию в Копейском городском
округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях Копейского городского округа»

	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Рукавишников А.Ю.
	Заместитель Главы Копейского городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике

	Ответственный исполнитель проекта
	Разинкин М.В.
	ГРБС -администрация городского округа

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа 
	Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа


2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
	2024 
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нара-стаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача – обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа

	1.1.
	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего

	«ГП» 
	единиц
	
	
	
	500
	
	
	
	Возрастаю-щий
	Нет 

	1.2.


	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа, в общей численности  обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (процентов), в том числе:  

	«ГП»
	процент
	66,9
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	Возрастаю-щий
	Да

	
	- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам начального общего образования,  в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам начального общего образования;

	
	
	61,2        
	62,8
	62,8
	62,8
	62,8
	62,8
	62,8
	Возрастаю-щий
	Да

	
	-удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам основного общего образования,  в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего образования;

	
	
	66,4
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	Возрастаю-щий
	Да

	
	-удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам среднего общего образования,  в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам среднего общего образования



	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Возрастаю-щий
	Нет

	2.
	Задача - перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов

	2.1.
	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства


	-
	процент
	95,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	Возрастаю-щий
	Да


3. План достижения показателей проекта в 2025 году 
	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетно-го года
	

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1.
	Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа
	

	1.1
	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего

	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.2
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа, в общей численности  обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (процентов), в том числе:  

	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,3

	
	- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам начального общего образования,  в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам начального общего образования;
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,8

	
	-удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам основного общего образования,  в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего образования;
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,0

	
	-удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам среднего общего образования
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0

	2.
	Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов


	2.1
	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства округа
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,6




4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)[footnoteRef:2] [2: ] 

	Характеристика мероприятия (результата)[footnoteRef:3] [3: ] 

	Единица измерения
	2024 год
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа

	1.1.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа



	Приобрете-ние товаров, работ, услуг
	Строительство школы:
-на 500 мест по адресу:г. Копейск, ул.Северная



	единиц
	
	
	



	


1
	








	
	
	 обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка


	1.2.
	Авторский надзор, экспертное сопровождение, проведение лабораторных анализов
	Приобрете-ние товаров, работ, услуг
	Осуществление контроля при реализации проектов, экспертное сопровождение изменений в проектную документацию
	единиц
	
	1
	1
	
	1
	
	
	-

	2.
	Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов


	2.1.
	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций
	Приобрете-ние товаров, работ, услуг
	Капитальный ремонт образовательных организаций
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



 5. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача - обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа

	1.1
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (г. Копейск, ул. Северная;   г. Копейск, 21 микрорайон)
	МУ Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – управление строительства)
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	72275,40
	180000,00
	600000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	852275,40

	
	местный бюджет
	
	120,70
	180,2
	600,60
	0,00
	0,00
	0,00
	901,50

	1.2
	Авторский надзор, экспертное сопровождение, проведение лабораторных анализов
	управление строительства
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	местный бюджет
	
	5905,20
	1193,20
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7698,40

	2.
	Задача - перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов


	2.1
	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций
	управление образования администрации Копейского городского округа (далее – управление образования)
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	
	78301,30
	181373,40
	601200,60
	0,00
	0,00
	0,00
	860875,30

	областной бюджет
	
	72275,40
	180000,00
	600000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	852275,40

	местный бюджет
	
	6025,90
	1373,40
	1200,60
	0,00
	0,00
	0,00
	8599,90



6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Обеспечение   односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа

	1.1.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (г. Копейск, ул. Северная)


	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2026
Январь 2027

	Январь 2026
Январь 2027

	управление строительства
	X
	[bookmark: _Hlk183439088]План-график закупок

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	ежегодно с 01.02
	ежегодно до 01.04
	управление строительства
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	управление строительства
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.1.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно в соответствии с контрактом

	До 31.12.
	управление строительства
	X
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.К.5.
	Оплата выполненных работ
	В течение 7 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ
	управление строительства
	X
	Платежное поручение

	1.2.
	Авторский надзор, экспертное сопровождение, проведение лабораторных анализов


	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2026
Январь 2027

	Январь 2026
Январь 2027

	управление строительства
	X
	План-график закупок

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	ежегодно с 01.02
	ежегодно до 01.04

	управление строительства
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	управление строительства
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.1.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно в соответствии с контрактом
	До 31.12.
	управление строительства
	X
	Акты о приемке  выполненных работ

	1.1.К.5.
	Оплата выполненных работ
	В течение 7 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ

	управление строительства
	X
	Платежное поручение

	2.
	Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов


	2.1.
	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций


	2.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027
	Январь 2025
Январь 2026
Январь 2027

	управление образования
	X
	План-график закупок

	2.1.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	ежегодно с 01.02
	ежегодно до 01.04
	управление образования


	X
	Муниципальный контракт

	2.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	управление образования
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	2.1.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно в соответствии с контрактом
	До 31.12.
	управление образования
	X
	Акты о приемке выполненных работ

	2.1.К.5.
	Оплата выполненных работ
	В течение 7 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ

	управление образования
	X
	Платежное поручение




Начальник управления образования администрации                                                                              М.Н. Хлынина 


