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	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

от  23.01.2026 №  3



ПАСПОРТ
проекта  «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный
 для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	Строительство блочной модульной котельной
	Срок реализации проекта
	2025
	2030

	Куратор проекта
	Филиппов Александр Сергеевич
	Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель проекта
	Начальник управления городского хозяйства
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	10
	11

	1
	Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный

	1.1.
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	-
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	возрастающий
	нет

	1.2
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	-
	ед.
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	возрастающий
	нет



3. План достижения показателей проекта
	№
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетного периода
	

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	2025 год
	

	Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный
	

	1
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2026 год

	1
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2



4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный

	1
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство сети  теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	ед
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Строительство сети теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-



5. Финансовое обеспечение проекта
	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный

	1
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном»
	МУ КГО «Управление строительства» (далее —  МУ «УС»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	10,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00

	2
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство сети  теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	989,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	989,00

	3
	Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном
	МУ «УС»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Строительство сети теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2
	МУ «УС»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	
	999,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	999,00

	
	местный бюджет
	
	999,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	999,00



6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный

	1.1.
	Строительство объекта теплоснабжения
	Май 2026
	Июль 2026
	УГХ,
МУ «ГСЗ»,
МУ «УС»
	
Челябинская область, Копейский городской округ, п. Железнодорожный
	Акт выполненных работ

	1.1.К.1.
	Запуск объекта теплоснабжения и подключение к централизованной системе теплоснабжения
	Июль 2026
	До  отопительного периода 2026-2027
	
	
	Акт ввода объекта в эксплуатацию



