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	УТВЕРЖДЕН
Протоколом управляющего совета муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Копейском городском округе»
от 12.01.2026   № 3




ПАСПОРТ
проекта  «Строительство линий наружного освещения»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	Строительство линий наружного освещения
	Срок реализации проекта
	2025
	2030

	Куратор проекта
	Филиппов Александр Сергеевич
	Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель проекта
	Архипенко Анатолий Петрович
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа

	1.1
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения
	-
	ед.
	3
	3
	0
	0
	0
	-
	-
	Возрастающий
	нет






3. План достижения показателей проекта 
	№
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетного периода
	

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1.
	Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа
	

	2025
	

	1.1
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения 
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	-
	-
	-
	-
	3



4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа

	1.1
	Строительство линий наружного освещения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения
	ед.
	3
	3
	0
	0
	0
	-
	-
	-











5. Финансовое обеспечение проекта
	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа

	1.1
	Строительство линий наружного освещения 
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	12415,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12415,52

	Всего, в т.ч.:
	
	12415,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12415,52

	Местный бюджет
	
	12415,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12415,52


* адреса объектов будут уточнены после обследования
6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта*
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа

	2025

	1.2.
	Строительство линий наружного освещения 
	
	
	
	Челябинская область Копейский городской округ  ул. Елецкая, 
ул. Суворова, 
ул. Цвиллинга
	

	1.2.К.1.
	Введение объектов в эксплуатацию
	май 2025
	31.07.2025
	
	
	Акт ввода в эксплуатацию



