УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от  02.12.2020  № 2698-п

(в редакции постановления администрации Копейского городского округа

от                      №                      )

Муниципальная программа

«Снос зданий, строений, сооружений на территории

Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

# муниципальной программы

«Снос зданий, строений, сооружений на территории

# Копейского городского округа» 
(далее – муниципальная программа)

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа (далее – УИиЗО);

- Соисполнители муниципальной программы:

управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ);

муниципальное учреждение «Городская служба заказчика»                            (далее – МУ «ГСЗ»);

управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа (далее - УФСиТ).

- Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель программы: создание в Копейском городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа |
| 1.1. | Задача 1: снос ветхих и аварийных домов |
| 1.1.1. | Количество снесенных ветхих и аварийных домов (ед.) | 41 | 19 | 0 |
| 2.1. | Задача 2: демонтаж капитальных объектов |
| 2.1.1 | Количество демонтированных капитальных объектов (ед.) | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.2 | Количество капитальных объектов, на которые разработана документация по демонтажу (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 3.1. | Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |
| 3.1.1. | Количество демонтированных некапитальных объектов (ед.) | 5 | 20 | - |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

5. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы              в 2021-2023 годах составит 31 593,10 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 2021 | 0 | 20 000,00 | 5 593,10 | 25 593,10 |
| 2022 | 0 | 0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 0 | 20 000,00 | 11 593,10 | 31 593,10 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

-     количество снесенных ветхих и аварийных домов – 60 единиц;

- количество капитальных объектов, на которые разработана                                            документация по демонтажу - 1 единица;

-     количество демонтированных некапитальных объектов – 25 единиц.

Раздел I.  Приоритеты и цели муниципальной  политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда начиная с 2008 года реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда.

Правовыми основаниями принятия настоящей муниципальной программы являются Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ».

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание в  Копейском городском округе комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

Цель и задачи муниципальной программы:

Цель: создание в Копейском городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа.

Задача 1: снос ветхих и аварийных домов, зданий, строений, сооружений.

Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни- тель меропри-ятия | Срок реали-зации | Целе- вой по-каза-тель | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: снос ветхих и аварийных домов, зданий, строений, сооружений |
| 1. | Организация сноса ветхих и аварийных домов | МУ «ГСЗ», УГХ | 2021 - 2023 | 1.1.1. | местный бюджет | 4766,85 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |
| 2.1 | Организация демонтажа капи-тальных объектов недвижимости, на-ходящихся в муни-ципальной собственности | УИиЗО, МУ «ГСЗ» | 2021 -2023 | 2.1.1 | местный бюджет | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.2 | Разработка доку-ментации по демонтажу капитальных объектов | УИиЗО, УФСиТ | 2021-2023 | 2.1.2 | местный бюджет | 88,25 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |
| Окончание таблицы 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Организация де-монтажа некапи-тальных объектов (незаконно разме-щенных нестаци-онарных объектов, для установки которых не требу-ется разрешение на строительство, рекламных конст-рукций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушен-ном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | УИиЗО, МУ «ГСЗ» | 2021 - 2023 | 3.1.1. | местный бюджет | 738,00 | 500,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе: | 25593,10 | 6000,00 | 0,00 |

IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Механизмы реализации муниципальной программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств местного бюджета.

Ответственный исполнитель и соисполнители в ходе выполнения муниципальной программы разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для выполнения муниципальной программы.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме-рения | Значение целевого показателя по годам | Всего 2021-2023 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Задача 1: снос ветхих и аварийных домов |
|  | Окончание таблицы 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Количество снесенных ветхих и аварийных домов | Единиц | 13 | 41 | 19 | - | 60 |
| 2.1. | Задача 2: демонтаж капитальных объектов |
| 2.1.1 | Количество демонтированных капитальных объектов | Единиц | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 2.1.2 | Количество капитальных объектов, на которые разработана документация по демонтажу | Единиц | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 3.1. | Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |
| 3.1.1. | Количество демонтированных некапитальных объектов | Единиц | 27 | 5 | 20 | - | 25 |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Копейского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Копейского городского округа                                        составляет – 31 593,10 тыс. руб.

Начальник  управления  по имуществу

и земельным отношениям                                                                     Ж.А. Буркова