УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации

Копейского городского округа

от 01.12.2020 № 2693-п

(в редакции постановления администрации Копейского городского округа

от № )

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:

* муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»);
* муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – МУ «УС»).

1. Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
2. Проекты муниципальной программы отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | | | | | |
| 1.1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | 3,43 | 10,70 | 8,30 | 9,60 | 32,03 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 4,36 | 11,36 |

Окончание таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | общая протяженность улично-дорожной сети, километров | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| 1.1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы, шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, м2 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 2504 |

\*- Значения показателей могут корректироваться в зависимости от объема финансирования мероприятий в соответствии с решением Собрания депутатов округа на текущий год и на плановые годы.

1. Сроки муниципальной программы: 2021 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 2021-2023 годы – первый этап; 2024 г. - второй этап.
2. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 - 2024 годах составит 598 385,31 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | |
| местный бюджет | областной  бюджет | федеральный  бюджет | всего |
| 2021 | 64 405,30 | 146 249,50 | 0,00 | 211 654,80 |
| 2022 | 51 688,10 | 82 539,50 | 0,00 | 134 227,60 |
| 2023 | 51 688,10 | 81 735,50 | 0,00 | 133 423,60 |
| 2024 | 119 019,31 | 0,00 | 0,00 | 119 019,31 |
| всего | 292 183,31 | 306 202,00 | 0,00 | 598 385,31 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям - 42,97 км;

- протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 11,86 км;

- общая протяженность улично-дорожной сети, километров - 441,7 км;

- получение положительного заключения государственной экспертизы – 3 шт.;

- площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию – 2504 м2.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1. Округ является одним из наиболее крупных в экономическом отношении муниципальным образованием Челябинской области с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, способствующим развитию межмуниципального сотрудничества.

На территории округа общей площадью 35 576,1 га проживает на 01.01.2021 148 900 человек. В состав округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Плотность населения 420,9 чел/ кв. км.

Для пространственного и комфортного развития округа стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Они связывают территорию, обеспечивают жизнедеятельность г. Копейска и населенных пунктов округов, во многом определяют возможности их развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Более 50 процентов отраслей экономики округа ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог.

2. Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры округа и представляет собой мощный имущественный комплекс.

По состоянию на 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа составила 441,7 км, в том числе с твердым покрытием - 141,4 км, грунтовым покрытием -300,3 км.

3. Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения свыше 85 % - это дороги III и IV категории, протяженность дорог I категории составляет 57,88 км или 13,1 %.

Характерной чертой последнего десятилетия в округе являлось развитие дорожного хозяйства с комплексом мер, направленных на содержание и формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день этот показатель составляет 32 процента. Этому способствовал ежегодный рост объема инвестиций в дорожную отрасль. В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

4. Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- наличие автодорог с грунтовым покрытием 300,3 км;

- близкие к предельному износу автодороги с твердым покрытием.

Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам привел к тому, что большая часть дорог округа имеет высокую степень износа.

Все вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики округа и негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и состоянии окружающей среды.

5. Округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным транспортом. Самым распространенным видом пассажирского транспорта являются автобусы. Разветвленная сеть автобусных маршрутов включает в себя муниципальные маршруты, связывающие город Копейск с населенными пунктами округа.

На территории округа действуют 36 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок. Сооружениями, повышающими безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах округа, являются:

- автобусные остановки, которых на территории округа 221;

- протяженность линий освещения на автомобильных дорогах – 176,8 км;

- светофорные объекты – 57 штук, включая светофоры Т 7.

Реализация муниципальной программы и достижение показателей муниципальной программы будет достигнута путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту, строительству объектов улично-дорожной сети округа.

Раздел II. Основные цели и задачи

муниципальной программы

6. Основные цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии со стратегией развития улично-дорожной сети округа.

7. Основными целями муниципальной программы является обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа.

8. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование представлены в таблице 3.

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | | Ответствен  ный исполнитель мероприя  тий | | Сроки реализа  ции | | Источник финансирования | | № показа  теля из паспорта программы | | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Итого |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | МУ «ГСЗ»  МУ «УС» | | 2021-2024 | | Всего (областной бюджет/  местный бюджет) | | 1.1.3. | | 211 654,80  (146 249,50/  65 405,30) | | 134 227,60  (82 539,50/  51 688,10) | | 133 423,60  (81 735,50/  51 688,10) | | 119 079,31  (0,0/  119 079,31) | 598 385,31  (306 202,00/  292 183,31) |
| 1. | | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | | МУ «ГСЗ» | | 2021-2024 | | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | | 1.1.3 | | 157 198,05  (91 927,00/  65 271,05) | | 134 227,60  (82 539,50/  51 688,10) | | 133 423,60  (81 735,50/  51 688,10) | | 119 079,31  (0,0/  119 079,31) | 543 928,56  (256 202,00/  287 726,56) |

Продолжение таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого «Устройство пешеходных тротуаров на территории Копейского городского округа по ул. Урицкого от ж.д. № 11 до ж.д. № 119 (пос. Бажово)» | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный бюджет | 1.1.4. | 4 798,91 | - | - | - | 4 798,91 |
| 1.2. | Содержание автодорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.3. | 119 103,79  (70 945,07/  48 158,72) | 51 528,10  (0,0/  51 528,10) | 51 528,10  (0,0/  51 528,10) | 51 528,10  (0,0/  51 528,10) | 273 687,09  (70 945,07/  202 742,02) |
| 1.2.1. | содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Копейского городского округа | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.3. | 117 405,55  (70 744,27/  46 661,28) | 51 528,10  (0,0/  51 528,10) | 51 528,10  (0,0/  51 528,10) | 51 528,10  (0,0/  51 528,10) | 273 687,09  (70 945,07/  202 742,02) |
| 1.2.2. | установка бетонных полусфер (площадь Красных партизан и остановка школа № 9 по ул. Калинина) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет) | 1.1.3. | 77,23 | - | - | - | 77,23 |
| 1.2.3. | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа (содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет) | 1.1.3. | 7,45 | - | - | - | 7,45 |
| 1.3. | расход электроэнергии на светофорные объекты | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный  бюджет | 1.1.3. | 162,64 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 642,64 |
| 1.4. | Ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 30 419,06  (20 858,74/  9 560,32) | 82 539,50 (82 539,50/  0,0) | 81 735,50 (81 735,50/  0,0) | 67 331,21  (0,0/  67 331,21) | 262 201,65  (185 256,93/  76 944,72) |
| 1.4.1. | Ремонт автодороги выезд из г. Копейск от ул. Кемеровская до СНТ «Коммунальщик» | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/  местный  бюджет) | 1.1.1. | 7 493,17  (5 146,48/  2 346,69) | - | - | - | 7 493,16  (5 146,48/  2 346,69) |
| 1.4.2. | ремонт автодороги по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 863,94  (2 649,41/  1 214,53) | - | - | - | 3 863,94  (2 649,41/  1 214,53) |
| 1.4.3. | ремонт автодороги по ул. Элеваторная | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 080,89  (2 104,47/  976,42) | - | - | - | 3 080,88  (2 104,47/  976,42) |
| 1.4.4. | ремонт автодороги по ул. Электровозная | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 6 403,55  (4 400,52/  2 003,03) | - | - | - | 6 403,55  (4 400,52/  2 003,03) |
| 1.4.5. | ремонт автодороги кольцевая развязка п. РМЗ | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 2 385,42  (1 628,36/  757,06) | - | - | - | 2 385,42  (1 628,36/  757,06) |
| 1.4.6. | ремонт автодороги по ул. Советов от пр. Победы до воинской части (от дома №10 до воинской части) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/  местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 792,81  (2 600,43/  1 192,38) | - | - | - | 3 792,81  (2 600,43/  1 192,38) |
| 1.4.7. | ремонт автодороги пос. Советов от пр. Победы до кол. садов завода «Пластмасс» | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) | 1.1.1. | 3 399,28  (2 329,07/  1 070,21) | - | - | - | 3 399,28  (2 329,07/  1 070,21) |
| 1.5. | Обустройство пешеходных переходов в соответствие с национальными стандартами на территории Копейского городского округа, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 4 550,00  (4 322,50/  227,50) | - | - | - | 4 550,00  (4 322,50/  227,50) |
| 1.5.1. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ленина, 25 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 150,06  (142,56/  7,50) | - | - | - | 150,06  (142,56/  7,50) |
| 1.5.2. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по пр. Коммунистический, 24 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 129,23  (122,77/  6,46) | - | - | - | 129,23  (122,77/  6,46) |
| 1.5.3. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Калинина, 10 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 119,12  (113,16/  5,96) | - | - | - | 119,12  (113,16/  5,96) |
| 1.5.4. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Федячкина, 10 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 114,01  (108,31/  5,70) | - | - | - | 114,01  (108,31/  5,70) |
| 1.5.5. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Карла Маркса, 3 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 119,12  (113,16/  5,96) | - | - | - | 119,12  (113,16/  5,96) |
| 1.5.6. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Гастелло, 27 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 104,41  (99,19/  5,22) | - | - | - | 104,41  (99,19/  5,22) |
| 1.5.7. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Гастелло, 18 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 113,70  (108,02/  5,68) | - | - | - | 113,70  (108,02/  5,68) |
| 1.5.8. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Борьбы, 34 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 129,94  (123,44/  6,50) | - | - | - | 129,94  (123,44/  6,50) |
| 1.5.9. | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Лихачева, 7 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 113,70  (108,02/  5,68) | - | - | - | 113,70  (108,02/  5,68) |
| 1.5.10 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Томилова, 11 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 144,65  (137,42/  7,23) | - | - | - | 144,65  (137,42/  7,23) |
| 1.5.11 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Кузнецова, 7 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 152,31  (144,69/  7,62) | - | - | - | 152,31  (144,69/  7,62) |
| 1.5.12 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Кемеровская, 26 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 113,70  (108,02/  5,68) | - | - | - | 113,70  (108,02/  5,68) |
| 1.5.13 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Кемеровская, 24/2 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 113,70  (108,02/  5,68) | - | - | - | 113,70  (108,02/  5,68) |
| 1.5.14 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Дундича, 3 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 113,70  (108,02/  5,68) | - | - | - | 113,70  (108,02/  5,68) |
| 1.5.15 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Дундича, 35 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 112,18  (106,57/  5,61) | - | - | - | 112,18  (106,57/  5,61) |
| 1.5.16 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Дундича, 71 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 113,70  (108,02/  5,68) | - | - | - | 113,70  (108,02/  5,68) |
| 1.5.17 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Забойщиков, 19 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 119,12  (113,16/  5,96) | - | - | - | 119,12  (113,16/  5,96) |
| 1.5.18 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Мира, 37 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 119,12  (113,16/  5,96) | - | - | - | 119,12  (113,16/  5,96) |
| 1.5.19 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Мира, 51 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 150,06  (142,56/  7,50) | - | - | - | 150,06  (142,56/  7,50) |
| 1.5.20 | устройство искусственной неровностью на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Российская, 8 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 116,05  (110,25/  5,80) | - | - | - | 116,05  (110,25/  5,80) |
| 1.5.21 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Кирова - ул. Калинина | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 118,29  (112,38/  5,91) | - | - | - | 118,29  (112,38/  5,91) |
| 1.5.22 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Ленина (подход к МОУ СОШ № 2) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 18,03  (17,13/  0,90) | - | - | - | 18,03  (17,13/  0,90) |
| 1.5.23 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Гольца, 18 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 18,51  (17,59/  0,92) | - | - | - | 18,51  (17,59/  0,92) |
| 1.5.24 | устройство подходов к пешеходному переходу пр. Ильича - пр. Коммунистический | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 88,17  (83,76/  4,41) | - | - | - | 88,17  (83,76/  4,41) |
| 1.5.25 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Меховова (в районе ДКРМЗ) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 29,23  (27,77/  1,46) | - | - | - | 29,23  (27,77/  1,46) |
| 1.5.26 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Сутягина - ул. Лихачева (у ж.д. № 31) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 188,17  (178,76/  9,41) | - | - | - | 188,17  (178,76/  9,41) |
| 1.5.27 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Калинина (у МОУ СОШ № 9) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 32,39  (30,77/  1,62) | - | - | - | 32,39  (30,77/  1,62) |
| 1.5.28 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Калинина - ул. Республиканская (у дома № 10) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 21,53  (20,45/  1,08) | - | - | - | 21,53  (20,45/  1,08) |
| 1.5.29 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Темника (в районе Т-7) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 83,21  (79,05/  4,16) | - | - | - | 83,21  (79,05/  4,16) |
| 1.5.30 | устройство подходов к пешеходному переходу пр. Славы, 15 (напротив ДК им. Кирова) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 52,88  (50,24/  2,64) | - | - | - | 52,88  (50,24/  2,64) |
| 1.5.31 | устройство подходов к пешеходному переходу пр. Коммунистический - пр. Победы (у БХ "Персона") | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 153,44  (145,77/  7,67) | - | - | - | 153,44  (145,77/  7,67) |
| 1.5.32 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Борьбы - ул. Лихачева (у пожарной части) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 112,08  (106,48/  5,60) | - | - | - | 112,08  (106,48/  5,60) |
| 1.5.33 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Борьбы - ул. Лихачева (у д. № 40) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 35,77  (33,98/  1,79) | - | - | - | 35,77  (33,98/  1,79) |
| 1.5.34 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Борьбы у строения № 59 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 12,55  (11,92/  0,63) | - | - | - | 12,55  (11,92/  0,63) |
| 1.5.35 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Калинина - ул. Ленина | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 119,10  (113,14/  5,96) | - | - | - | 119,10  (113,14/  5,96) |
| 1.5.36 | устройство подходов к пешеходному переходу ул. Молодежная | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 1 005,07  (954,79/  50,28) | - | - | - | 1 005,07  (954,79/  50,28) |
| 1.6. | оборудование остановочных пунктов в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный  бюджет | 1.1.3. | 390,93 | - | - | - | 390,93 |
| 1.7. | Расширение участка автодороги по пр. Победы от пос. Советов до АЗС в сторону Копейска | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет) | 1.1.3. | 845,32 | - | - | - | 845,32 |
| 1.8. | Установка дополнительных секций светофоров на перекрестке пр. Победы - ул. пос. Советов | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местный  бюджет) | 1.1.3. | 87,43 | - | - | - | 87,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1.9. | ремонт автодороги по ул. Линейная | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.10. | ремонт автодороги по ул. Луганская | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.11. | ремонт автодороги по ул. Троицкая | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.12. | ремонт автодороги по ул. Ленина (центральная часть города) | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.13. | ремонт автодороги от вьезда в город до ул. 22 Партсъезда и пер. 22 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.14. | ремонт автодороги по ул. Заводская | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.15. | ремонт автодороги по ул. Кадровик | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.16. | ремонт автодороги от Международная до пос. Горняк | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.17. | ремонт автодороги от  ул. Мира до ул. Л.Чайкиной | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет |  | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.18. | ремонт автодороги по ул.16 Лет Октября | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.19. | ремонт автодороги по ул.19 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.20. | ремонт автодороги по ул.21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.21. | ремонт тротуара по ул. Борьбы | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.22. | ремонт автодороги от железнодорожного переезда пос. Горняк до железнодорожного переезда 2121 пос. Северный Рудник | МУ «ГСЗ» | 2022г. | областной бюджет | 1.1.1. | - | 82 539,50 | - | - | 82 539,50 |

Продолжение таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.23. | устройство асфальтобетонного покрытия автодороги от ул. Электровозная, 28 до ул. Терешкова, 9 вдоль СНТ – 2, с устройством тротуара Электровозная, 28 до ул. Терешкова, 9 вдоль СНТ – 2, с устройством тротуара | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 19 200,0 | - | 19 200,0 |
| 1.24. | ремонт автодороги по ул. Федотьева | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 11 642,98 | - | 11 642,98 |
| 1.25. | ремонт автодороги по  ул. Коммунистическая | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 21 634,67 | - | 21 634,67 |
| 1.26. | ремонт автодороги по ул. Гаага | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 10 461,15 | - | 10 461,15 |
| 1.27. | ремонт автодороги по ул. Готвальда | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 2 784,93 | - | 2 784,93 |

Продолжение таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.28. | ремонт автодороги по ул. Гранитная | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 1 656,40 | - | 1 656,40 |
| 1.29. | ремонт автодороги по ул. Екимова | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 2 368,70 | - | 2 368,70 |
| 1.30. | ремонт автодороги по ул. Алексеева | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 2 394,40 | - | 2 394,40 |
| 1.31. | ремонт автодороги по ул.26 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 5 464,28 | - | 5 464,28 |
| 1.32. | ремонт автодороги от ул. Печерская до ул. Новая | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной бюджет | 1.1.2. | - | - | 4 127,99 | - | 4 127,99 |
| 1.33. | ремонт автодороги по пер.Свободы | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.34. | ремонт автодороги - выезд на пос.Сухомесова (до ж/д переезда) | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.35. | ремонт автодороги - проезд к ДК пос.Октябрьский | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.36. | ремонт автодороги от трассы до кладбища пос.Потанино | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.37. | ремонт автодороги по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 5 214,20 | 5 214,20 |
| 1.38. | ремонт автодороги по пер. Тореза | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 5 325,90 | 5 325,90 |
| 1.39. | ремонт автодороги по ул. Елькина | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 5 154,70 | 5 154,70 |

Продолжение таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.40. | ремонт автодороги по ул. Черняховского | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 5 695,90 | 5 695,90 |
| 1.41. | ремонт автодороги от пос. РМЗ до ЧГРЭС | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 15 681,48 | 15 681,48 |
| 1.42. | ремонт автодороги от пос. Октябрьский до Птицефабрики "Челябинская" | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 10 314,58 | 10 314,58 |
| 1.43. | ремонт автодороги от трассы до пос. Заозерный | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | 9 189,12 | 9 189,12 |
| 1.44. | ремонт автодороги от ж/д переезда пос. Горняк до а/д совхоз "Вперед" | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | 10 755,33 | 10 755,33 |
| 1.45. | ремонт автодороги по ул. Некрасова от ул. Масленникова до ул. Огнева | МУ «ГСЗ» | 2022-2024 г. | Местный бюджет | 1.1.2. | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в т.ч.: | МУ «ГСЗ»  МУ «УС» |  | Всего (областной бюджет/ местный  бюджет) |  | 54 456,75  (50 000,00/  4 456,75) | - | - | - | 54 456,75  (50 000,00/  4 456,75) |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги от ул. Малышева до МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» с получением положительного заключения Государственной экспертизы | МУ «УС» | 2021 | Местный бюджет | 1.1.2. | 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,75 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: Реконструкция проспекта Коммунистический, 3 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейска Челябинской области | МУ «УС» | 2021 | Местный бюджет |  | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 2.3. | Строительство автомобильной дороги от ул. Малышева до МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» (протяженность 1,4 км) | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/  местный  бюджет) | 1.1.1. | 50 051,00  (50 000,00/  51,00) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 051,00  (50 000,00/  51,00) |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – УГХ. УГХ в рамках обеспечения текущего управления муниципальной программой и оперативного контроля над ее реализацией осуществляет:

- уточнение с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств мероприятий, целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- определение механизма корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с постановлением администрации округа от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

11. Отбор организаций - исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с перечнем объектов автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

12. Соисполнители муниципальной программы - МУ «ГСЗ», готовит проектно-сметную документацию, при необходимости проходит процедуру Экспертизы проектно-сметной документации, готовит аукционную документацию на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

13. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- организует технический надзор, проведение лабораторных исследований за качеством проведенных работ, применяемых материалов;

- осуществляет приемку выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

и их обоснование

14. Информация о значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена в таблице 4.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | итого |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | км | 13,012 | 3,4342 | 10,70 | 8,30 | 9,60 | | 45,0462 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\* | км | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 4,36 | | 11,36 |

Окончание таблицы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| 1.1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно -эксплуатационному состоянию | м2 | 0 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 2504 |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

15. Необходимые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены в соответствии с проектной (сметной) документацией и с учетом рыночной стоимости объектов.

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и подлежат уточнению по мере реализации программных мероприятий.

Источники финансового обеспечения: областной бюджет - Закон Челябинской области «Об областном бюджете»; местный бюджет - решение Собрания депутатов округа «О бюджете Копейского городского округа».

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 настоящей муниципальной программы.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов