УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от______________№__________

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Копейского городского округа» 
(далее – муниципальная программа)

- Ответственный исполнитель: управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа в лице отдела жилищной политики  управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа (далее – УИиЗО, округ).

- Соисполнители муниципальной программы:

- управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа (далее – УАиГ),

- отдел пресс-службы администрации округа,

- муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – МУ «Управление строительства»).

- Проекты муниципальной программы: региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

- Основные цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Таблица 1

| № п/п | Наименование, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: Создание в городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда городского округа, признанного по состоянию на 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| 1.1 | Задача 1: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах (далее – МКД). Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. |
| 1.1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения 95 аварийных МКД, общей площадью 37 193,61 кв.м. (тыс. кв.м.) | 2,507 | 6,908 | 8,814 | 12,103 | 0,0 |
| 2.1 | Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции. |
| 2.1.1 | Расселение 95 аварийных МКД, общей площадью 37 193,61 кв.м. (тыс. кв.м.) | 3,097 | 3,0 | 7,908 | 10,814 | 6,103 |
| 2.1.2 | Переселение 2 235 жителей 95 аварийных МКД (тыс.чел.) | 0,228 | 0,2 | 0,439 | 0,566 | 0,353 |

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы: рассчитан на                          2019 – 2025 годы в соответствии с системой основных мероприятий муниципальной программы, объемов их финансирования и ресурсным обеспечением.

- Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы               в 2019-2025 годах составит 1 540 045,32 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

| Год | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 1,00 | 35 149,77 | 140 599,10 | 175 749,87 |
| 2020 | 86,00 | 17 094,70 | 68 378,90 | 85 559,60 |
| 2021 | 96,00 | 19 094,40 | 76 377,60 | 95 568,00 |
| 2022 | 12,10 | 12 038,52 | 288 924,54 | 300 975,16 |
| 2023 | - | 15 724,27 | 377 382,45 | 393 106,72 |
| 2024 | - | 19 563,44 | 469 522,53 | 489 085,97 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Всего | 195,10 | 118 665,10 | 1 421 185,12 | 1 540 045,32 |

# Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

# обеспечение прозрачности процедуры формирования реестра участников муниципальной программы;

# улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим  требованиям;

# расселение 95 МКД, общей площадью 37 193,61 кв.м., признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

# переселение 2 235 жителей 95 МКД, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

- Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Челябинской области, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Челябинской области. Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда начиная с 2008 года реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда.

За период 2013 – 2017 годов на территории Копейского городского округа ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию                    на 01 января 2012 года, общей площадью 16 тыс. кв. метров, переселено более 950 человек.

- На территории Копейского городского округа жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию на 01 января 2017 года, составляет более 37 тыс. кв. метров.

В рамках настоящей муниципальной программы разработаны мероприятия, в соответствии с областной адресной программой «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29 марта 2019 года № 158-П, которые являются продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19 декабря 2012 года № 679-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2013 – 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Настоящая муниципальная программа направлена на продолжение преобразований в жилищной сфере и обусловлена необходимостью повышения доступности жилья для граждан, проживающих в МКД признанных аварийными и подлежащими сносу.

- Объектом рассмотрения муниципальной программы является жилищный фонд как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных по состоянию на 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном порядке в связи с физическим износом.

- Для создания условий улучшения гражданами жилищных условий требуется совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в жилищном секторе. Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов до 2024 года включительно;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие.

- Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению, приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

- Основной целью муниципальной программы является создание в  городском округе условий для переселения граждан из аварийных МКД, уменьшение жилищного фонда городского округа, признанного по состоянию на 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Для достижения поставленной цели определены основные задачи муниципальной программы:

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД.

- переселение жителей МКД, признанных аварийными по состоянию                   на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции.

- Приоритетными направлениями муниципальной программы являются:

- соблюдение положений Жилищного кодекса Российской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- эффективное расходование средств Фонда, областного и местного бюджетов;

- стимулирование развития жилищного строительства;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан проживающих в аварийных МКД.

Раздел III. Система мероприятий муниципальной программы и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

- Система мероприятий муниципальной программы и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

- Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

- На I этапе реализации муниципальной программы:

- орган местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит торги на выполнение работ по строительству жилых многоквартирных домов и домов, перечисленных в пунктах 2 и 3            части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или на           приобретение у застройщиков жилых помещений в таких домах;

- орган местного самоуправления заключает муниципальные контракты с застройщиками на строительство жилых многоквартирных домов, в том числе долевое или на приобретение жилых помещений (в том числе путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов), в том числе на вторичном рынке по цене, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена указанных государственных и муниципальных контрактов определяется в соответствии со статьей 22 Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений, установленную в приложении 2 к областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29 марта 2019 года         № 158-П, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств областного и (или) местного бюджетов.

В случае предоставления жилого помещения большей площади, чем аварийное, оплата превышения площади осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение. Предлагаемое и изымаемое жилые помещения признаются равноценными. Доплата за разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений не взимается.

Жилые помещения, приобретенные (построенные) в рамках государственных контрактов, передаются из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность.

- На II этапе организационные мероприятия, осуществляемые органом местного самоуправления, должны быть направлены на:

- определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения,   находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- заключение с собственниками договоров мены в соответствии              с заключенными предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального    жилищного фонда;

- предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по договорам социального найма.

- Финансовые мероприятия направлены на формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем строительства, в том числе долевого, или приобретения квартир (в том числе путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов) в многоквартирных домах, в том числе на вторичном рынке и домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2  статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для последующего предоставления жилых помещений для переселения:

- граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в аварийных МКД;

- собственников жилых помещений, расположенных в аварийных МКД.

Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное освобождаемому жилому помещению.

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

- Управление реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы несут равную ответственность за реализацию мероприятий муниципальной  программы, уточняют сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования.

Взаимодействие и отчетность осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа, утвержденных постановлением администрации Копейского городского округа от 22.07.2020 № 1613-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями готовит отчеты о ходе реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа, и направляет в управление экономического развития территории городского округа администрации городского округа.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации муниципальной программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и индикаторов оценки, которые представляют собой количественные показатели  и позволят вести мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

- Реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

- расселение 95 МКД, общей площадью 37 193,61 кв.м., признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- переселение 2 235 жителей 95 МКД, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа                                                             Ж.А. Буркова

Приложение 1

к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | № показателя из паспорта программы | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание в городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда городского округа, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| Задача 1: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах (далее – МКД). Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД |
| 1. | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | УИиЗО, УАиГ, МУ «Управление строительства» | 2019-2025 годы | Местный бюджет | 1.1.1 | 1,00 | 86,00 | 96,00 | 12,10 | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 35 149,77 | 17 094,70 | 19 094, 40 | 12 038,52 | 15 724,27 | 19 563,44 | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 140 599,10 | 68 378,90 | 76 377, 60 | 288 924,54 | 377 382,45 | 469 522,53 | - |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции |
| 2. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | УИиЗО | 2019-2025 годы | - | 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | УИиЗО | 2019-2025 годы | - | 2.1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Местный бюджет | 1,00 | 86,00 | 96,00 | 12,10 | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 35 149,77 | 17 094,70 | 19 094, 40 | 12 038,52 | 15 724,27 | 19 563,44 | - |
|  | Федеральный бюджет | 140 599,10 | 68 378,90 | 76 377, 60 | 288 924,54 | 377 382,45 | 469 522,53 | - |
| Всего по муниципальной программе | 1 540 045,32 | 175 749,87 | 85 559,60 | 95 568, 00 | 300 975,16 | 393 106,72 | 489 085,97 | - |

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа                                         								               Ж.А. Буркова

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего 2019-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Создание в городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда городского округа, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| 1.1 | Задача 1: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах (далее – МКД). Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. |
| 1.1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения 95 аварийных МКД, общей площадью 37 193,61 кв.м. | Тысяча квадратных метров общей площади | 4,616 | 2,245 | 2,507 | 6,908 | 8,814 | 12,103 | 0,0 | 37,193 |
| 2.1 | Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции. |
| 2.1.1 | Расселение 95 аварийных МКД, общей площадью 37 193,61 кв.м. | Тысяча квадратных метров общей площади | 0,0 | 6,271 | 3,097 | 3,0 | 7,908 | 10,814 | 6,103 | 37,193 |
| 2.1.2 | Переселение 2 235 жителей 95 аварийных МКД | Тысяча человек | 0,0 | 0,449 | 0,228 | 0,2 | 0,439 | 0,566 | 0,353 | 2,235 |

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа                                         								               Ж.А. Буркова

# Footnotes

Сумма средств местного бюджета определяется в соответствии с решениями о бюджете муниципального образования «Копейский городской округ»

Сумма средств областного бюджета Челябинской области подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год, объем финансирования реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29 марта 2019 года № 158-П.

Выделение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее именуется – Федеральный закон), средства Фонда включены в доходную часть областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Челябинской области, участвующих в реализации областной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29 марта 2019 года № 158-П.