УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Копейского городского округа

от______________№__________

Муниципальная программа

«Снос зданий, строений, сооружений на территории

Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

# муниципальной программы

«Снос зданий, строений, сооружений на территории

# Копейского городского округа» 
(далее – муниципальная программа)

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: заместитель Главы Копейского городского округа Челябинской области по жилищно-коммунальным вопросам  (далее – заместитель Главы по вопросам ЖКХ, городской округ).

- Соисполнители муниципальной программы:

управление городского хозяйства (далее – УГХ);

управление по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа (далее – УИиЗО);

муниципальное учреждение «Городская служба заказчика»                            (далее – МУ «ГСЗ»).

- Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Создание в городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа |
| 1. | Цель 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов, зданий, строений, сооружений |
| 1.1. | Задача 1. Снос ветхих и аварийных домов |
| 1.1.1. | Количество снесенных ветхих и аварийных домов (ед.) | 12 | 19 | - |
| 1.1.2. | Количество демонтированных капитальных объектов (ед.) | 1 | 1 | - |
| 2. | Цель 2. Развитие социально-экономической инфраструктуры городского округа, приведение в нормативное состояние размещения рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории городского округа, обеспечение безопасности граждан |
| 2.1. | Задача 1.Демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений) |
| 2.1.1. | Количество демонтированных некапитальных объектов (ед.) | 39 | 20 | - |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 год.

5. Потребность в финансировании муниципальной программы:

Таблица 2

| Период реализации муниципальной программы | Потребность в финансировании, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2021 год | 16 020,13 |
| 2022 год | 14 407,23 |
| 2023 год | 0 |
| Всего: | 30 427,36 |

6. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:

Таблица 3

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 2021 | 0 | 0 | 16 020,13 | 16 020,13 |
| 2022 | 0 | 0 | 14 407,23 | 14 407,23 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 0 | 0 | 30 427,36 | 30 427,36 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

– создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории городского округа;

– повышение эффективности использования территории городского округа;

– снос ветхих и аварийных домов;

– снос зданий, строений, сооружений;

– ликвидация нестационарных объектов, незаконно размещенных рекламных конструкций, гаражей, сараев.

Раздел I.  Приоритеты и цели муниципальной  политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда начиная с 2008 года реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда.

Правовыми основаниями принятия настоящей муниципальной программы являются Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ».

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание в  городском округе комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

Цели и задачи муниципальной программы:

Цель: Создание в городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа.

Цель 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов, зданий, строений, сооружений.

Задача 1. Снос ветхих и аварийных домов, зданий, строений, сооружений.

Задача 2. Демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Цель 2. Развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние размещения рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории городского округа.

Задача 1. Демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений).

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни- тель меропри-ятия | Срок реали-зации | Целевой По-каза-тель | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация сноса ветхих и аварийных домов | МУ «ГСЗ», УГХ | 2021 - 2023 | 1.1.1. | местный бюджет | 9 244,99 | 13 407,23 | 0 |
| 2 | Организация Демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений) | МУ «ГСЗ», УИиЗО | 2021 - 2023 | 2.1.1. | местный бюджет | 5 149,41 | 500,00 | 0 |
| 3 | Организация Демонтажа капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | МУ «ГСЗ», УИиЗО | 2021 -2023 | 1.1.2. | местный бюджет | 1 625,73 | 500,00 | 0 |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 16020,13 | 14407,23 | 0 |

IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Механизмы реализации муниципальной программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств местного бюджета.

Ответственный исполнитель и соисполнители в ходе выполнения муниципальной программы готовят разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для выполнения муниципальной программы.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

– создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории городского округа;

– повышение эффективности использования территории городского округа;

– снос ветхих и аварийных домов;

– снос зданий, строений, сооружений;

– ликвидация нестационарных объектов, незаконно размещенных рекламных конструкций, гаражей, сараев.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме-рения | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов |
| 1.1. | Задача 1. Снос ветхих и аварийных домов |
| 1.1.1. | Количество снесенных ветхих и аварийных домов | Единиц | 14 | 12 | 19 | - |
| 1.1.2. | Количество демонтированных капитальных объектов | Единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние размещения рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории округа, обеспечение безопасности граждан |
| 2.1. | Задача 1. Демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений) |
| 2.1.1. | Количество демонтированных некапитальных объектов | Единиц | 27 | 39 | 20 | - |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составляет – 30 427,36 тыс. руб.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                           Ю.С. Заневский