# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от №

Муниципальная программа

«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, городской округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:

- управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа (далее – УАиГ);

- муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ КГО «ГСЗ»).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель муниципальной программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа | | | | | |
| 1. | Цель 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа | | | | |
| 1.1. | Задача 1- Благоустройство дворовых территорий | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1 - количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Цель 2 – повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | |
| 1.2.1. | Задача 2 - благоустройство территорий общего пользования | | | | |
| 1.2.2. | Показатель 2 - количество благоустроенных территорий общего пользования (ед.) | 4 | 10 | 5 | 4 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2024 годы.

5. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.).

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021- 2024 годах составит тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего |
| 2021 | 38 273,90 | 1 755,20 | 404,33 | 40433,43 |
| 2022 | 57 059,80 | 2 596,00 | 602,58 | 60 258,38 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 95333,70 | 4351,20 | 1006,91 | 100691,81 |

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

* благоустройство 23общественных территорий.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с выполнением мероприятий по реализации на территории Челябинской области приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда» в период 2021-2024 годов.

Благоустройство является составляющей частью городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан. Учитывая важную роль благоустройства и активное развитие благоустроительной деятельности в городе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и городского хозяйства. Российскому экономическому и хозяйственному пространству свойственна большая неоднородность, и поэтому разработка программы развития благоустройства города на основе эффективного использования услуг благоустройства является сложной задачей.

С ростом городского округа и повышением технологического уровня промышленности все более острой становится проблема благоустройства городской территории и управления услугами благоустройства городского округа. Эта проблема требует тщательно взвешенных управленческих решений, связанных с планированием работы предприятий благоустройства и использованием территориальных ресурсов.

Использование программного метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства городского округа.

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) и дворовых территорий городского округа.

В муниципальной программе используются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающих к многоквартирным домам;

- общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий в себя: ремонт дворовых проездов, тротуаров, оборудование автомобильных парковок, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является исчерпывающим и не может быть расширен.

- дополнительный перечень работ: перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий в себя: ремонт и установка ограждений, озеленение территорий, иные виды работ.

Софинансирование работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 3% в случае включения в муниципальную программу дворовой территории до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 и 20% на дворовые территории, которые включены после вступления в силу вышеуказанного постановления Правительства РФ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий утверждается нормативным правовым актом администрации Копейского городского округа.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Основными задачами муниципальной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Целевой показатель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 2 – повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | | | |
| 1.1. | Задача 2 - благоустройство территорий общего пользования | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство детской площадки в районе ул. Тенистая, ул. Малахитовая,  ул. Центральная в жилом массиве Октябрьский, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 9404,29 | 431,27 | 99,35 | 9934,91 |
| 1.1.2. | Благоустройство сквера на  ул. Калинина, между домами №№13,13а и 17, 17а, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 9608,85 | 440,65 | 101,51 | 10151,01 |
| 1.1.3. | Благоустройство сквера перед ДК им. Ильича на ул. Театральная, 6 в Потанинском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 14153,51 | 649,07 | 149,52 | 14952,10 |
| 1.1.4. | Благоустройство сквера между домами №№ 14 и 16 по ул. Темника, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 5107,25 | 234,21 | 53,95 | 5395,41 |
| Итого: | |  |  | 38273,90 | 1755,20 | 404,33 | 40433,43 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 год | | | | | | | |
| 1.1.5. | Благоустройство сквера, стадиона в Горняцком жилом массиве г. Копейск (2-я очередь) | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 10037,34 | 456,66 | 106,00 | 10600,00 |
| 1.1.6. | Благоустройство сквера в районе ДК им. Петрякова на ул. Электровозная, 11 в Железнодорожном жилом массиве, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 8371,12 | 380,86 | 88,40 | 8840,38 |
| 1.1.7. | Благоустройство «Сквер Некрасова»  (г. Копейск, ул. Некрасова, между домами №№77 и 83) | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 7575,35 | 344,65 | 80,00 | 8000,00 |
| 1.1.8. | Благоустройство сквера за ДК им. Маяковского по ул. Коммунистическая, 12 в Старокамышинском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 8522,27 | 387,73 | 90,00 | 9000,00 |
| 1.1.9 | Благоустройство тротуара по  ул. Федотьева в Старокамышинском жилом массиве, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 3977,06 | 180,94 | 42,00 | 4200,00 |
| 1.1.10. | Благоустройство тротуара по ул. Мира в Бажовском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 3274,44 | 148,98 | 34,58 | 3458,00 |
| 1.1.11. | Благоустройство тротуара по ул. Курская до ул. Марселя Кашена в Вахрушевском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 3977,06 | 180,94 | 42,00 | 4200,00 |
| 1.1.12. | Благоустройство тротуара по пер. Тореза от ул. Луганской до МОУ СОШ № 24 по ул. Театральной в Потанинском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 3882,37 | 176,63 | 41,00 | 4100,00 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.13. | Благоустройство тротуара по ул. Чкалова и ул. Васенко в районе МДОУ «ДС № 37» в Горняцком жилом массиве, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 3692,99 | 168,01 | 39,00 | 3900,00 |
| 1.1.14. | Благоустройство тротуара по ул. 22 Партсъезда до ул. Железняка в Вахрушевском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 3749,80 | 170,60 | 39,60 | 3960,00 |
| Итого: | |  |  | 57059,80 | 2596,00 | 602,58 | 60258,38 |
| 2023 год | | | | | | | |
| 1.1.15. | Благоустройство сквера у ДК Угольщиков на ул. Борьбы, возле домов №№14 и 14а, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| 1.1.16. | Благоустройство детской площадки по адресу: г. Копейск, ул. Темника, 44 | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| 1.1.17 | Благоустройство сквера у ДК им. Лермонтова на ул. Гагарина в Октябрьском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| 1.1.18 | Благоустройство обелиска в с.Калачево (ул. Зеленая, 24а, г. Копейск) | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| 1.1.19 | Благоустройство сквера Красных партизан на ул. Ленина (между домами №№59 и 51), г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| Итого: | |  |  | 0 | 0 | 0 | \* |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2024 год | | | | | | | |
| 1.1.20. | Благоустройство сквера К.Маркса и Ф.Энгельса по ул. Борьбы, г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| 1.1.21 | Благоустройство тротуара по ул. 1 Мая в Вахрушевском жилом массиве,  г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| 1.1.22. | Благоустройство сквера по ул. Бажова в Бажовском жилом массиве (устройство ограждения), г. Копейск | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| 1.1.23. | Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «ДС №35»  (г. Копейск, пр. Победы, 24) | МУ КГО «ГСЗ» | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | \* |
| Итого: | |  |  | 0 | 0 | 0 | \* |
| Всего по программе: | |  |  | 95333,70 | 4351,20 | 1006,91 | 100691,81 |

\* объем финансирования будет определен после разработки проектно-сметной документации

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает участие жителей в реализации благоустройства территорий.

Трудовое участие жителей, заинтересованных лиц, организаций выражается в выполнении жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- санитарная уборка территории, подлежащей благоустройству, в весенний период;

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска существующих малых архитектурных форм (далее - МАФы), бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников, устройство клумб, цветников, газонов);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 2-х раз за период проведения работ по благоустройству дворовой территории), устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа). Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных видов работ, представляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением реестра собственников с подписями, а также при желании жителей фотоматериала.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее — постановление Правительства РФ от 9 февраля 2019 года) общественная комиссия городского округа для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству вправе:

- из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ: не позднее 1 ноября года, предшествующего году получения субсидии.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с учетом:

1) необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе муниципальными программами, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского округа;

3) привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

4) привлечения добровольцев (волонтеров) к участию реализации мероприятий по благоустройству территорий;

5) условия об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий;

6) решения о принятии собственниками помещений в многоквартирном доме имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома;

7) размещения в государственно - информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее — ГИС ЖКХ) информации о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Администрацией городского округа ежегодно проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

Дворовые территории включаются в муниципальную программу на основании решения общественной комиссии и после предоставления в адрес администрации КГО решения, оформленного протоколом собственников по следующим вопросам:

- об определении видов работ, необходимых для благоустройства из минимального (ремонт дворовых проездов, тротуаров, оборудование автомобильных парковок, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок) и дополнительного перечня (ремонт и установка ограждений, озеленение территорий, иные виды работ);

- об утверждении дизайн-проекта дворовой территории;

- о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20% от стоимости выполнения работ на дополнительный перечень работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 № 106;

- о формировании земельного участка, созданного в результате благоустройства и передачи его в состав общего имущества многоквартирного дома;

- о включении установленных малых архитектурных форм в состав общедомового имущества.

Одним из условий включения дворовой территории в действующую муниципальную программу являются выполненные работы по межеванию дворовой территории и постановки на кадастровый учет (данные работы выполняются за счет средств собственников).

Механизм реализации включает:

- корректировку муниципальной программы;

- мониторинг выполнения показателей мероприятий муниципальной программы и сбор оперативной отчетной информации;

- подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Корректировка муниципальной программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из средств бюджетов всех уровней.

Взаимодействие и отчетность осуществляются в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 05.07.2018 № 1625-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа» (далее – Порядок).

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – УГХ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы согласно разделам II, III, IV к Порядку.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию по форме согласно приложению 4 к Порядку.

Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением IV квартала), до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с учетом информации, направленной соисполнителями в соответствии с пунктом 31 Порядка, направляет информацию по форме согласно приложениям 3, 4 Порядка в управление экономического развития администрации городского округа. К информации прилагается краткая пояснительная записка.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы – МУ КГО «ГСЗ»:

* заключение договора (контракта) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;
* оперативной проверки качества исполнения муниципальных контрактов;
* приемка выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы на территории городского округа планируется благоустроить 23 территории общего пользования.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Еди-ница изме-рения | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | | |
| 1. | Цель 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1- Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | |
| 1.2. | Цель 2 – повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Задача 2 - благоустройство территорий общего пользования | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования (ед.) | ед. | 14 | 4 | 10 | 5 | 4 | | | 37 |

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам Ю.С. Заневский