**Пояснительная записка**

**к проекту муниципальной программы «Развитие информационного общества в Копейском городском округе»**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе» является документом стратегического планирования Копейского городского округа.

Программа разрабатывалась в соответствии с:

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- [порядком](#Par28) принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Копейского городского округа, утвержденным постановлением администрации Копейского городского округа от 22.07.2020 №1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

**Дополнительные и обосновывающие материалы к проекту муниципальной программы «Развитие информационного общества в Копейском городском округе»**

Раздел I. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на:

- модернизацию технического оснащения компьютерного парка;

- проведение аттестации объектов аудита ИСПДн;

- обеспечение средствами защиты информации и ИСПДн;

- реконструкцию телефонной связи и локальной вычислительной сети;

- приобретение нового сервера.

Раздел II. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и меры по их минимизации

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры управления рисками** |
| 1. | Финансовый риск, связанный с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий | - ежегодное направление заявки на участие в государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Копейском городском округе» на территории Челябинской области»;- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования |
| 2. | Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы | - мониторинг реализации муниципальной программы |
| 3. | Риск, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности подрядчиков, исполняющих работы в соответствии с законодательством о закупках | - мониторинг изменений законодательства в сфере закупок;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- повышение уровня квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок |

Раздел III. Планируемая эффективность муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется через комплекс мероприятий производственного и организационного характера, улучшающих техническое состояние компьютерного парка администрации округа.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

* увеличение мощности сервера;
* количество АРМ, работающих с ИСПДн;
* количество межведомственных запросов;
* повышение защиты ИСПДн и внутренней информации администрации;
* повышение контроля исполнения поручений сотрудниками.

В результате реализации предусмотренных мероприятий по совершенствованию системы управления и взаимодействия между подразделениями администрации поможет обеспечить и оптимизировать устойчивую, экономически эффективную совместную работу структурных отделов.

Начальник управления

городского хозяйства В. Д. Лошко