# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель мероприятия | Срок реализации | № показателя из паспорта муници-пальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Обеспечение благоприятной окружающей среды, создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания населения городского округа |
| 1.1. | Задача 1. Развитие, обустройство и восстановление озелененных территорий, ландшафтно-рекреационных зон |
| 1) | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по созданию, развитию, обустройству, восстановлению, улучшению качества зеленых насаждений и реконструкции объектов озеленения, ландшафтно-рекреационных зон | МКУ «Управление благоустройства» | 2021-2023 | 1.1.1 | бюджет городского округа областной бюджет | 300,0 0,00 | 300,0 0,00 | 400,0 0,00 | 1000,0 0,00 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Осуществление контроля за проведением работ по созданию, развитию, обустройству, восстановлению, улучшению качества зеленых насаждений и реконструкции объектов озеленения, ландшафтно-рекреационных зон | МКУ «Управление благоустройства» | 2021-2023 | 1.1.1 | финансирование не требуется | - | - | - | - |
| 3) | Подготовка сметной докумен-тации, получение экспертизы сметной документации на реализацию мероприятий, указанных в п.п. 1 настоящего пункта | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.1.1 | бюджет город-ского округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | Итого по Задаче 1 Цели 1 |  | 2021-2023 |  | бюджет городского округа областной бюджет | 320,0 0,00 | 320,0 0,00 | 420,0 0,00 | 1060,0 0,00 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Задача 2. Охрана и содержание зеленого фонда городского округа |
| 1) | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов и осуществление работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы, бульвары) | МКУ «Управление благоустройства» | 2020-2022 | 1.2.1 | бюджет городского округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 2) | Осуществление контроля за проведением работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы, бульвары) | МКУ «Управление благоустройства» | 2021-2023 | 1.2.1 | финансирование не требуется | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов и осуществление работ по санитарной вырубке, санитарной и формовочной опиловке зеленых насаждений на землях общего пользования (межквартальные территории, улицы) | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.2.2 | бюджет городского округа | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 440,0 |
| 4) | Осуществление контроля за проведением работ по санитарной вырубке, санитарной и формовочной опиловке зеленых насаждений на землях общего пользования (межквартальные территории, улицы) | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.2.2 | финансирование не требуется | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Натурное обследование зеленых насаждений для принятия решения о целесообразности сноса (пересадки) зеленых насаждений | отдел экологии и природопользо-вания | 2021-2023 | 1.2.3 | финансирование не требуется | - | - | - | - |
|  | Итого по Задаче 2 Цели 1 |  | 2021-2023 |  | бюджет городского округа | 680,0 | 680,0 | 580,0 | 1940,0 |
| 1.3 | Задача 3. Улучшение санитарно – экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов |
| 1) | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по ликвидации несанкциониро-ванных свалок | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.3.1 | бюджет городского округа | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| 2) | Осуществление контроля за выполнением работ по ликвидации несанкциониро-ванных свалок | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.3.1 | финансирование не требуется | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по вывозу мусора в период проведения массовых месячников по санитарной очистке территории городского округа | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.3.2 | бюджет городского округа | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 4) | Осуществление контроля за выполнением работ по вывозу мусора в период проведения массовых месячников по санитарной очистке территории городского округа | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.3.1 | финансирование не требуется | - | - | - | - |
|  | Итого по Задаче 3 Цели 1 |  | 2021-2023 |  | бюджет городского округа | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| 1.4 | Задача 4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на обустройство в кварталах индивидуальной жилой застройки контейнерных площадок, (устройство основания, ограждение) | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.4.1 | бюджет городского округа областной бюджет | 2000,0 0,00 | 2000,0 0,00 | 2000,0 0,00 | 6000,0 0,00 |
| 2) | Осуществление контроля за проведением работ по обустройству в кварталах индивидуальной жилой застройки контейнерных площадок | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.4.1 | финансирование не требуется | - | - | - | - |
| 3) | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на поставку контейнеров ТКО | МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.4.2 | бюджет городского округа областной бюджет | 500,0 0,00 | 500,0 0,00 | 500,0 0,00 | 1500,0 0,00 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по Задаче 4 Цели 1 |  |  |  | бюджет городского округа областной бюджет | 2500,0 0,00 | 2500,0 0,00 | 2500,0 0,00 | 7500,0 0,00 |
|  | Итого по Цели 1 муниципальной программы |  |  |  | бюджет городского округа областной бюджет | 7500,0 0,00 | 7500,0 0,00 | 7500,0 0,00 | 22500,0 0,00 |
| Цель 2. Формирование экологической культуры и экологическое просвещение |
| 2.1 | Задача. 1 Формирование у населения основ экологической грамотности через систему экологического школьного и дошкольного образования. Распространение и пропаганда экологических знаний |
| 1) | Организация и проведение экологических акций, конкурсов, смотров, фестивалей в системе школьного и дошкольного образования | Управление образования | 2021-2023 | 2.1.1 | финансирование не требуется | - | - | - | - |

Окончание  таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Организация и проведение совещаний с руководителями организаций, жилищных управляющих компаний, представителями общественных организаций | Отдел экологии и природопользо-вания | 2021-2023 | 2.1.2 | финансирование не требуется | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | бюджет городского округа областной бюджет | 7500,0 0,00 | 7500,0 0,00 | 7500,0 0,00 | 22500,0 0,00 |

# Заместитель Главы городского округа

# по жилищно-коммунальным вопросам                                                                                                        Ю.С. Заневский