# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от №

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

 (далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:
* муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»)
1. Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
2. Проекты муниципальной программы отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Копейского городского округа |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения |
| 1.1.1. | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\*; | 14,37 | 10,70 | 8,30 | 9,60 | 42,97 |
| 1.1.2. | протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, километры\*; | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 4,36 | 11,86 |

Окончание таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | обеспечение соответствующих нормативных требований к транспортно-эксплуатационным показателям общей протяженности улично-дорожной сети, километров | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |

\*- Значения показателей могут корректироваться в зависимости от объема финансирования мероприятий в соответствии с решением Собрания депутатов на текущий год и на плановые годы.

1. Сроки муниципальной программы: 2021 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 2021-2023 г.г. – первый этап; 2024 г.- второй этап.
2. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 - 2024 годах составит 793 173,03 тыс. рублей (таблица 2), в том числе:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс.руб.) |
| местный бюджет | областнойбюджет | федеральныйбюджет | всего |
| 2021 | 183 464,42 | 91 927,00 | 0,00 | 275 391,42 |
| 2022 | 169 604,08 | 76 635,10 | 0,00 | 246 239,18 |
| 2023 | 152 523,12 | 0,00 | 0,00 | 152 523,12 |
| 2024 | 119 019,31 | 0,00 | 0,00 | 119 019,31 |
| всего | 624 610,93 | 168 562,10 | 0,00 | 793 173,03 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующей нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям - 42,97 км;

- обеспечение соответствующих нормативных требований к транспортно-эксплуатационным показателям общей протяженности улично-дорожной сети - 441,7 км.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1. Копейский городской округ является одним из наиболее крупных в экономическом отношении муниципальным образованием Челябинской области с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, способствующим развитию межмуниципального сотрудничества.

На территории Копейского городского округа общей площадью 35 576,1 га проживает на 01.01.2020г. 149 756 человек. В состав городского округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Плотность населения 420,9 чел/ кв. км .

Для пространственного и комфортного развития округа стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Они связывают территорию, обеспечивают жизнедеятельность г. Копейска и населенных пунктов округов, во многом определяют возможности их развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Более 50 процентов отраслей экономики Копейского городского округа ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог.

2. Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры округа и представляет собой мощный имущественный комплекс.

 По состоянию на 1 января 2020 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копейского городского округа составила 441,7 километров, в том числе с твердым покрытием 141,4 км, грунтовым покрытием 300,3 км.

3. Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения свыше 90 % - это дороги III и IV категорий, протяженность дорог I категории составляет 1 процент (5024 километров).

В сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируются 2 путепровода общей протяженностью 1150,0 погонный метр. Характерной чертой последнего десятилетия в Копейском городском округе являлось развитие дорожного хозяйства с комплексом мер, направленных на содержание и формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день этот показатель составляет 32 процента. Этому способствовал ежегодный рост объема инвестиций в дорожную отрасль. В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

4. Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- наличие автодорог с грунтовым покрытием 300,3 км;

- близкий к предельному, износ путепроводов.

Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам привел к тому, что большая часть дорог округа имеет высокую степень износа.

Все вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики округа и негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и состоянии окружающей среды.

5. Копейский городской округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным транспортом. Самым распространенным видом пассажирского транспорта являются автобусы. Разветвленная сеть автобусных маршрутов включает в себя муниципальные маршруты, связывающие город Копейск с населенными пунктами округа.

На территории Копейского городского округа действуют 48 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок. Сооружениями, повышающими безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах округа, являются:

- автобусные остановки, которых на территории округа 221;

- протяженность линий освещения на автомобильных дорогах – 166 км;

- светофорные объекты– 58 штук, включая светофоры Т 7.

Реализация муниципальной программы и достижение показателей муниципальной программы будет достигнута путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту, строительству объектов улично-дорожной сети Копейского городского округа.

Раздел II. Основные цели и задачи

муниципальной программы

6. Основные цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии со стратегией развития улично-дорожной сети округа.

7. Основными целями муниципальной программы является обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Копейского городского округа.

8. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование представлены в таблице 3.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки реализации | Источник финансирования  | № показателя из паспорта программы | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
| 2021 | 2022 | 2023 |  2024 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Копейского городского округа |  |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения |  |
| 1. | Содержание улично-дорожной сети, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Всего (местный, областной, бюджет) | 1.1.3. | 132 853,1054 981,7077 871,40 | 51 688,1051 688,100,00 | 51 688,1051 688,100,00 | 51 688,1051 688,100,00 | 287 917,40210 046,0077 871,40 |
| 1.1 | Летнее содержание УДС | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 14 418,60 | 13 418,60 | 13 418,60 | 13 418,60 | 54 674,40 |
| 1.2 | Зимнее содержание УДС | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 9 840,31 | 11 645,21 | 11 645,21 | 11 645,21 | 44 775,94 |
| 1.3 | Зимнее и летнее содержание остановочных комплексов (в т.ч. ремонтно -восстановительные работы мест общего пользования), (демонтаж) | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 3 496,40 | 3 496,40 | 3 496,40 | 3 496,40 | 13 985,60 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 | Содержание, ремонт технических средств и элементов улично- дорожной сети, в т.ч.: | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 22 967,89 | 22 967,89 | 22 967,89 | 22 967,89 | 91 871,56 |
| 1.4.1 | ограждения; | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 3 676,67 | 3 676,67 | 3 676,67 | 3 676,67 | 14 706,68 |
| 1.4.2 | дорожных знаков; | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 4 014,89 | 4 014,89 | 4 014,89 | 4 014,89 | 16 059,56 |
| 1.4.3 | светофорных объектов; | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 5 371,73 | 5 371,73 | 5 371,73 | 5 371,73 | 21 486,92 |
| 1.4.4 | зеленых насаждений; | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 4 590,60 | 4 590,60 | 4 590,60 | 4 590,60 | 18 362,40 |
| 1.4.5 | дорожной разметки | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 5 314,00 | 5 314,00 | 5 314,00 | 5 314,00 | 21 256,00 |
| 1.5 | Расход электроэнергии на светофорные объекты | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.3. | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 640,00 |
| 1.6 | Содержание автодорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Всего(местный/ областной) | 1.1.3. | 84 969,904 098,5077 871,40 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 84 969,904 098,5077 871,40 |
|  | Всего за период 2021-2024 гг. | 287 917,40 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция улично-дорожной сети, строительство объектов улично-дорожной сети | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Всего (Местный/ областной) | 1.1.1. | 142 538,32128 482,7214 055,60 | 194 551,08117 915,9876 635,10 | 100 835,02100 835,020,00 | 67 331,2167 331,210,00 | 505 255,63414 564,9390 690,70 |
| 2.1. | Выполнение проектно-сметной документации, прохождение Экспертизы | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 | Местный | 1.1.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ремонт автодороги "въезд из г. Копейска от ул. Кемеровская до сада" | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (местный/ областной) | 1.1.1. | 14 795,40739,8014 055,60 | - | - | - | 14 795,40739,8014 055,60 |
| 2.3. | ремонт автодороги по ул. Мира | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 22 006,75 | - | - | - | 22 006,75 |
| 2.4. | ремонт автодороги по ул. Кожевникова | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 14 865,57 | - | - | - | 14 865,57 |
| 2.5. | ремонт автодороги по ул. Темника | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 4 800,60 | - | - | - | 4 800,60 |
| 2.6. | ремонт автодороги по ул. Сутягина | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 17 661,78 | - | - | - | 17 661,78 |
| 2.7. | ремонт автодороги по ул. Новосибирская | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 13 325,00 | - | - | - | 13 325,00 |
| 2.8. | ремонта автодороги по ул. Лихачева | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 16 912,50 | - | - | - | 16 912,50 |
| 2.9. | ремонт автодороги по Путепроводу № 1 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 7 860,20 | - | - | - | 7 860,20 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.10. | ремонт автодороги по Путепроводу № 2 | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 7 374,10 | - | - | - | 7 374,10 |
| 2.11. | ремонт автодороги по ул. Баженова | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 6 341,67 | - | - | - | 6 341,67 |
| 2.12. | ремонт автодороги по пер. Больничный | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 1 317,12 | - | - | - | 1 317,12 |
| 2.13. | ремонт автодороги по ул. Васенко | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.1. | 8 502,38 | - | - | - | 8 502,38 |
| 2.14. | ремонт автодороги по ул. Волкова | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Местный | 1.1.2. | 6 775,25 | - | - | - | 6 775,25 |
|  | Итого 2021г.: |  |  | Всего (Местный/областной) |  | 142 538,32128 482,7214 055,60 | - | - | - | 142 538,32128 482,7214 055,60 |
| 2.15. | ремонт автодороги по ул. Линейная | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.1. | - | 21 668,50 | - | - | 21 668,50 |
| 2.16. | ремонт автодороги по ул. Луганская | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.1. | - | 7 200,63 | - | - | 7 200,63 |
| 2.17. | ремонт автодороги по ул. Троицкая | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.1. | - | 5 527,83 | - | - | 5 527,83 |
| 2.18. | ремонт автодороги по ул. Ленина (центральная часть города) | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.1. | - | 26 595,68 | - | - | 26 595,68 |
| 2.19. | ремонт автодороги от вьезда в город до ул.22 Пртсъезда и пер. 22 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.2. | - | 8 933,89 | - | - | 8 933,89 |
| 2.20. | ремонт автодороги по ул.Заводская | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.1. | - | 2 488,70 | - | - | 2 488,70 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.21. | ремонт автодороги по ул.Кадровик | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.1. | - | 6 528,22 | - | - | 6 528,22 |
| 2.22. | ремонт автодороги от Международная до пос. Горняк | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.2. | - | 4 584,83 | - | - | 4 584,83 |
| 2.23. | ремонт автодороги от ул.Мира до ул.Л.Чайкиной | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный |  | - | 2 780,82 | - | - | 2 780,82 |
| 2.24. | ремонт автодороги по ул.16 Лет Октября | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.2. | - | 3 180,57 | - | - | 3 180,57 |
| 2.25. | ремонт автодороги по ул.19 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.2. | - | 8 858,01 | - | - | 8 858,01 |
| 2.26. | ремонт автодороги по ул.21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный | 1.1.1. | - | 15 534,90 | - | - | 15 534,90 |
| 2.27. | Ремонт автодороги от железнодорожного переезда пос. Горняк до железнодорожного переезда 2121 пос. Северный Рудник | МУ «ГСЗ» | 2022г. | Всего (Местный/областной) | 1.1.1. | - | 80 668,504 033,4076 635,10 | - | - | 80 668,504 033,4076 635,10 |
|  | Итого 2022г: |  |  | Всего (Местный/областной) |  | - | 194 551,08117 915,9876 635,10 | - | - | 194 551,08117 915,9876 635,10 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.28. | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги от ул. Электровозная, 28 до ул. Терешкова, 9 вдоль СНТ – 2, с устройством тротуара Электровозная, 28 до ул. Терешкова, 9 вдоль СНТ – 2, с устройством тротуара | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 19 200,0 | - | 19 200,0 |
| 2.29. | ремонт автодороги по ул. Федотьева | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 11 642,98 | - | 11 642,98 |
| 2.30. | ремонт автодороги по ул. Коммунистическая | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 21 634,67 | - | 21 634,67 |
| 2.31. | ремонт автодороги по ул.Гаага | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | 10 461,15 | - | 10 461,15 |
| 2.32. | ремонт автодороги по ул.Готвальда | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | 2 784,93 | - | 2 784,93 |
| 2.33. | ремонт автодороги по ул.Гранитная | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | 1 656,40 | - | 1 656,40 |
| 2.34. | ремонт автодороги по ул.Екимова | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 2 368,70 | - | 2 368,70 |
| 2.35. | ремонт автодороги по ул.Алексеева | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | 2 394,40 | - | 2 394,40 |
| 2.36. | ремонт автодороги по ул.26 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 5 464,28 | - | 5 464,28 |
| 2.37. | ремонт автодороги от ул. Печерская до ул. Новая | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | 3 756,62 | - | 3 756,62 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.38. | ремонт автодороги по пер.Свободы | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 4 071,30 | - | 4 071,30 |
| 2.39. | ремонт автодороги - выезд на пос.Сухомесова (до ж/д переезда) | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 6 333,47 | - | 6 333,47 |
| 2.40. | ремонт автодороги - проезд к ДК пос.Октябрьский | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | 2 438,47 | - | 2 438,47 |
| 2.41. | ремонт автодороги от трассы до кладбища пос.Потанино | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | 6 627,65 | - | 6 627,65 |
|  | Итого по 2023 г.: |  |  | Местный |  | - | - | 100 835,02 | - | 100 835,02 |
| 2.42. | ремонт автодороги по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | - | 5 214,20 | 5 214,20 |
| 2.43. | ремонт автодороги по пер. Тореза | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | - | 5 325,90 | 5 325,90 |
| 2.44. | ремонт автодороги по ул. Елькина | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | - | 5 154,70 | 5 154,70 |
| 2.45. | ремонт автодороги по ул. Черняховского | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | - | 5 695,90 | 5 695,90 |
| 2.46. | ремонт автодороги от пос.РМЗ до ЧГРЭС | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | - | 15 681,48 | 15 681,48 |
| 2.47. | ремонт автодороги от пос.Октябрьский до Птицефабрики "Челябинская" | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | - | 10 314,58 | 10 314,58 |
| 2.48. | ремонт автодороги от трассы до пос.Заозерный | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.1. | - | - | - | 9 189,12 | 9 189,12 |

Окончание таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.49. | ремонт автодороги от ж/д переезда пос.Горняк до а/д совхоз "Вперед" | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный | 1.1.2. | - | - | - | 10 755,33 | 10 755,33 |
|  | Итого по 2024 г. | 67 331,21 | 67 331,21 |
|  | Всего за период 2021-2024 гг. |  |  | Всего (Местный/областной) |  | 275 391,42183 464,4291 927,00 | 246 239,18169 604,0876 635,10 | 152 523,12152 523,120,00 | 119 019,31119 019,310,00 | 793 173,03624 610,93168 562,10 |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

 муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление городского хозяйства. УГХ в рамках обеспечения текущего управления муниципальной программой и оперативного контроля над ее реализацией осуществляет:

- уточнение с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств мероприятий, целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- определение механизма корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с постановлением администрации округа от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

11. Отбор организаций - исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с перечнем объектов автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

12. Соисполнители муниципальной программы - МУ «ГСЗ», готовит проектно-сметную документацию, при необходимости проходит процедуру Экспертизы проектно-сметной документации, готовит аукционную документацию на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

13. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- организует технический надзор, проведение лабораторных исследований за качеством проведенных работ, применяемых материалов;

- осуществляет приемку выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

и их обоснование

14. Информация о значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена в таблице 4 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Копейского городского округа |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения |
| 1.1.1. | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; | км | 14,37 | 10,70 | 8,30 | 9,60 | 42,97 |
| 1.1.2. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; | км | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 4,36 | 11,86 |

Окончание таблицы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

15. Необходимые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены в соответствии с проектной (сметной) документацией и с учетом рыночной стоимости объектов.

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и подлежат уточнению по мере реализации программных мероприятий.

Источники финансового обеспечения: областной бюджет - Закон Челябинской области «Об областном бюджете»; местный бюджет - решение Собрания депутатов городского округа «О бюджете Копейского городского округа».

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 настоящей программы.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам Ю.С. Заневский