# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

 (далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, городской округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:
* управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа (далее – УАиГ);
* муниципальное казённое учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства» (далее - МКУ КГО «Управление благоустройства»);
* муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ КГО «ГСЗ»).
1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель муниципальной программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа |
| 1.1. | Задача 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | 3 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача 2 – повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |
| 1.2.1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования (ед.) | 4 | 2 | 2 |

1. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.
2. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023- 2025 годах составит 117 761,80 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | всего |
| 2023 | 50 548,50 | 2 580,10 | 2 796,25 | 55 924,85 |
| 2024 | 56 165,00 | 2 580,10 | 3 091,85 | 61 836,95 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 106 713,50 | 5 160,20 | 5 888,10 | 117 761,80 |

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

* благоустройство 3 дворовых территорий;
* благоустройство 8 общественных территорий;

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

 Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с выполнением мероприятий по реализации на территории Челябинской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда» в период 2022-2024 годов.

Благоустройство является составляющей частью городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан. Учитывая важную роль благоустройства и активное развитие благоустроительной деятельности в городском округе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и городского хозяйства. Российскому экономическому и хозяйственному пространству свойственна большая неоднородность, и поэтому разработка программы развития благоустройства городского округа на основе эффективного использования услуг благоустройства является сложной задачей.

В связи с экономическим ростом городского округа и повышением технологического уровня промышленности все более острой становится проблема благоустройства городской территории и управления услугами благоустройства городского округа. Эта проблема требует тщательно взвешенных управленческих решений, связанных с планированием работы предприятий благоустройства и использованием территориальных ресурсов.

Использование программного метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства городского округа.

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) и дворовых территорий городского округа.

 В муниципальной программе используются следующие понятия:

* + дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
	+ общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);
* заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
	+ минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий в себя: ремонт дворовых проездов, тротуаров, оборудование автомобильных парковок, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является исчерпывающим и не может быть расширен;

* дополнительный перечень работ: перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий в себя: ремонт и установку ограждений, озеленение территорий, иные виды работ.

Софинансирование работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 20 % в случае включения в муниципальную программу дворовой территории после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106).

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий утверждается нормативным правовым актом администрации городского округа.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Основными задачами муниципальной программы являются:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа;
* повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа.

Раздел III. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Целевой показатель | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа |
|  Задача 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа |
| Адресный перечень дворовых территорий |
| 2023 год |
| 1.1. | г. Копейск, ул. Томилова, 25 | МУ КГО «ГСЗ» | 1.1.1. | 3 822,32 | 195,10 | 211,44 | 4 228,86 |
| 1.2. |  г. Копейск, ул. Комсомольская, 29, 31 | МУ КГО «ГСЗ» | 1.1.1. | 2 891,95 | 147,61 | 159,98 | 3 199,54 |
| 1.3. |  г. Копейск, пр. Победы, 35, 35А | МУ КГО «ГСЗ» | 1.1.1. | 2 813,14 | 143,59 | 155,62 | 3 112,35 |
| Итого в 2023 году: | 9 527,41 | 486,30 | 527,04 | 10 540,75 |
| Задача 2 – повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |
| Адресный перечень общественных территорий |
| 2023 год |  |
| 2.1. | Благоустройство прилегающей территории водоема по пр. Коммунистический, г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 18 529,95 | 945,81 | 1 025,04 | 20 500,80 |  |
| 2.2. | Благоустройство сквера имени Сутягина (возле МОУ СОШ № 6), г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 9 141,15 | 466,58 | 505,67 | 10 113,40 |  |
| 2.3. | Благоустройство сквера на пр. Победы (между домами 28А и 20А), г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 5 152,03 | 262,97 | 285,00 | 5 700,00 |  |

Окончание таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | Благоустройство сквера ДК им. Вахрушева и аллеи по ул. 22 Партсъезда в Вахрушевском жилом массиве, г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 8 197,96 | 418,44 | 453,50 | 9 069,90 |
| Итого в 2023 году: | 41 021,09 | 2 093,80 | 2 269,21 | 45 384,10 |
| 2024 год |
| 2.5. | Благоустройство детской площадки в районе дома № 29 по ул. Гладкова | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 28 082,57 | 1 290,05 | 1 545,93 | 30 918,55 |
| 2.6. | Благоустройство детской площадки по ул. Бубнова (севернее жилого дома № 4) п. Зуевка | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 28 082,43 | 1 290,05 | 1545,92 | 30 918,40 |
| Итого в 2024 году: | 56 165,00 | 2 580,10 | 3 091,85 | 61 836,95 |
| 2025 год |
| 2.7. | Благоустройство сквера за ДК им. Маяковского, ул. Коммунистическая, д. 12 в Старокамышинском жилом массиве, г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Благоустройство сквера в районе ДК им. Петрякова на ул. Электровозная, д. 11 в Железнодорожном жилом массиве, г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в 2025 году: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | 10 6713,50 | 5 160,20 | 5 888,10 | 117 761,80 |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает участие жителей в реализации благоустройства территорий.

Трудовое участие жителей, заинтересованных лиц, организаций выражается в выполнении жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

* санитарная уборка территории, подлежащей благоустройству, в весенний период;
* уборка мелкого летучего мусора после производства работ;
* покраска существующих малых архитектурных форм (далее - МАФы), бордюрного камня;
* озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников, устройство клумб, цветников, газонов);
* иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 2-х раз за период проведения работ по благоустройству дворовой территории), устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа). Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных видов работ, представляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением реестра собственников с подписями, а также при желании жителей фотоматериала.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 общественная комиссия городского округа для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству вправе:

* исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
* исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

* случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
* случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательство Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
* случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с учетом:

1) необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе муниципальными программами, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского округа;

3) привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

4) привлечения добровольцев (волонтеров) к участию реализации мероприятий по благоустройству территорий;

5) условия об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий;

6) решения о принятии собственниками помещений в многоквартирном доме имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома;

7) размещения в государственно - информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее — ГИС ЖКХ) информации о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Администрацией городского округа ежегодно проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы УАиГ выполняет разработку дизайн - проектов общественных территорий.

Дворовые территории включаются в муниципальную программу на основании решения общественной комиссии и после предоставления в адрес администрации городского округа следующих документов:

1) решение, оформленное протоколом собственников по следующим вопросам:

* об определении видов работ, необходимых для благоустройства из минимального (ремонт дворовых проездов, тротуаров, оборудование автомобильных парковок, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок) и дополнительного перечня (ремонт и установка ограждений, озеленение территорий, иные виды работ);
* об утверждении дизайн-проекта дворовой территории;
* о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20 % от стоимости выполнения работ на дополнительный перечень работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106;
* о формировании земельного участка, созданного в результате благоустройства и передаче его в состав общего имущества многоквартирного дома;
* о принятии имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома.

2) заявление о включении в муниципальную программу;

3) дизайн-проект и смета дворовой территории.

 Одним из условий включения дворовой территории в действующую муниципальную программу являются выполненные работы по межеванию дворовой территории и постановки на кадастровый учет.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние конструк-ции | Технические характеристики | Эскиз | Ед-цы изм. | Кол-во | Цена за ед-цу (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Песочница машина | 2500х1500х1600  |  | шт. | 1 | 17000,0 |
| 2 | Карусель  | 1450х1450х700  |  | шт. | 1 | 24500,0  |
| 3 | Детский игровой комплекс  | 3225х2070х2280  |  | шт. | 1 | 59000,0 |
| 4 | Качели+шведская стенка +баскетбольный щит |  2600х400х2000  |  | шт. | 1 | 19000,0 |

Продолжение таблицы 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Лазалка джип |  2000х15000х1010  |  | шт. | 1 | 25000,0 |
| 6 | Скамейка  | 1180х250х1100  |  | шт. | 1 | 5500,0 |
| 7 | Горка Домик |  2300х2500х1900  |  | шт. | 1 | 37000,0 |
| 8 | Диван -качели  | 1930х1500х2000  |  | шт. | 1 | 22000,0 |
| 9 | Качели двойные  | 3200х1400х1900  |  | шт. | 1 | 19000,0 |

Окончание таблицы 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Урна  | 570х380х350  |  | шт. | 1 | 1600,0 |

Механизм реализации включает:

* корректировку муниципальной программы;
* мониторинг выполнения показателей мероприятий муниципальной программы и сбор оперативной отчетной информации;
* подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Корректировка муниципальной программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых с использованием средств бюджета городского округа, регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников, а также с применением механизмов инициативного бюджетирования.

Взаимодействие и отчетность осуществляются в соответствии с действующим порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа, их формирования и реализации, утвержденных постановлением администрации городского округа.

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – УГХ.

Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением IV квартала), до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет мониторинг реализации муниципальной программы в управление экономического развития администрации городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляют соисполнители муниципальной программы – МУ КГО «ГСЗ», МКУ КГО «Управление благоустройства»:

* заключение договора (контракта) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;
* оперативная проверка качества исполнения муниципальных контрактов;
* приемка выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы на территории городского округа планируется благоустроить 3 дворовых территорий, ??? территорий общего пользования. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица изме-рения | Значение целевого показателя |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итогоза2023-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа |
| 1.1. | Задача 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2. | Задача 2 – повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |
| 1.2.1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов