# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

от____________№___________

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(далее – муниципальная программа)

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – УГХ, городской округ).

- Соисполнители муниципальной программы: муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»), муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – МУ «УС»), муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ»).

- Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель 1: качественное предоставление коммунальных услуг и содержание жилищного фонда |
| 1.1. | Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния (далее – Средства ФНБ). |
| 1.1.1 | Протяженность построенных газовых сетей (км) | 10,6 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Количество модернизированных объектов системы водоснабжения и водоотведения, в том числе ПИР (ед.) | 3 | 3 | 0 |
| 1.1.3 | Количество модернизированных КНС (ед.) | 20 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Количество модернизированных ВНС (ед.) | 20 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (сетей водоснабжения) (км.) | 24,5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (насосной станции) (тыс.м.3) | 55 000 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (сетей водоотведения) (км.) | 5,9 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (очистных сооружений на оз. Курлады) (тыс.м.3) | 70 000 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Количество модернизированных, | 3 | 3 | 0 |
| Окончание таблицы 1 |
|  | реконструированных систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем (ед.) |  |  |  |
| 1.1.10 | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.11 | Количество объектов, отключенных от газа (ед.) | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.12 | Протяженность отремонтированных линий наружного освещения (км) | 6,89 | 0 | 0 |
| 1.1.13 | Протяженность построенных линий наружного освещения (км) | 3,18 | 0 | 0 |
| 2. | Цель 2: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Задача 2: разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры |
| 2.1.1. | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Наличие схемы газоснабжения КГО (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры КГО (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Наличие сервиса «МКД-расчет» (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы.

5. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:

Таблица 2

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | местный бюджет | областной бюджет | Средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | всего |
| 2023 | 4 777,16 | 2 271 070,99 | 1 755 832,00 | 4 031 680,15 |
| 2024 | 4 126,99 | 23 255,80 | 0,00 | 27 382,79 |
| 2025 | 3 766,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,00 |
| Всего: | 12 670,15 | 2 294 326,79 | 1 755 832,00 | 4 062 828,94 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы к 2025 году:

- протяженность построенных газовых сетей  - 10,6 (км);

- количество модернизированных объектов системы водоснабжения и водоотведения - 3(ед.);

- количество модернизированных объектов КНС – 20 (ед.);

- количество модернизированных объектов ВНС – 20 (ед.);

- протяженность сетей коммунальной инфраструктуры - 14 (км);

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ сетей водоснабжения – 24,5 (км);

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ насосной станции - 55 000 (тыс.м.3);

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ сетей водоотведения – 5,9 (км);

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ очистных сооружений – 70 000 (тыс.м.3);

- количество модернизированных, реконструированных систем водоснабжения, водоотведения, систем  электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе  проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем – 6 (ед.);

- количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения – 6 (ед.);

- количество объектов, отключенных от газа – 30 (ед.);

- протяженность отремонтированных  линий наружного освещения –            6,89 (км);

- протяженность построенных  линий наружного освещения  - 3,18 (км);

- наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО – 1;

- наличие схемы газоснабжения КГО – 1;

- наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры КГО – 1;

- наличие сервиса «МКД-расчет» – 1.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Данная муниципальная программа разработана в соответствии с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в  городском округе на 2007 – 2017 годы запроектирован 51 объект, построено 17,19 километров сетей газоснабжения. Произведена замена: 9,5 км тепловых сетей, что составляет 4,8 % от общей протяженности. Заменено 2,356 км сетей водоотведения и 4,38 км сетей водоснабжения, что составило 0,8 % и 0,7 % соответственно. Таким образом, снижен уровень износа коммунальной инфраструктуры с 63 до 52 процентов.

В рамках реализации государственной программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» МУП «КСВВ» в адрес Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направлены 2 заявки на финансирование в 2022-2023гг. за счет средств Фонда национального благосостояния проектов по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Копейкого городского округа Челябинской области.

Сегодня устойчивое развитие муниципальных образований, рост инвестиционного потенциала невозможны без развития коммунальных систем. Они в свою очередь могут развиваться только на основе документов территориального планирования. Территориальное планирование систем коммунальной инфраструктуры направлено на достижение следующих результатов: выявление и реализация приоритетных мероприятий, направленных на решение наиболее острых проблем, связанных со значительным износом объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); достижение важнейших целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемых государством и жизненной необходимостью; рациональное расходование бюджетных средств, направленных на реконструкцию ЖКХ, за счет комплексного подхода к принятию решений по развитию территорий.

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества жилищного обеспечения населения.

Цель 1: создание необходимых условий для проживания в муниципальном жилищном фонде городского округа.

Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Цель 2: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: качественное содержание жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг. |
| Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) |
| 1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка на территории Копейского городского округа | МУ «УС» | 2023 | 1.1.1. | Местный бюджет Областной бюджет | 259,12 258 857,19 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | Реконструкция ОСК на оз. Шелюгино | МУП «КСВВ» | 2023-2025 | 1.1.2. | Местный бюджет Областной бюджет | 145,50 0,00 | 750,00 0,00 | 750,00 0,00 |
| 3 | Модернизация технологического оборудования станции водоочистки скважины, расположенной в районе ТП 532 с. Калачево | МУП «КСВВ» | 2023-2024 | 1.1.2 | Местный бюджет Областной бюджет | 0,30 0,00 | 3,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № | МУП «КСВВ» | 2023-2024 | 1.1.2 | Местный бюджет Областной | 0,30 0,00 | 2,99 0,00 | 0,00 0,00 |
| Продолжение таблицы 3 |
|  | 38А по ул. Борьбы до водопроводного колодца в районе здания № 13 по ул. Бр. Гожевых, Ду = 100мм |  |  |  | бюджет |  |  |  |
| 5 | Модернизация и автоматизация КНС Копейского городского округа | МУП «КСВВ» | 2023-2024 | 1.1.3 | Местный бюджет Областной бюджет | 6,40 0,00 | 66,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6 | Модернизация и автоматизация ВНС Копейского городского округа | МУП «КСВВ» | 2023-2024 | 1.1.4 | Местный бюджет Областной бюджет | 5,24 0,00 | 54,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7 | Выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния, в том числе: | Средства ФНБ Областной бюджет Местный бюджет | 1 755 832,00 1 988 958,00 44,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7.1 | Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа в сфере водоснабжения | УГХ, МУП «КСВВ» | 2023 | 1.1.5 1.1.6 | Средства ФНБ Областной бюджет Местный бюджет | 689 052,00 172 263,00 17,30 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7.2 | Реконструкция системы водоотведения Копейского городского округа в сфере водоотведения на территории Копейского городского округа | УГХ, МУП «КСВВ» | 2023 | 1.1.7 1.1.8 | Средства ФНБ Областной бюджет Местный бюджет | 1 066 780,00 266 695,00 26,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 8 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем | МУ «УС» | 2023-2024 | 1.1.9 | Местный бюджет Областной бюджет | 235,00 23 255,80 | 235,00 23 255,80 | 0,00 0,00 |
| Продолжение таблицы 3 |
|  | водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт газовых сетей городского округа | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 | 1.1.10 | Местный бюджет Областной бюджет | 1000,00 0,00 | 1000,00 0,00 | 1000,00 0,00 |
| 10 | Отключение ветхо-аварийного жилья от газа | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 | 1.1.11 | Местный бюджет Областной бюджет | 1000,00 0,00 | 1000,00 0,00 | 1000,00 0,00 |
| 11 | Строительство линии наружного освещения | МУ «УС» | 2023 | 1.1.12 | Местный бюджет Областной бюджет | 1,56 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12 | Капитальный ремонт линии наружного освещения: ул. Ленина от д. 52 до д. 62б, от д. 15 до д. 51 | МУ «ГСЗ» | 2023 | 1.1.13 | Местный бюджет Областной бюджет | 4,43 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13 | Капитальный ремонт линии наружного освещения: пр. Победы от д.1 до д. 41 | МУ «ГСЗ» | 2023 | 1.1.13 | Местный бюджет Областной бюджет | 9,57 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14 | Капитальный ремонт линии наружного освещения ул. Борьбы от д. 1 до д. 19, от д. 57 до д. 89 | МУ «ГСЗ» | 2023 | 1.1.13 | Местный бюджет Областной бюджет | 2,93 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Продолжение таблицы 3 |
| 15 | Капитальный ремонт линии наружного освещения: ул. Томилова от д. 1 до пр. Коммунистический | МУ «ГСЗ» | 2023 | 1.1.13 | Местный бюджет Областной бюджет | 1,43 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 | Капитальный ремонт линии наружного освещения: ул. Крылова от д. 1 до д. 55 | МУ «ГСЗ» | 2023 | 1.1.13 | Местный бюджет Областной бюджет | 1,38 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17 | Актуализация схемы теплоснабжения КГО | УГХ | 2023-2025 | 2.1.1 | Местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 18 | Разработка схемы газоснабжения | УГХ | 2023 | 2.1.2 | Местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | УГХ | 2023 | 2.1.3 | Местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Наличие сервиса «МКД-расчет» | УГХ | 2023 | 2.1.4 | Местный бюджет | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Всего по муниципальной программе на 2023-2025 годы: Местный бюджет Областной бюджет Средства ФНБ | 4 031 680,15 4 777,16 2 271 070,99 1 755 832,00 | 27 382,79 4126,99 23 255,80 0,00 | 3 766,00 3 766,00 0,00 0,00 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий государственной программы

Механизмы реализации муниципальной программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств Фонда национального благосостояния, областного и местного бюджетов.

УГХ в ходе выполнения муниципальной программы готовит проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу и о досрочном ее прекращении, разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для выполнения муниципальной программы.

Соисполнители в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением IV квартала) до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с учетом информации, направленной соисполнителями направляет информацию о ходе реализации в управление экономического развития администрации городского округа.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  и их обоснование

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

| № п/п | Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам | Всего 2023-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: качественное предоставление коммунальных услуг и содержание жилищного фонда |
| 1.1. | Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния (далее – Средства ФНБ). |
| 1.1.1 | Протяженность построенных газовых сетей (км.) | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 10,6 |
| 1.1.2 | Количество модернизированных | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Продолжение таблицы 4 |
|  | объектов системы водоснабжения и водоотведения, в том числе ПИР (ед.) |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Количество модернизированных КНС (ед.) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1.1.4 | Количество модернизированных ВНС (ед.) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1.1.5 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (сетей водоснабжения) (км.) |  | 24,5 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (насосной станции) (тыс.м.3) |  | 55 000 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (сетей водоотведения) (км.) |  | 5,9 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда ЖКХ (очистных сооружений на оз. Курлады) (тыс.м.3) |  | 70 000 | 0 | 0 |  |
| 1.1.9 | Количество модернизированных, реконструированных систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем (ед.) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1.1.10 | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения (ед.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 1.1.11 | Количество объектов, отключенных от газа (ед.) | 27 | 10 | 10 | 10 | 57 |
| 1.1.12 | Протяженность отремонтированных линий наружного освещения (км) | 0 | 6,89 | 0 | 0 | 6,89 |
| 1.1.13 | Протяженность построенных линий наружного освещения (км) | 0 | 3,18 | 0 | 0 | 3,18 |
| 2. | Цель 2: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Задача 2: разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры |
| 2.1.1. | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Наличие схемы газоснабжения КГО (да-1, нет-0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.3. | Наличие программы комплексного развития коммунальной | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Окончание таблицы 4 |
|  | инфраструктуры КГО (да-1, нет-0) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Наличие сервиса «МКД-расчет» (да-1, нет-0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы  составляет 4 062 828,94 тыс. руб., в том числе: за счет средств Фонда национального благосостояния 1 755 832,00 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 294 326,79 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 12 670,15 тыс. руб.

Первый заместитель Главы

городского округа                                                                                   Н.В. Сазонов