|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииКопейского городского округаот 01.12.2020 № 2693-п(в редакции постановления администрации Копейского городского округа от № ) |

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

 (далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:
* муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»);
* муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – МУ «УС»).
1. Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
2. Проекты муниципальной программы отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения |
| 1.1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км\* | 13,28 | 4,4 | 8,30 | 9,60 | 35,58 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км\* | 15,98 | 16,6321 | 16,00 | 16,00 | 64,6121 |

Окончание таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | 441,7 | 483,691 | 483,691 | 483,691 | 483,691 |
| 1.1.4. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатацион-ному состоянию, м2 | 2818,80 | 9182,00 | 2000,00 | 2000,00 | 16000,8 |
| 1.1.6. | Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа, шт. | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 1.1.7. | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007  | 11 | 27 | 20 | 20 | 78 |

\*- Значения показателей могут корректироваться в зависимости от объема финансирования мероприятий в соответствии с решением Собрания депутатов округа на текущий год и на плановые годы.

1. Сроки муниципальной программы: 2021 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 2021-2023 годы – первый этап; 2024 г. - второй этап.
2. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 - 2024 годах составит 913 422,79 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| местный бюджет | областнойбюджет | федеральныйбюджет | всего |
| 2021 | 79 359,63 | 189 502,69 | 0,00 | 268 862,32 |
| 2022 | 50 599,85 | 292 966,42 | 0,00 | 343 566,27 |
| 2023 | 55 052,70 | 95 343,40 | 0,00 | 150 396,10 |
| 2024 | 55 052,70 | 95 545,40 | 0,00 | 150 598,10 |
| всего | 240 064,88 | 673 357,91 | 0,00 | 913 422,79 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям - 35,58 км;

- протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 64,6121 км;

- общая протяженность улично-дорожной сети, километров – 483,691 км;

- количество положительных заключений государственной экспертизы – 2 шт.;

- площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 16000,8 м2;

- количество обустроенных пешеходных переходов – 45 шт.;

 - количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 – 82 ед.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1. Округ является одним из наиболее крупных в экономическом отношении муниципальным образованием Челябинской области с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, способствующим развитию межмуниципального сотрудничества.

На территории округа общей площадью 35 576,1 га проживает на 01.01.2022 147 074 человека. В состав округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Плотность населения 413,41 чел./ кв. км.

Для пространственного и комфортного развития округа стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Они связывают территорию, обеспечивают жизнедеятельность г. Копейска и населенных пунктов округа, во многом определяют возможности их развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Более 50 процентов отраслей экономики округа ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог.

2. Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры округа и представляет собой мощный имущественный комплекс.

По состоянию на 1 января 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа составила 483,691 км, в том числе с твердым покрытием – 196,1 км, грунтовым покрытием - 287,6 км.

3. Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения свыше 85 % - это дороги III и IV категории, протяженность дорог I категории составляет 57,88 км или 13,1 %.

Характерной чертой последнего десятилетия в округе являлось развитие дорожного хозяйства с комплексом мер, направленных на содержание и формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день этот показатель составляет 32 процента. Этому способствовал ежегодный рост объема инвестиций в дорожную отрасль. В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

4. Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- наличие автодорог с грунтовым покрытием 287,6 км;

- близкие к предельному износу автодороги с твердым покрытием.

Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам привел к тому, что большая часть дорог округа имеет высокую степень износа.

Все вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики округа и негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и состоянии окружающей среды.

5. Округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным транспортом. Самым распространенным видом пассажирского транспорта являются автобусы. Разветвленная сеть автобусных маршрутов включает в себя муниципальные маршруты, связывающие город Копейск с населенными пунктами округа.

На территории округа действуют 36 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок. Сооружениями, повышающими безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах округа, являются:

- автобусные остановки, которых на территории округа 221;

- протяженность линий освещения на автомобильных дорогах – 176,8 км;

- светофорные объекты – 57 штук, включая светофоры Т 7.

Реализация муниципальной программы и достижение показателей муниципальной программы будет достигнута путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту, строительству объектов улично-дорожной сети округа.

Раздел II. Основные цели и задачи

муниципальной программы

6. Основные цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии со стратегией развития улично-дорожной сети округа.

7. Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа.

8. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлены в таблице 3.

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель мероприя-тий | Сроки реализа-ции | Источник финансиро-вания  | № показателя из паспорта про-грам-мы | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
| 2021 | 2022 | 2023 |  2024 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения |
| I | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ»МУ «УС» | 2021-2024 гг. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.7 | 268 862,32(189 502,69/79 359,63) | 343 566,27(292966,42/50 599,85) | 150 396,10 (95 343,40/55 052,70) | 150 598,10 (95 545,40/55 052,70) | 913 422,79 (673 357,91/240 064,88) |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: | МУ «ГСЗ» | 2021-2024гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.11.1.21.1.31.1.51.1.61.1.7 | 264 456,56(189 502,69/74 953,87) | 265 366,56(221287,42/44 079,14) | 150 396,10 (95 343,40/55 052,70) | 150 598,10 (95 545,40/55 052,70) | 830 817,32(601 678,91/229 138,41) |
| 1.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения, в том числе:  | МУ «ГСЗ» | 2021-2024гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.3 | 133 029,96(83932,54/ 49097,42594) | 146 675,67(105 872,60/40803,07) | 130 588,10 (75 715,40/54 872,70) | 130 588,10 (75 715,40/54 872,70) | 628 081,83(428 435,94/199 645,89) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Копейского городского округа | МУ «ГСЗ» | 2021-2024гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.3 | 133 029,96(83932,54/ 49097,42594) | 146 675,67(105 872,60/40803,07) | 130 588,10(75 715,40/54 872,7) | 130 588,10(75 715,40/54 872,7) | 628 081,83(428 435,94/199 645,89) |
| 1.1.2. | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильные дороги общего пользования местного значения и проведение мониторинг дорожного движения на дорогах округа | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.3 | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.1.3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры округа | УГХ | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.3 | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2. | Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.31.1.51.1.7 | 131 426,59(105 570,14/(25 856,44) | 118 690,89 (115 414,82/ 3276,07) | 19 648,00 (19 628,00/20,00)  | 19 850,00(19 830,00/20,00)  | 198 660,92(173 263,06/25 397,86) |
| 1.2.1 | Обустройство тротуаров: | МУ «ГСЗ» | 2021-2024 гг. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.1.1 | Устройство тротуара и велодорожки по ул. Пионерская | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Ремонт тротуара по пр. По-беды от ул. Гольца до пер. Юннатов | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Ремонт автодороги по ул. Линейная | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Областнойбюджет | 1.1.1 | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Ремонт тротуара по ул. Новосибирская от ул. Кемеровская до ул. Дундича | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.5 | Устройство тротуара по ул. Гастелло 1,12 км с обоих сторон | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.1.6 | Устройство тротуара по ул. 21 Партсъезда 0,5 км с обеих сторон | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.1.7 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. 19 Парт-съезда от ул. Чернышевского до ул. Пестеля | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.1.8 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. Элект-ровозной и ул. Репина | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Черня-ховского (от почты до магазина «Стиль») | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.1.10 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.5 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.11 | Демонтаж аварийной вентиляционной шахты, расположенной под пешеходной зоной, в районе пешеходного перехода по пр. Славы (в районе дома № 13 пр. Ильича) | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.6 | - | 215,00 | - | - | 227,012 |
| 1.2.2. | Оборудование остановочных пунктов в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007  | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.7 | 384,82 (0,00 / 384,82) | 20 024,10 (20 004,00 / 20,10) | 19 648,00 (19 628,00/20,00)  | 19 850,00(19 830,00/20,00)  | 59 906,92 (59 462,00 / 444,92) |
| 1.2.3. | Приведение пешеходных переходов в соответствии с требованием ГОСТ на территории, в том числе:  | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.6 | 4 421,54(4 286,13/135,41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421,54(4 286,13/135,41) |
| 1.2.3.1 | Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2004 (установка светофора Т7) по адресу: г. Копейск, на пересечении ул. Лихачева и ул. Хмельницкого  | МУ «ГСЗ» | 2022г. | Местный бюджет | 1.1.6 | 4 421,54(4 286,13/135,41) | 0,00 | - | - | 4 421,54(4 286,13/135,41) |
| 1.2.4. | Оборудование светофорных объектов:  | МУ «ГСЗ» | 2021 г. | местныйбюджет | 1.1.3 | 180,46 | 217,40 | 160,00 | 160,00 | 705,85 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.4.1 | Электроэнергия для светофорных объектов  | МУ «ГСЗ» | 2021-2024гг. | местныйбюджет | 1.1.3 | 180,46 | 217,40 | 160,00 | 160,00 | 705,85 |
| 1.2.5. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2021-2024гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | 113 942,00 96 997,89/ 16 944,11 | 11 034,39(8 210,82/2 823,57) | 0,00 | 0,00 | 124 976,39105 208,70/ 19 767,68 |
| 1.2.5.1 | Ремонт участка автодороги по ул. Лихачева в районе пересечения с ул. Б. Хмель-ницкого | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1 | - | 1 135,11 | - | - | 1 135,11 |
| 1.2.5.2. | Ремонт парковки между домами по ул. Ленина, 62 и ул. Борьбы, 37  | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1 | - | 1 688,46 | - | - | 1 688,46 |
| 1.2.5.3 | Ремонт автодороги по ул. Кожевникова | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | 28 500,00(28 500,00/0,00) | - | - | 0,00 |
| 1.2.5.4. | Ремонт автодороги по ул. Мира | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | 37 300,00(37 300,00/0,00) | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.5.5 | Ремонт автодороги пос. Советов от больницы №6 до ул. Кожевникова, ул. Кожевникова | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | 8 900,00(8 900,00/0,00) | - | - | 0,00 |
| 1.2.5.6 | Ремонт автодороги по ул. Баженова | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | 12 500,00 (12 500,00/0,00) | 0,00 | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5.7 | Ремонт автодороги по ул. Луганская | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местный) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.8 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (центральная часть города) | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.9 | Ремонт автодороги от въезда в город до ул. 22 Партсъезда и пер. 22 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.10 | Ремонт автодороги по ул. Кадровик | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.5.11 | Ремонт автодороги по Путепроводу № 1  | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.12 | Ремонт автодороги по Путепроводу № 2 | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.13 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Малышева к микрорайону Тугайкульг. Копейск (уличное освещение, тротуары) | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | 8 210,82(8 210,82/0,00) | 0,00 | - | 8 210,82(8 210,82/0,00) |
| 1.2.5.14 | Ремонт автодороги поул. Учительская | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.15 | Ремонт автодороги поул. Томилова | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.16 | Ремонт автодороги по ул. Майская | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.5.17 | Ремонт автодороги по ул. Митрушенко | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.5.18 | Ремонт автодороги по ул. Троицкая | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.19 | Ремонт автодороги по ул. 16 Лет Октября | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.20 | Ремонт автодороги по ул. 19 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.21 | Ремонт автодороги по ул. 21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.22 | Ремонт автодороги по ул. Комсомольская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.5.23 | Ремонт автодороги по ул. Октябрьская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.24 | Ремонт автодороги по ул. Кузнецова | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.25 | Ремонт автодорог от ул. Школьная по ул. Горная в с. Калачево  | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.26 | Ремонт автодороги – выезд на пос. Сухомесова (до ж/д переезда) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.27 | Ремонт автодороги – проезд к ДК пос. Октябрьский | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.28 | Ремонт автодороги от трассы до кладбища пос. Потанино | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.5.29 | Ремонт автодороги от трассы до пос. Заозерный (отсыпка) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в т.ч.: | МУ «ГСЗ»МУ «УС» | 2021 -2024гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | 4 405,75(0,0/4 405,75) | 78 199,71(71 679,00/ 6 520,71) | 0,00 | 0,00 | 82 605,46(71 679,00 /10 926,46) |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по строительству | МУ «ГСЗ»МУ «УС» | 2021 -2024гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1 | 4 405,75(0,0/4 405,75) | 4 895,51(2040,00/2 855,51) | 0,00 | 0,00 | 9 301,26(2 040,00 /7 261,26) |
| 2.1.1 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте: ул. Мира, Баженова, Кожевникова, пос. Советов больница №6 до ул. Кожевникова | МУ «ГСЗ» | 2022г. | Местныйбюджет | 1.1.1 | 0,00 | 1 321,29 | 0,00 | 0,00 | 1 321,29 |
| 2.1.2 | Оказание услуг по осуществлению строитель-ного контроля и лабораторных испытаний ДСМ по капитальному ремонту автодороги по ул. Малышева | МУ «ГСЗ» | 2022г. | Местныйбюджет | 1.1.1 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.1.3 | Оказание услуг по осуществлению строи-тельного контроля при выполнении работ на объекте: тех. присоединение, кадастровых работы по ул. Малышева | МУ «УС» | 2022г. | Местныйбюджет | 1.1.1 | 0,00 | 115,87 | 0,00 | 0,00 | 115,87 |
| 2.1.4 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: Реконструкция перекрестка пр. Победы поворот на п. Железнодорожный | МУ «ГСЗ» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.1.5 | Разработка проектно-изыскательских работ по строительству автомо-бильной дороги от ул. Мен-жинского до ул. Дундича  | МУ «УС» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Строительство ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло | МУ «УС» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: Реконструкция пр. Коммунистический, 2 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейска  | МУ «УС» | 2022 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 1 127,35(0,00/1 127,35) | - | - | 1 127,35 (0,00/1 127,35) |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.1.8 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы, 2 до пр. Победы, 1 этап | МУ «УС» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.1.9 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап | МУ «УС» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 2 040,00(2 040,00/00,00) | - | - | 2 040,00(2 004,00/00,00) |
| 2.1.10 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Гольца от пр. Победы до ул. Жданова, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.11 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. К. Маркса от ул. Жданова до пр. Славы , 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.1.12 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Ильича от пр. Славы до ул. Борьбы, 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.13 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Борьбы от пр. Ильича до ул. Кузнецова, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.14 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический от пр. Ильича до ул. Калинина, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.15 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кирова от ул. П. Томилова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.1.16. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пер. Сво-боды от пр. Коммунис-тического до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.17 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Сутягина от пр. Победы до ул. Кузнецова, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.18 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кузнецова от ул. Сутягина до ул. Борьбы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.19 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический от пр. Победы до ул. Лихачева, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.1.20 | Проектно-изыскательские работы по объекту:  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной  | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
|  | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Ленина от пр. Победы до пр. Калинина, 2 этап  |  |  | бюджет/ местныйбюджет) |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1.21 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. 4 Пя-тилетки от пр. Победы до ул. Кожевникова, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.22 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кожевникова от 4 Пятилетки до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.23 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы до ул. Федячкина, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.24 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/  | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
|   | дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Калинина от ул. Федячкина до пр. Коммунистического, 2 этап  |  |  | местныйбюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Макаренко от ул. Гольца до ул. Хохрякова, 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.26 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Хохрякова от ул. Волкова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.27 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона в парке Победы от ул. Хохрякова до велодорожки, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.28 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – жилого массива Потанино по ул. Борьбы от ул. Кузнецова  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
|  | до пер. Тореза, 2, 3 этап  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – жилого массива Горняк по ул. Кузнецова от ул. Борьбы до ул. Елькина, 2, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.30 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Горняк от ул. Елькина, 2 до ул. Похвалина 3, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.31 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Горняк от ул. Похвалина,3 до ул. Бестужева,5, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.32 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/  | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
|  | дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Горняк от ул. Бестужева, 5 до жилого массива Вахрушево – ул. Буровиков, 6, 3 этап  |  |  | местныйбюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Вахрушево – от ул. Буровиков, 6; до ул. 22 Партсъезда, 25, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.34 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – жилого массива Бажово; по ул. Кирова, 40 от ул. Мира, 1, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.35 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Бажово; от ул. Мира, 1 до ул. Баженова, 65, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.1.36 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Бажово; от ул. Баженова, 65 до ул. Федотьева, 1а, 3 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.37 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Старокамышинск; от ул. Федотьева, 1 до жилого массива Октябрьский по ул. Северной до «Троицкого тракта», 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.38 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – от стадиона «Химик» по пр. Победы; до жилого массива Железнодорожный – ул. Электровозная, 1, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.1.39 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Железнодорожный; от ул. Электровозной, й до жилого массива Старока-мышинск до ул. Федотьева, 3 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона | МУ «УС» | 2023 -2024. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы, 2 до пр. Победы, 1 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.2.2. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.2.3. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Гольца от пр. Победы до ул. Жданова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. К. Маркса от ул. Жданова до пр. Славы , 2 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Ильича от пр. Славы до ул. Борьбы, 2 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Борьбы от пр. Ильича до ул. Кузнецова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический от пр. Ильича до ул. Калинина, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Жданова от ул. Гольца до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.2.9. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кирова от ул. П. Томилова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Сутягина от пр. Победы до ул. Кузнецова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.11. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кузнецова от ул. Сутягина до ул. Борьбы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.12. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический от пр. Победы до ул. Лихачева, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.13. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Ленина от пр. Победы до пр. Калинина, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.14. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. 4 Пятилетки от пр. Победы до ул. Кожевникова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 2.2.15. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кожевникова от 4 Пятилетки до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.16. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы до ул. Федячкина, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.17. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Калинина от ул. Федячкина до пр. Коммунистического, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.18. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Макаренко от ул. Гольца до ул. Хохрякова, 2 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.19. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Хохрякова от ул. Волкова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.20. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона в парке Победы от ул. Хохрякова до велодорожки, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Окончание таблицы 3 |
| 2.3. | Реконструкция, строительство автомобильных дорог | МУ «УС» | 2022 -2024 | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | 73 304,20(69 639,00/3 665,20) | 0,00 | 0,00 | 73 304,20(69 639,00/3665,20) |
| 2.3.1. | Строительство автомо-бильной дороги от ул. Малышева до МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» (протяженность 1,4 км) | МУ «УС» | 2022 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 73 304,20(69 639,00/3 665,20) | - | - | 73 304,20(69 639,00/3 665,20) |
| 2.3.2. | Реконструкция проспекта Коммунистический, 1 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейска Челябинской области | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.3.3. | Строительство автомо-бильной дороги ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.3.4. | Реконструкция проспекта Коммунистический, 2 этап (от пр. Ильича до ул. Калинина) г. Копейска Челябинской области | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

 муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – УГХ. УГХ в рамках обеспечения текущего управления муниципальной программой и оперативного контроля над ее реализацией осуществляет:

- уточнение с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств мероприятий, целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- определение механизма корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с постановлением администрации округа от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

11. Отбор организаций - исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с перечнем объектов автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

12. Соисполнители муниципальной программы - МУ «ГСЗ» и МУ «УС», готовят проектно-сметную документацию, при необходимости проходят процедуру экспертизы проектно-сметной документации, готовят аукционную документацию на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

13. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- организует технический надзор, проведение лабораторных исследований за качеством проведенных работ, применяемых материалов;

- осуществляет приемку выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

и их обоснование

14. Информация о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в таблице 4.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

 Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения |
| 1.1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км\* | км | 13,28 | 4,4 | 8,30 | 9,60 | 35,58 |
| 1.1.2 | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км\* | км | 15,98 | 16,6321 | 16,00 | 16,00 | 64,6121 |
| 1.1.3 | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 441,7 | 483,691 | 483,691 | 483,691 | 483,691 |
| Окончание таблицы 4 |
| 1.1.4 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.5 | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно -эксплуатационному состоянию , м2 | м2 | 2818,80 | 9182,00 | 2000,00 | 2000,00 | 16000,8 |
| 1.1.6 | Количество пешеходных переходов обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа, шт. | шт. | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 1.1.7 | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007  | ед. | 11 | 27 | 20 | 20 | 78 |

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов