|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииКопейского городского округаот 22.11.2022 № 3058-п(в редакции постановления администрации Копейского городского округа от № ) |

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

 (далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:

- муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»);

- муниципальное учреждение городского округа «Управление строительства» (далее – МУ «УС»);

- управление образования администрации городского округа (далее – управление образования);

- отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Копейску Челябинской области (далее – ОГИБДД ОМВД).

1. Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
2. Проекты муниципальной программы отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого: |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| 1.1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.\* | 8,30 | 9,60 | 10,00 | 27,90 |

|  |
| --- |
| Окончание таблицы 1 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.\* | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 |
| 1.1.3. | Общая протяженность улично-дорожной сети, км. | 485,549 | 485,549 | 485,549 | 485,549 |
| 1.1.4. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007, ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения, шт.\* | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*- Значения показателей могут корректироваться в зависимости от объема финансирования мероприятий в соответствии с решением Собрания депутатов округа на текущий год и на плановые годы.

1. Сроки муниципальной программы: 2023 - 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 2023-2024 годы – первый этап; 2025 г. - второй этап.
2. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 - 2025 годах составит 400 322,20 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| местный бюджет | областнойбюджет | федеральныйбюджет | всего |
| 2023 | 60 084,65 | 78 703,45 | 0,00 | 138 788,10 |
| 2024 | 55 082,70 | 75 715,40 | 0,00 | 130 798,10 |
| 2025 | 55 082,70 | 75 653,30 | 0,00 | 130 736,00 |
| всего | 170 250,05 | 230 072,15 | 0,00 | 400 322,20 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям - 27,90 км;

- протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 48 км;

- общая протяженность улично-дорожной сети, километров – 485,549 км;

- количество положительных заключений государственной экспертизы – 1 шт.;

- площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию – 0,00 м2;

- количество обустроенных пешеходных переходов – 0 шт.;

 - количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 – 0 ед.;

- количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения – 0 шт.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1. Округ является одним из наиболее крупных в экономическом отношении муниципальным образованием Челябинской области с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, способствующим развитию межмуниципального сотрудничества.

На территории округа общей площадью 35 576,1 га проживает на 01.01.2022 147 074 человека. В состав округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Плотность населения 413,41 чел./ кв. км.

Для пространственного и комфортного развития округа стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Они связывают территорию, обеспечивают жизнедеятельность г. Копейска и населенных пунктов округа, во многом определяют возможности их развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Более 50 процентов отраслей экономики округа ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог.

2. Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры округа и представляет собой мощный имущественный комплекс.

По состоянию на 13 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа составила 485,6 км, в том числе с твердым покрытием – 197,1 км, грунтовым покрытием -288,5 км.

3. Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения свыше 85 % - это дороги III и IV категории, протяженность дорог I категории составляет 57,88 км или 13,1 %.

Характерной чертой последнего десятилетия в округе являлось развитие дорожного хозяйства с комплексом мер, направленных на содержание и формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день этот показатель составляет 32 процента. Этому способствовал ежегодный рост объема инвестиций в дорожную отрасль. В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

4. Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- наличие автодорог с грунтовым покрытием 288,5 км;

- близкие к предельному износу автодороги с твердым покрытием.

Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам привел к тому, что большая часть дорог округа имеет высокую степень износа.

Все вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики округа и негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и состоянии окружающей среды.

5. Округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным транспортом. Самым распространенным видом пассажирского транспорта являются автобусы. Разветвленная сеть автобусных маршрутов включает в себя муниципальные маршруты, связывающие город Копейск с населенными пунктами округа.

На территории округа действуют 40 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок. Сооружениями, повышающими безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах округа, являются:

- автобусные остановки, которых на территории округа 221;

- протяженность линий освещения на автомобильных дорогах – 179,7 км;

- светофорные объекты – 57 штук, включая светофоры Т 7.

Реализация муниципальной программы и достижение показателей муниципальной программы будет достигнута путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту, строительству объектов улично-дорожной сети округа.

Раздел II. Основные цели и задачи

муниципальной программы

6. Основные цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии со стратегией развития улично-дорожной сети округа.

7. Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

8. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлены в таблице 3.

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответст-венный исполни-тель меропри-ятий | Сроки реали-зации | Источник финансиро-вания  | № показателя из паспорта прог-раммы | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
| 2023 |  2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| I | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ»МУ «УС» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7. | 138 788,10(78 703,45/60 084,65) | 130 798,10(75 715,40/55 082,70) | 130 736,00(75 653,30/55 082,70) | 400 322,20(230 072,15/170 2250,05) |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.7. | 136 748,10(76 663,45/60 084,65) | 130 798,10(75 715,40/55 082,70) | 130 736,00(75 653,30/55 082,70) | 398 282,20(228 032,15/170 250,05) |
| 1.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения, в том числе:  | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.3. | 131 588,10 (75 715,40/55 872,70) | 130 588,10 (75 715,40/54 872,70) | 130 526,00 (75 653,30/54 872,70) | 394 764,30(227 146,20/167 618,10) |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории округа | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.3. | 130 588,10(75 715,40/54 872,70) | 130 588,10(75 715,40/54 872,70) | 130 526,00 (75 653,30/54 872,70) | 391 764,30(227 146,20/164 618,10) |
| 1.1.2. | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильные дороги общего пользования местного значения и проведение мониторинга дорожного движения на дорогах округа, 1 этап, 45 км | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.3. | 1000,00 | - | - | 1000,00 |
| 1.1.3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры округа | УГХ | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.3. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2. | Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.3.1.1.5. | 950,00 (948,05/1,95) | 0,00  | 0,00 | 950,00 (948,05/1,95) |
| 1.2.1 | Устройство тротуара и велодорожки по ул. Пионерская | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.2 | Устройство тротуара по ул. Лихачева от ул. Новостройка до ул. Б. Хмельницкого (нечетная сторона) и от ул. Кормильцева до ул. Сутягина | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.3 | Ремонт тротуара по пр. Победы от ул. Гольца до пер. Юннатов | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.4 | Ремонт тротуара по ул. Новоси-бирская от ул. Кемеровская до ул. Дундича | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5 | Устройство тротуара по ул. Гастелло 1,12 км с обоих сторон | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.6 | Устройство тротуара по ул. 21 Партсъезда 0,5 км с обеих сторон | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.5 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.7 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. 19 Партсъезда от ул. Чернышевского до ул. Пестеля | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.5. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.2.8 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. Электровозной и ул. Репина | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.5. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.2.9 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Черняховского (от почты до магазина «Стиль») | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.5. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.10 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.5. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.2.11 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 13 | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Голубцова (от МОУ СОШ № 4 до ул. Бажова) | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | Устройство пешеходного тротуара с ул. Шахтстройская на ул. Урицкого | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14 | Инициативный проект «Ремонт покрытия тротуара по пер. Тореза» | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.5. | 950,00 (948,05/1,95) | 0,00  | 0,00 | 950,00 (948,05/1,95) |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.3. | Оборудование светофорных объектов:  | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | местныйбюджет | 1.1.3. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 630,00 |
| 1.3.1 | Электроэнергия для светофорных объектов  | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | местныйбюджет | 1.1.3. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 630,00 |
| 1.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения округа в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг.  | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Ремонт автодороги от ул. Кирова до ул. Забойщиков | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.2. | Ремонт автодороги по ул. Линейная | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.3 | Ремонт автодороги от ул. Международная до пос. Горняк | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.4 | Ремонт автодороги по ул. Федотьева | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 |  | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.4.5 | Ремонт автодороги по ул. Бажова | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.6 | Ремонт автодороги по ул. Луганская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местный) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.7 | Ремонт автодороги по ул. Севастопольская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.8 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (центральная часть города) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.9 | Ремонт автодороги от въезда в город до ул. 22 Партсъезда и пер. 22 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.10 | Ремонт автодороги по ул. Кадровик | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.4.11 | Ремонт автодороги по Путепроводу № 1  | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.12 | Ремонт автодороги по Путепроводу № 2 | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.13 | Ремонт автодороги по ул. Учительская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.14 | Ремонт автодороги по ул. Томилова | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.15 | Ремонт автодороги по ул. Майская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.4.16 | Ремонт автодороги по ул. Митрушенко | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.17 | Ремонт автодороги поул. Троицкая | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.18 | Ремонт автодороги по ул. 16 Лет Октября | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.19 | Ремонт автодороги по ул. 19 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.20 | Ремонт автодороги поул. 21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.21 | Ремонт автодороги по ул. Испанская | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.4.22 | Ремонт автодороги по ул. Комсомольская | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.23 | Ремонт автодороги по ул. Октябрьская | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.24 | Ремонт автодороги по ул. Кузнецова | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.25 | Ремонт автодорог от ул. Школьная по ул. Горная в с. Калачево  | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.26 | Ремонт автодороги – выезд на пос. Сухомесова (до ж/д переезда) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.27 | Ремонт автодороги – проезд к ДК пос. Октябрьский | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.4.28 | Ремонт автодороги от трассы до кладбища пос. Потанино | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.29 | Ремонт автодороги от трассы до пос. Заозерный (отсыпка) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.30 | Ремонт автодороги по ул. Архангельская от ул. Мира до ул. 21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.31 | Ремонт автодороги по ул. Безымянная | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.32 | Ремонт автодороги по ул. Артиллерийская | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.33 | Ремонт автодороги по ул. Чернышевского | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.4.34 | Ремонт автодороги по ул. Пестеля | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.35 | Ремонт автодороги с ул. Шахтстройская на ул. Урицкого | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | - | - | - |
| 1.4.36 | Ремонт автодороги по ул. Елькина | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.37 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дундича и ул. Новосибирской | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местный | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.5 | Очистка системы ливневой канализации в мкр. Новостройка | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 2000,00 | - | - | 2000,00 |
| 1.6 | Техническое обследование сетей ливневой канализации для определения объема затрат по ремонту: от ТРК пр. Славы до пр. Победы, по ул. Ленина в районе Суда, по ул. Гольца, по ул. Борьбы в районе ресторана «Радуга» | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 1000,00 | - | - | 1000,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1.7 | Ремонт системы ливневой канализации по ул. Коммунистическая  | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 1000,00 | - | - | 1000,00 |
| 1.8 | Устройство барьерного ограждения на автомобильной дороге пос. ш.44 - до пос. Старокамышинск, в районе строения 15/1 по ул. Вдовина, с обеих сторон проезжей части | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Копейского городского округа (остановки) | МУ «ГСЗ» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.7. | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: | МУ «ГСЗ»МУ «УС» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 2040,00(2040,00/0,00) | 0,00 | 0,00 | 2040,00(2040,00/0,00) |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по строительству | МУ «ГСЗ»МУ «УС» | 2023 -2025гг. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 2040,00(2040,00/0,00) | 0,00 | 0,00 | 2040,00(2040,00/0,00) |
| 3.1.1. | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: Реконструкция перекрестка пр. Победы поворот на п. Же-лезнодорожный | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.2. | Разработка проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги от ул. Менжинского до ул. Дундича  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Строительство ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.4. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы, 2 до пр. Победы, 1 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.5. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФОК на ул. Борь-бы до стадиона «Химик», 1 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 2040,00(2040,00/0,00) | - | - | 2040,00(2040,00/0,00) |
| 3.1.6. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Гольца от пр. Победы до ул. Жданова, 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.7. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. К. Маркса от ул. Жданова до пр. Славы , 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.8. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Ильича от пр. Славы до ул. Борьбы, 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.9. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Борьбы от пр. Ильича до ул. Кузнецова, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.10. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический от пр. Ильича до ул. Калинина, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.11. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кирова от ул. П. Томилова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.12. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пер. Свободы от пр. Коммунис-тического до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.13. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Сутягина от пр. Победы до ул. Кузнецова, 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.14. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кузнецова от ул. Сутягина до ул. Борьбы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.15. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический отпр. Победы до ул. Лихачева, 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.16. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Ленина от пр. Победы до пр. Калинина, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.17. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. 4 Пятилетки от пр. Победы до ул. Кожевникова, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.18. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кожевникова от ул. 4 Пятилетки до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.19. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы до ул. Федячкина, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.20. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Калинина от ул. Федячкина до пр. Коммунистического, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.21. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Макаренко от ул. Гольца до ул. Хохрякова, 2 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.22. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Хохрякова от ул. Волкова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.23. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона в парке Победы от ул. Хохрякова до велодорожки, 2 этап  | МУ «УС» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.1.24. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – жилого массива Потанино по ул. Борьбы от ул. Кузнецова до пер. Тореза, 2, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.25. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – жилого массива Горняк по ул. Кузнецова от ул. Борьбы до ул. Елькина, 2, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.26. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Горняк от ул. Елькина, 2 до ул. Похвалина, 3, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.27. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Горняк от ул. Похвалина,3 до ул. Бестужева,5, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.28. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Горняк от ул. Бестужева, 5 до жилого массива Вахрушево - ул. Буро-виков, 6, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.29. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Вахрушево – от ул. Буровиков, 6; до ул. 22 Парт-съезда, 25, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.30. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – жилого массива Бажово; по ул. Кирова, 40 от ул. Мира, 1, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.31. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Бажово; от ул. Мира, 1 до ул. Баженова, 65, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.32. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Бажово; от ул. Баженова, 65 до ул. Федотьева, 1а, 3 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.33. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Старокамы-шинск; от ул. Федотьева, 1 до жилого массива Октябрьский по ул. Северной до «Троицкого тракта», 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.1.34. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Центру – от стадиона «Химик» по пр. Победы; до жилого массива Железнодорожный - ул. Электро-возная, 1, 3 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.1.35. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по Жилому массиву Железнодо-рожный; от ул. Электровозной, до жилого массива Старокамышинск до ул. Федотьева, 3 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона: | МУ «УС» | 2023 -2024 гг. | Всего (областной бюджет/ местный бюджет) | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.1. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы, 2 до пр. Победы, 1 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.2.2. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.2.3. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Гольца от пр. Победы до ул. Жданова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.4. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. К. Маркса от ул. Жданова до пр. Славы, 2 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.2.5. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Ильича от пр. Славы до ул. Борьбы, 2 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.6. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Борьбы от пр. Ильича до ул. Кузнецова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.7. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический от пр. Ильича до ул. Калинина, 2 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.8. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Жданова от ул. Гольца до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.9. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кирова от ул. П. Томилова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.10. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Сутягина от пр. Победы до ул. Кузнецова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.2.11. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кузнецова от ул. Сутягина до ул. Борьбы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.12. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Коммунистический от пр. Победы до ул. Лихачева, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.13. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Ленина от пр. Победы до пр. Калинина, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.14. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. 4 Пятилетки от пр. Победы до ул. Кожевникова, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.15. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Кожевникова от 4 Пятилетки до пр. Славы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.16. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Славы от пер. Свободы до ул. Федячкина, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3.2.17. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Калинина от ул. Федячкина до пр. Ком-мунистического, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.18. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Макаренко от ул. Гольца до ул. Хохрякова, 2 этап | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.19. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по ул. Хохрякова от ул. Волкова до пр. Победы, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.2.20. | Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона в парке Победы от ул. Хохрякова до велодорожки, 2 этап  | МУ «УС» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.3. | Реконструкция, строительство автомобильных дорог: | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Реконструкция проспекта Коммунистический, 1 этап (от пр. Победы до Ильича)  | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Окончание таблицы 3 |
| 3.3.2. | Строительство автомобильной дороги ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло | МУ «УС» | 2023 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.3.3. | Реконструкция проспекта Коммунистический, 2 этап (от пр. Ильича до ул. Калинина)  | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего (областной бюджет/ местныйбюджет) | 1.1.1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 4. | Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | Управле-ние образова-ния, ОГИБДД ОМВД | 2023-2025 гг. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Проведение городских конкурсов и мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения, участие в областных массовых мероприятиях с участием детей (конкурсы, соревнования и т.д.) | Управле-ние образования | 2023-2025 г.г. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП  | Управле-ние образова-ния, ОГИБДД ОМВД | 2023-2025 гг. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Приобретение световозвращаю-щих приспособлений для рас-пространения в среде дош-кольников и учащихся младших классов образовательных орга-низаций | Управле-ние образования | 2023-2025 гг. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

 муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – УГХ. УГХ в рамках обеспечения текущего управления муниципальной программой и оперативного контроля над ее реализацией осуществляет:

- уточнение с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств мероприятий, целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- определение механизма корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с постановлением администрации округа от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

11. Отбор организаций - исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с перечнем объектов автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

12. Соисполнители муниципальной программы - МУ «ГСЗ» и МУ «УС» - готовят проектно-сметную документацию, при необходимости проходят процедуру экспертизы проектно-сметной документации, готовят аукционную документацию на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

13. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- организует технический надзор, проведение лабораторных исследований за качеством проведенных работ, применяемых материалов;

- осуществляет приемку выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснование

14. Информация о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в таблице 4.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

 Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| 1.1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.\* | км. | 4,4 | 8,30 | 9,60 | 10,00 | 27,9 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.\* | км. | 16,6321 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 |
| 1.1.3. | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км. | 455,2 | 485,549 | 485,549 | 485,549 | 485,549 |
| 1.1.4. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Окончание таблицы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно -эксплуатационному состоянию  | м2 | 9182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007  | ед. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов