- Приложение 4 к Порядку

Отчет о реализации муниципальной  программы Копейского городского округа 
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа»,»

за  2024 год

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень бюджета, |  |  |  |  |  |  |  | Итого по объемам финансирования |  |  |
|  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | МУ «»Краеведческий музей», (пр-т Коммунистический, 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 100 |
| 1.1.2 | МУ «ДК им. Кирова», (ул. К. Маркса, 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 67,70 | 100 |
| 1.1.3 | МОУ «СОШ №6» (ул. Ленина, д. 62-Б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,50 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 141,50 | 135,50 | 95,8 |
| 1.1.4 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение дневного пребывания» (ул. Макаренко, д.30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100 |
| 1.1.5 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (ул.Ленина, д.61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 100 |
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,20 | 764,20 | 0,00 | 0,00 | 770,20 | 764,20 | 99,2 |

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Уровень исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры в отношении которых проводятся мероприятия по адаптации зданий для доступа инвалидов и других МГН в приоритетных сферах, прошедших паспортизацию | единиц | 5 | 5 | 100 |  |

Начальник управления__________________ Клем Е.В.

Исполнитель __________________Рылеева И.С.