Инициативный проект «Соблюдение пожарной безопасности – залог безопасности детей в детском саду», выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общая характеристика инициативного проекта** | **Сведения об инициативном проекте** |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Соблюдение пожарной безопасности – залог безопасности детей в детском саду» |
| 2. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части | Здание детского сада по адресу: г. Копейск, ул. Никитина, д. 6 сдано в эксплуатацию в 1950 году.  По результатам плановой выездной проверки органами надзорной деятельности был получен акт плановой выездной проверки от 11.08.2021 в связи с выявленным нарушением: конструкции лестниц 3-го типа из групповых ячеек 2-го этажа не соответствуют требованиям. |
| 3. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Для устранения нарушения проведена следующая работа: организацией ООО «Лабиринт» разработан проект «Устройство 2-х пожарных лестниц 3го типа в здании МДОУ «ДС № 16», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Никитина, д. 6, ОГАУ «ГОСЭКСПЕРТИЗА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» проведена государственная экспертиза проекта, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта от 27.08.2020 года. |
| 4. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В соответствии с требованиями ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в результате реализации инициативного проекта будут обеспечены безопасные условия эвакуации детей со второго этажа основного здания детского сада по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Никитина, д. 6 в случае ЧС или при возникновении пожара. |
| 5. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 853 650,00 рублей |
| 6. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 2022 |
| 7. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 1 000 рублей  Косметический ремонт и генеральная уборка групп после выполнения строительных работ. |
| 8. | Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта | 852,65 рублей |
| 9. | Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования | Челябинская область, г. Копейск, ул. Никитина, д. 6 |
| 10. | Сведения об инициаторах проекта | Фомина Лилия Накиповна, заведующий МДОУ «ДС № 16» |