|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  Копейского городского округа  от 22.11.2022 № 3058-п  (в редакции постановления администрации Копейского городского округа  От 05.08.2024 № 2256-п) |

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).
2. Соисполнители муниципальной программы:

- муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» (далее - МУ «ГСЗ»);

- муниципальное учреждение округа «Управление строительства» (далее - МУ «УС»);

- управление образования администрации округа (далее - управление образования);

- отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Копейску Челябинской области (далее – ОГИБДД ОМВД).

1. Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
2. Проекты муниципальной программы отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | | 2026  год | | Всего | |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтиро-ванная за год и соответствующая норматив-ным требованиям транс-портно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.\* | | 4,14 | | 9,60 | | 10,00 | | 10,00 | | 33,74 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание таблицы 1 | | | | | | |
| 1.1.2. | Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-ветствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-телям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, м².\* | 90 731 | 90000 | 90000 | 90000 | 360731 |
| 1.1.3. | Общая протяженность улично-дорожной сети, км. | 485,549 | 485,549 | 485,549 | 485,549 | 485,549 |
| 1.1.4. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатацион-ному состоянию, м² | 780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 1.1.6. | Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа, шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.7. | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007, ед. | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1.1.8. | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения, шт.\* | 0 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 3 519 |

\*- Значения показателей могут корректироваться в зависимости от объема финансирования мероприятий в соответствии с решением Собрания депутатов округа на текущий год и на плановые годы.

1. Сроки муниципальной программы: 2023 - 2026 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 2023-2025 годы – первый этап; 2026 г. - второй этап.
2. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 - 2026 годах составит 1 189 960,52тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | |
| местный бюджет | областной  бюджет | федеральный  бюджет | всего |
| 2023 | 85 207,12 | 329 475,56 | 0,00 | 414 682,68 |
| 2024 | 97 672,74 | 413 539,20 | 0,00 | 511 211,94 |
| 2025 | 55 152,80 | 75 653,30 | 0,00 | 130 806,10 |
| 2026 | 55 152,80 | 78 107,00 | 0,00 | 133 259,80 |
| всего | 293 185,46 | 896 775,06 | 0,00 | 1 189 960,52 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям - 33,74 км;

- площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 360 731 м²;

- общая протяженность улично-дорожной сети, километров - 485,549 км;

- количество положительных заключений государственной экспертизы – 0 шт.;

- площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию - 780 м²;

- количество обустроенных пешеходных переходов - 5 шт.;

- количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 - 36 ед.;

- количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения - 1 173 шт. ежегодно.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1. Округ является одним из наиболее крупных в экономическом отношении муниципальным образованием Челябинской области с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, способствующим развитию межмуниципального сотрудничества.

На территории округа общей площадью 35 576,1 га проживает на 01.01.2023 148 тыс. человек. В состав округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Плотность населения 413,41 чел./ кв. км.

Для пространственного и комфортного развития округа стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Они связывают территорию, обеспечивают жизнедеятельность г. Копейска и населенных пунктов округа, во многом определяют возможности их развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Более 50 процентов отраслей экономики округа ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог.

2. Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры округа и представляет собой мощный имущественный комплекс.

По состоянию на 13 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа составила 485,6 км, в том числе с твердым покрытием – 197,1 км, грунтовым покрытием -288,5 км.

3. Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения свыше 85 % - это дороги III и IV категории, протяженность дорог I категории составляет 57,88 км или 13,1 %.

Характерной чертой последнего десятилетия в округе являлось развитие дорожного хозяйства с комплексом мер, направленных на содержание и формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день этот показатель составляет 32 процента. Этому способствовал ежегодный рост объема инвестиций в дорожную отрасль. В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

4. Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- наличие автодорог с грунтовым покрытием 288,5 км;

- близкие к предельному износу автодороги с твердым покрытием.

Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам привел к тому, что большая часть дорог округа имеет высокую степень износа.

Все вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики округа и негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и состоянии окружающей среды.

5. Округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным транспортом. Самым распространенным видом пассажирского транспорта являются автобусы. Разветвленная сеть автобусных маршрутов включает в себя муниципальные маршруты, связывающие город Копейск с населенными пунктами округа.

На территории округа действуют 40 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок. Сооружениями, повышающими безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах округа, являются:

- автобусные остановки, которых на территории округа 315;

- протяженность линий освещения на автомобильных дорогах – 179,7 км;

- светофорные объекты – 57 штук, включая светофоры Т 7.

Реализация муниципальной программы и достижение показателей муниципальной программы будет достигнута путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту, строительству объектов улично-дорожной сети округа.

Раздел II. Основные цели и задачи

муниципальной программы

6. Основные цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии со стратегией развития улично-дорожной сети округа.

7. Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

8. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлены в таблице 3.

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | | Ответст-венный исполни-тель меропри-ятий | Сроки реали-зации | | Источник финансиро-вания | | № показа  теля из паспорта прог-раммы | | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Итого |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ»  МУ «УС» | | 2023-2026 гг. | Всего | | 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.6.  1.1.7.  1.1.8. | | 414 682,68 | | 511 211,94 | | 130 806,10 | | 133 259,80 | | 1 189 960,52 | |
| Областной бюджет | | 329 475,56 | | 413 539,20 | | 75 653,30 | | 78 107,00 | | 896 775,06 | |
| Местный бюджет | | 85 207,12 | | 97 672,74 | | 55 152,80 | | 55 152,80 | | 293 185,46 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: | МУ «ГСЗ» | 2023-2026 гг. | Всего | 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7. | 273 708,80 | 367 954,54 | 130 736,00 | 133 189,70 | 905 589,04 |
| Областной бюджет | 189 230,28 | 283 810,80 | 75 653,30 | 78 107,00 | 626 801,38 |
| Местный  бюджет | 84 478,52 | 84 143,74 | 55 082,70 | 55 082,70 | 278 787,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения, в том числе: | | МУ «ГСЗ» | 2023-2026 гг. | Всего | 1.1.3. | 190 151,64 | 304 908,09 | 130 526,00 | 132 979,70 | 758 565,43 |
| Областной бюджет | 117 500,42 | 242 770,80 | 75 653,30 | 78 107,00 | 514 031,52 |
| Местный  бюджет | 72 651,22 | 62 137,29 | 54 872,70 | 54 872,70 | 244 533,91 |
| 1.1.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории округа | | МУ «ГСЗ» | 2023-2026 гг. | Всего | 1.1.3. | 171 781,52 | 297 643,50 | 130 526,00 | 132 979,70 | 732 930,72 |
| Областной бюджет | 116 908,82 | 242 770,80 | 75 653,30 | 78 107,00 | 513 439,92 |
| Местный  бюджет | 54 872,70 | 54 872,70 | 54 872,70 | 54 872,70 | 219 490,80 |
| 1.1.2 | Содержание улично-дорожной сети | | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего | 1.1.3. | 11 877,46 | 6 264,59 | - | - | 18 142,05 |
| Областной бюджет | 591,60 | - | - | - | 591,60 |
| Местный  бюджет | 11 285,86 | 6 264,59 | - | - | 17 550,45 |
| 1.1.3 | Разработка проекта организации дорожного движения автомобиль-ные дороги общего пользования местного значения и проведение мониторинга дорож-ного движения на дорогах округа, 1 этап, | | МУ «ГСЗ» | 2023-2024 гг. | Местный бюджет | 1.1.3. | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 2000,00 |
| 1.1.4 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры округа | | УГХ | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.3. | 0,00 | - | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Восстановление профиля грунтовых дорог ж.м. Потанино и Северный Рудник, ул. Центральная | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.3. | 5 492,65 | - | - | - | 5 492,65 |
| 1.2. | Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2023-2026  гг. | Всего | 1.1.3.  1.1.5. | 3 160,04 | 2 307,53 | 0,00 | 0,00 | 5 467,57 | |
| Областной бюджет | 948,05 | - | - | - | 948,05 | |
| Местный  бюджет | 2 211,99 | 2 307,53 | - | - | 4 519,52 | |
| 1.2.1 | Инициативный проект «Ремонт покрытия тротуара по пер. Тореза» | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Всего | 1.1.5. | 950,00 | - | - | - | 950,00 | |
| Областной бюджет | 948,05 | - | - | - | 948,05 | |
| Местный  бюджет | 1,95 | - | - | - | 1,95 | |
| 1.2.2 | Устройство тротуара и велодорожки по ул. Пионерская | МУ «ГСЗ» | 2024-2026 гг. | Всего | 1.1.5. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 | |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 | |
| 1.2.3 | Ремонт тротуара по пр. Победы от ул. Гольца до пер. Юннатов | МУ «ГСЗ» | 2024 | Всего | 1.1.5. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 | |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Устройство тротуара по  ул. Гастелло 1,12 км с обоих сторон | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего | 1.1.5. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2.5 | Устройство тротуара по  ул. 21 Партсъезда 0,5 км с обеих сторон | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего | 1.1.5. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2.6 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. 19 Партсъезда от ул. Чернышевского до ул. Пестеля | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего | 1.1.5 | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2.7 | Ремонт пешеходного тротуара по  ул. Электровозной и ул. Репина | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего | 1.1.5 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Устройство пешеход-ного тротуара по ул. Черняховского (от почты до магазина «Стиль») | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего | 1.1.5. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2.9 | Устройство пешеход-ного тротуара по ул. Театральная | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего | 1.1.5. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2.10 | Устройство пешеход-ного тротуара по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 13 | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Всего | 1.1.5. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2.11 | Устройство пешеход-ного тротуара по ул. Голубцова (от МОУ СОШ № 4 до ул. Бажова) | МУ «ГСЗ» | 2024-2026 гг. | Всего | 1.1.5. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2.12 | Устройство пешеход-ного тротуара с ул. Шахтстройская на ул. Урицкого | МУ «ГСЗ» | 2024-2026 гг. | Всего | 1.1.5. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | Устройство пешеход-ного тротуара по пр. Ильича | МУ «ГСЗ» | 2023г. | Местный бюджет | 1.1.5. | 730,00 | - | - | - | 730,00 |
| 1.2.14 | Ремонт тротуара по ул. Коммунистическая (в районе МОУ СОШ №23) | МУ «ГСЗ» | 2023-2024 гг. | Местный бюджет | 1.1.5. | 1 480,04 | 1 480,04 | - | - | 2 960,08 |
| 1.2.15 | Ремонт тротуара по ул. Троицкая в районе МОУ СОШ № 23 (филиал) | МУ «ГСЗ» | 2024г. | Местный бюджет | 1.1.5. | - | 827,49 | - | - | 827,49 |
| 1.2.16 | Устройство пешеход-ного перехода на пересечении ул. Пестеля и ул. Одесская | МУ «ГСЗ» | 2024г. | Местный бюджет | 1.1.5. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.3. | Оборудование свето-форных объектов: электроэнергия для светофорных объектов | МУ «ГСЗ» | 2023-2026 гг. | Местный  бюджет | 1.1.3. | 258,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 888,00 |
| 1.4. | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа в том числе: | МУ «ГСЗ» | 2023-2026 гг. | Всего | 1.1.1. | 75 212,77 | 14 328,92 | 0,00 | 0,00 | 89 541,69 |
| Областной бюджет | 70 781,81 | - | - | - | 70 781,81 |
| Местный  бюджет | 4 430,96 | 14 328,92 | - | -- | 18 759,88 |
| 1.4.1 | Ремонт автодороги ул. Коммунистическая | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | 8 618,08 | - | - | - | 8 618,08 |
| 1.4.2 | Ремонт автодороги по пр. Коммунисти-ческий (проезд от пр. Победы до ул. Томилова) | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | 1 566,84 | - | - | - | 1 566,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | Восстановление ба-рьерного металличес-кого ограждения пр. Победы | | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | 5 584,12 | | - | - | - | 5 584,12 |
| 1.4.4 | Устройство подходов (тротуаров) к пеше-ходным переходам, ос-тановкам, устройство искусственных неров-ностей из асфаль-тобетонной смеси | | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | 1 050,67 | | - | - | - | 1 050,67 |
| 1.4.5 | Ремонт парковки по ул. Калинина | | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | 1 314,00 | | - | - | - | 1 314,00 |
| 1.4.6 | Восстановление про-филя грунтовых дорог с добавлением щебе-ночных материалов | | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | 3 920,27 | | - | - | - | 3 920,27 |
| 1.4.7 | Восстановление оста-новочных посадочных площадок и павильонов на автобусных оста-новках | | МУ «ГСЗ» | 2023-2025 гг. | Областной  бюджет | 1.1.1. | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | - | 15 000,00 |
| 1.4.8 | Ремонт автодороги по ул. Сутягина | МУ «ГСЗ» | | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | | 21 456,77 | - | - | - | 21 456,77 | |
| 1.4.9 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советов от пр. Победы до дома № 10 | МУ «ГСЗ» | | 2023 г. | Областной  бюджет | 1.1.1. | | 12 271,06 | - | - | - | 12 271,06 | |
| 1.4.10 | Капитальный ремонт перекрестка пр. Побе-ды - от пр. Победы, до Путепровода №2 (по-ворот на Желез-нодорожный) | МУ «ГСЗ» | | 2023 г. | Местный  бюджет | 1.1.1. | | 3 171,95 | - | - | - | 3 171,95 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | Устройство провала на перекрестке ул. 4-я Пятилетка и ул. Томилова | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный  бюджет | 1.1.1. | 1 259,01 | - | - | - | 1 259,01 |
| 1.4.12 | Ремонт участка дороги по ул. Элеваторная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный  бюджет | 1.1.1. | - | 1 783,17 | - | - | 1 783,17 |
| 1.4.13 | Ремонт асфальтового покрытия межквар-тального проезда по ул. Гастелло между домами № 25 и № 27 | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный  бюджет | 1.1.1. | - | 1 289,63 | - | - | 1 289,63 |
| 1.4.15 | Ремонт проезда севернее жилых домов № 3,4,5 пос. Советов | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный  бюджет | 1.1.1. | - | 7 425,51 | - | - | 7 425,51 |
| 1.4.16 | Ремонт проезда от пр. Ильича, 10 до д. 17 пр. Коммунистическому | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный  бюджет | 1.1.1. | - | 3 830,61 | - | - | 3 830,61 |
| 1.4.17 | Ремонт автодороги по ул. Севастопольская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный  бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.18 | Ремонт автодороги по  ул. Линейная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.19 | Ремонт автодороги от  ул. Международная до  пос. Горняк | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.20 | Ремонт ул. Томская | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.21 | Ремонт автодороги  ул. Международная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.22 | | Ремонт автодороги по  ул. Федотьева | МУ «ГСЗ» | | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.23 | | Ремонт автодороги по ул. Бажова | МУ «ГСЗ» | | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.24 | | Ремонт автодороги по  ул. Луганская | МУ «ГСЗ» | | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.25 | | Ремонт автодороги по  ул. Севастопольская | МУ «ГСЗ» | | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.26 | | Ремонт автодороги по ул. Ленина (цент-ральная часть города) | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.27 | | Ремонт автодороги от въезда в город до ул. 22 Партсъезда и  пер. 22 Партсъезда | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.28 | | Ремонт автодороги по  ул. Кадровик | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.29 | | Ремонт автодороги по Путепроводу № 1 | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.30 | | Ремонт автодороги по Путепроводу № 2 | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.31 | Ремонт автодороги по  ул. Учительская | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.32 | Ремонт автодороги по  ул. Томилова | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.33 | Ремонт автодороги по ул. Майская | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.34 | Ремонт автодороги по  ул. Митрушенко | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.35 | Ремонт автодороги по  ул. Троицкая | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.36 | Ремонт автодороги по  ул. 16 Лет Октября | | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | | Областной бюджет | | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 1.4.37 | Ремонт автодороги по  ул. 19 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.38 | Ремонт автодороги по  ул. 21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.39 | Ремонт автодороги по  ул. Испанская | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.40 | Ремонт автодороги по  ул. Комсомольская | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.41 | | Ремонт автодороги по  ул. Октябрьская | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| 1.4.42 | | Ремонт автодороги по  ул. Кузнецова | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| 1.4.43 | | Ремонт автодорог от ул. Школьная по ул. Горная в с. Калачево | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| 1.4.44 | | Ремонт автодороги – выезд на пос. Сухо-месово (до ж/д переезда) | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| 1.4.45 | | Ремонт автодороги – проезд к ДК пос. Ок-тябрьский | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| 1.4.46 | | Ремонт автодороги от трассы до кладбища пос. Потанино | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.47 | | Ремонт автодороги от трассы до пос. Заозерный (отсыпка) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 1.4.48 | | Ремонт автодороги по  ул. Архангельская от ул. Мира до ул. 21 Партсъезда | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таьлицы 3 | | | | | | | | | | |
| 1.4.49 | Ремонт автодороги по  ул. Безымянная | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.50 | Ремонт автодороги по  ул. Артиллерийская | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.51 | Ремонт автодороги по  ул. Чернышевского | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.52 | Ремонт автодороги с ул. Шахтстройская на ул. Урицкого | МУ «ГСЗ» | 2024 | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.53 | Ремонт автодороги по ул. Елькина | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.54 | Ремонт автодороги по ул. Дундича и ул. Новосибирской | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.55 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (ж.м. Октябрьский) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.56 | Ремонт автодороги по ул. 26 Партсъезда (ж.м. Октябрьский) | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.57 | Ремонт автодороги по ул. Гагарина (ж.м. Октябрьский) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.4.58 | Ремонт автодороги по ул. Молодежная (ж.м. Октябрьский) | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.59 | | Ремонт автодороги по ул. Российская (ж.м. Октябрьский) | | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.60 | | Ремонт автодороги по ул. Борьбы | | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.61 | | Ремонт автодороги по ул. Молодой Гвардии | | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.62 | | Ремонт автодороги по ул. Гольца | | МУ «ГСЗ» | 2024 -2026  гг. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.63 | | Ремонт автодороги по ул. Волкова | | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.4.64 | | Ремонт автодороги по пр. Ильича | | МУ «ГСЗ» | 2025 г. | Областной бюджет | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.5 | | Техническое обследо-вание сетей ливневой канализации для опре-деления объема затрат по ремонту: от ТРК пр. Славы до пр. Победы, по ул. Ленина в районе Суда, по ул. Гольца, по ул. Борьбы в районе ресторана «Радуга» | | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 1000,00 | - | - | - | 1000,00 |
| 1.6 | Содержание системы водоотвода в полосе отвода автомобильных дорог | | МУ «ГСЗ» | | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 1000,00 | - | - | - | 1000,00 |
| 1.7 | Ограждение террито-рии пруд Вагановка | | МУ «ГСЗ» | | 2023 г. | Местный бюджет | 1.1.1. | 940,39 | - | - | - | 940,39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Выполнение работ по гидропромывке трубо-проводов ливневой канализации по пр. Коммунистический | | МУ «ГСЗ» | | 2023 – 2024 гг. | Местный бюджет | | | | 1.1.1. | | 600,00 | 600,00 | - | - | 1 200,00 | |
| 1.9 | | Обустройство остано-вочных пунктов по ул. Малышева | | МУ «ГСЗ» | | 2023 г. | Местный бюджет | | | | 1.1.1. | | 1 386,00 | - | - | - | 1 386,00 | |
| 1.10 | | Создание, модерни-зация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соот-ветствии с норматив-ными требованиями в рамках повышения доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан (остановки) | | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Всего | | | | 1.1.1. | | - | 45 600,00 | - | - | 45 600,00 | |
| Областной бюджет | | | | - | 41 040,00 | - | - | 41 040,00 | |
| Местный  бюджет | | | | - | 4 560,00 | - | - | 4 560,00 | |
| 2. | | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: | | МУ «ГСЗ»  МУ «УС» | 2023 -2026  гг. | Всего | | | 1.1.1. | | 140 973,88 | | 143 187,30 | 0,00 | - | 284 161,18 | |
| Областной бюджет | | | 140 245,28 | | 129 728,40 | 0,00 | - | 269 973,68 | |
| Местный  бюджет | | | 728,60 | | 13 458,90 | 0,00 | - | 14 187,50 | |
| 2.1. | | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по строительству: | | МУ «ГСЗ»  МУ «УС» | 2023 -2026  гг. | | Всего | 1.1.1. | | | 1 982,29 | | 3 361,36 | 0,00 | - | 5 343,65 |
| Областной бюджет | 1 448,40 | | 1448,40 | 0,00 | - | 2 896,80 |
| Местный  бюджет | 533,89 | | 1 912,96 | 0,00 | - | 2 446,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка ПСД по объекту: Устройство вело-пешеходной дорожки на территории Копейского городского округа (1 этап) | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | | Всего | 1.1.1. | 1 466,08 | 1 460,77 | - | - | 2 926,85 |
| Областной  бюджет | 1 448,40 | 1 448,40 | - | - | 2 896,80 |
| Местный  бюджет | 17,68 | 12,37 | - | - | 30,05 |
| 2.1.2 | | Оказание услуг по осуществлению строи-тельного контроля | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | 166,21 | - | - | - | 166,21 |
| 2.1.3 | | Оказание услуг по осуществлению строи-тельного контроля (ул. Сутягина и ул. Советов) | МУ «ГСЗ» | 2023 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | 350,00 | - | - | - | 350,00 |
| 2.1.4 | | Получение тех.условий для отсыпки автодо-роги в охранной зоне ПАЛ «Ростелеком» | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | - | 15,00 | - | - | 15,00 |
| 2.1.5 | | Разработка ПСД для устройства автодороги до мкр. Станционный | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.1.6 | | Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконст-рукция проспекта Коммунистический (от проспекта Ильича до улицы Калинина) г. Копейск Челябинской области» | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный бюджет | | 1.1.1. | - | - | - | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | | Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строи-тельство ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло» | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | | Разработка ПСД для устройства автодороги до амбулатории (пос. Советов) | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.1.9 | | Разработка документации «Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Чумляк» | | МУ «ГСЗ» | | 2024г. | | Местный бюджет | 1.1.5. | | - | 1 885,59 | - | - | 1 885,59 |
| 2.1.10 | | Разработка ПСД для реконструкции авто-дороги по ул. Ручейная | | МУ «ГСЗ» | | 2024 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.1.11 | | Разработка ПИР по строительству автомо-бильной дороги от ул. Менжинского до  ул. Дундича | | МУ «УС» | | 2024 г. | | Местный бюджет | 1.1.1. | | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.1.12 | Разработка ПИР по реконструкции объекта «Автомобильная дорога от ул. Международная до п. Горняк (объездная)» | | МУ «УС» | | 2024 г. | | Местный бюджет | | 1.1.1. | - | | 0,00 | - | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Строительство велоси-педной дорожки с пок-рытием из асфальто-бетона: | МУ «УС» | | 2025 -2026 гг. | Всего | 1.1.1. | | - | 0,00 | - | | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | | -- | 0,00 |
| Местный бюджет | - | - | - | |  | 0,00 |
| 2.2.1 | | Устройство вело-пешеходной дорожки на территории Копейского городского округа (1 этап) | МУ «УС» | | 2025 -2026 гг. | Всего | 1.1.1. | | - | - | 0,00 | | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | - | - | - | | - | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция, строи-тельство автомобиль-ных дорог: | МУ «УС», МУ «ГСЗ» | | 2023-2026 гг. | Всего | | 1.1.1. | 138 991,59 | 139 825,94 | | - | - | 278 817,53 |
| Областной бюджет | | 138 796,88 | 128 280,00 | | - | - | 267 076,88 |
| Местный  бюджет | | 194,71 | 11 545,94 | | - | - | 11 740,65 |
| 2.3.1 | Реконструкция проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича) | | МУ «ГСЗ», МУ «УС» (осуществляет строи-тельный контроль на безвоз-мездной основе) | 2023-2024 гг. | Всего | | 1.1.1. | 138 991,59 | 136 532,94 | | - | - | 275 524,53 |
| Областной бюджет | | 138 796,88 | 128 280,00 | | - | - | 267 076,88 |
| Местный  бюджет | | 194,71 | 8 252,94 | | - | - | 8 447,65 |
| 2.3.2 | Малые архитектурные формы пр. Коммунистический | | МУ «ГСЗ» | 2024 г. | Местный  бюджет | | 1.1.1. | - | 3 293,00 | | - | - | 3 293,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Реконструкция проспекта Коммунис-тический (от пр. Ильи-ча до ул. Калинина) | МУ «ГСЗ», | 2025 г. | Всего | 1.1.1. | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.3.4 | Строительство автомо-бильной дороги ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло | МУ «УС» |  | Всего | 1.1.1. | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | - | - | - | - | 0,00 |
| 3. | Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопас-ности дорожного дви-жения | Управ-ление образо-вания, ОГИБДД ОМВД | 2023-2026 гг. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 210,30 |
| 3.1 | Проведение городских конкурсов и меро-приятий по обучению детей правилам дорож-ного движения, участие в областных массовых мероприятиях с учас-тием детей (конкурсы, соревнования и т.д.) | Управ-ление образо-вания | 2023-2026 г.г. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 54,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание таблицы 3 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Организация проведе-ния широкомасштаб-ных социальных ком-паний, установка на-ружной социальной рекламы по профи-лактике ДТП | Управ-ление образо-вания, ОГИБДД ОМВД | 2023-2026 гг. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 108,30 |
| 3.3 | Приобретение свето-возвращающих прис-пособлений для расп-ространения в среде дошкольников и уча-щихся младших клас-сов образовательных организаций | Управ-ление образо-вания | 2023-2026 гг. | Местный бюджет | 1.1.8. | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – УГХ. УГХ в рамках обеспечения текущего управления муниципальной программой и оперативного контроля над ее реализацией осуществляет:

- уточнение с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств мероприятий, целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- определение механизма корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с постановлением администрации округа от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

11. Отбор организаций - исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с перечнем объектов автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

12. Соисполнители муниципальной программы - МУ «ГСЗ» и МУ «УС» - готовят проектно-сметную документацию, при необходимости проходят процедуру экспертизы проектно-сметной документации, готовят аукционную документацию на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

13. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- организует технический надзор, проведение лабораторных исследований за качеством проведенных работ, применяемых материалов;

- осуществляет приемку выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснование

14. Информация о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в таблице 4.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 1.1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответст-вующая нормативным требованиям транс-портно-эксплуата-ционным показате-лям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км. | км. | 4,4 | 4,14 | 9,60 | 10,00 | 10,00 | 33,74 |
| 1.1.2 | Площадь отремонти-рованных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транс-портно-эксплуата-ционным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | 84114 | 90731 | 90000 | 90000 | 90000 | 360731 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание таблицы 4 | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 455,2 | 485,549 | 485,549 | 485,549 | 485,549 | 485,549 |
| 1.1.4 | Количество получен-ных положительных заключений госу-дарственной экспер-тизы | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Площадь при-веденных тротуаров в соответствие с норма-тивными требования-ми к транспортно -эксплуатационному состоянию | м². | 9182,00 | 780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 1.1.6 | Количество пешеход-ных переходов, обуст-роенных в соот-ветствии с нацио-нальными стандар-тами на территории округа | шт. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.7 | Количество остано-вочных пунктов, разворотных площа-док, оборудованных в соответствии с нацио-нальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | ед. | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1.1.8 | Количество прове-денных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопас-ности дорожного движения | шт. | 0 | 0 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 3 519 |

Первый заместитель Главы

городского округа Н.В. Сазонов