# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от   03.10.2022 № 2615-п

(в редакции постановления

администрации Копейского

городского округа

от 23.07.2024 № 2106-п)

Муниципальная программа

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, городской округ).

2.  Соисполнители муниципальной   программы: муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»), муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ КГО «Управление благоустройства»), муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее - МУ «Управление строительства»).

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |
| 1. Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 – оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 – количество отловленных животных (ед.) | 862 | 800 | 800 |  | 800 |  |
| 1.2. | Задача 2 – проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 2 – количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» (ед.) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.3. | Задача 3 – проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, новогодняя иллюминация, ледовый городок), благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 3 – количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация (ед.) | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 1.3.2. | Показатель 4 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству ледового городка, охрана ледового городка (ед.) | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |

Окончание таблицы 1

| 1.3.3. | Показатель 5 - количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по поставке, установке изделий для создания ярких визуальных акцентов на территории Копейского городского округа к зимнему сезону (ед.) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4. | Показатель 6 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий (ед.) | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | Показатель 7– количество объектов общественных территорий в отношении которых проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации (ед.) | 0 | 1 | 0 | 0 |

4.  Сроки реализации муниципальной   программы: 2023-2026 годы.

5.  Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 - 2026 годах составит 266 792,48 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

| Год | Источник финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | областной бюджет | всего |
| 2023 | 42 053,86 | 44 516,01 | 86 569,87 |
| 2024 | 44 339,51 | 117 804,10 | 162 143,61 |
| 2025 | 7 725,40 | 1 314,10 | 9 039,50 |
| 2026 | 7 725,40 | 1 314,10 | 9 039,50 |
| всего | 101 844,17 | 164 948,31 | 266 792,48 |

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- отлов животных без владельцев на территории округа в количестве 3 262 ед;

- поставка, транспортировка и техническое обслуживание газового хозяйства  мемориала «Вечный огонь» - 1 ед.;

- проектирование объектов благоустройства – 1 ед;

- ежегодное содержание двух фонтанов на территории округа;

- ежегодное устройство и установка новогодней иллюминации;

- ежегодное строительство ледовых городков на территории округа;

- благоустройство 15 общественных и дворовых территорий.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы обусловлена отсутствием единого перспективного планирующего документа, координирующего мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия жителей округа.

Муниципальная программа направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей населения, обеспечению доступности социальных благ для всех групп населения, улучшению качества жизни населения города, что достигается в результате проведения работ по организации отлова и регулирования численности животных без владельцев, а также   мероприятий по повышению эстетического уровня объектов внешнего благоустройства.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

-  оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

- проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»;

-  проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, новогодняя иллюминация, ледовые городки), благоустройство общественных дворовых территорий,  в том числе разработки проектно-сметной документации.

Раздел III. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Сроки реализации | Целевой показате -ль | Источники финансирования из всех уровней бюджет (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе: - транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; - мероприятия, проводимые в приютах для животных | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.1.1. | Местный бюджет Областной бюджет | 6 600,00 1 314,10 | 6 000,00 1 314,10 | 6 000,00 1 314,10 | 6 000,00 1 314,10 |
| Задача 2: проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение мероприятий по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | УГХ, МУ «ГСЗ», | 2023-2026 | 1.2.1. | Местный бюджет | 6,85 | 21,29 | 120,40 | 120,40 |
| Задача 3: проведение мероприятий по устройству, обновлению и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, ледовые городки и благоустройство общественных и дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Выполнение мероприятий по содержанию фонтанов: расконсервация и консервация, электроснабжение | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.1. | Местный бюджет | 1 539,19 | 1 350,00 | 1 605,00 | 1 605,00 |
| 4 | Выполнение мероприятий по содержанию и демонтажу ледового городка | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.2. | Местный бюджет | 124,54 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выполнение мероприятий по устройству ледового городка | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.2 | Местный бюджет | 5 526,26 | 631,00 | 0 | 0 |
| 6 | Поставка и установка изделий для создания ярких визуальных акцентов на территориях городского округа к зимнему сезону | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.3. | Областной бюджет | 20 671,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение мероприятий по устройству новогодней иллюминации | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.3.3. | Местный бюджет Областной бюджет | 0 5 981,56 | 5 863,37 0 | 0 | 0 |
| 8 | Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.3. | Местный бюджет Областной бюджет | 1 900,00 900,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Продолжение таблицы 3

| 9 | Благоустройство сквера «Красных партизан» (Вечный огонь) - выполнение мероприятий по восстановлению ограждения сквера «Красных Партизан» (Вечный огонь) - асфальтирование, установка МАФ | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет | 3 176,59 | 1 786,30 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выполнение мероприятий по благоустройству «Парка Победы» (завершение 1 этапа) (2 этап на 2024 год) | УГХ, МУ КГО «Управление строительства» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет Областной бюджет | 12 057,40 0 | 14 175,51 116 040,00 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | Выполнение мероприятий по благоустройству детской спортивной площадки по ул. Докучаева, 16 (электроснабжение) | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет | 72,03 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории» (пр. Славы, д. 25, д. 25а) | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет Областной бюджет | 45,07 2 072,73 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | Реализация инициативного проекта по благоустройству прилегающей территории между МДОУ «Детский сад № 51» и ул. П. Томилова д. 18б» | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет Областной бюджет | 3,50 2 496,50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Продолжение таблицы 3

| 14 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство сквера «Шахтерская слава» у здания МУ «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет Областной бюджет | 12,20 7 187,80 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Реализация инициативного проекта «Пусть светится ярко «Наш Парк!» ул. Северная, 1 | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет Областной бюджет | 83,89 3 892,32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | Устройство ограждения 2Д спортивной площадки по пр. Славы, 25,25а | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет | 556,34 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Благоустройство дворовой территории ул. Кирова, 33, 35 | УГХ, МУ «ГСЗ» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет | 2 000,00 | 2 557,01 | 0 | 0 |
| 18 | Выполнение работ по ремонту памятника «Книга памяти» | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет | 0 | 6 964,96 | 0 | 0 |

Окончание талибы 3

| 19 | Выполнение работ по установке опоры освещения на объекте: Благоустройство сквера по ул. 19 Партсъезда, д. 27Б | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет | 0 | 150,47 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Выполнение работ по восстановлению ограждения спортивной площадки в сквере за ДК им Бажова, ул. Лизы Чайкиной,33 в Бажовском жилом массиве | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет | 0 | 366,16 | 0 | 0 |
| 21 | Выполнение ремонтных работ по объекту: «Металлическая конструкция сцена Малая», расположенная на пл. Трудовой Славы | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.4. | Местный бюджет Областной бюджет | 0 0 | 273,45 450,00 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | Разработка проектно - сметной документации по проекту «Зеленые шахты Копейска» (Городской парк по ул. Борьбы) | УГХ, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2023-2026 | 1.3.5. | Местный бюджет | 8 350,00 | 4 199,99 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, в том числе: местный бюджет областной бюджет |  |  |  |  |  | 86 569,87 42 053,86 44 516,01 | 162 143,61 44 339,51 117 804,10 | 9 039,50 7 725,40 1 314,10 | 9 039,50 7 725,40 1 314,10 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

муниципальной программы

УГХ в ходе выполнения мероприятий муниципальной программы:

- осуществляет координацию работ по эффективной реализации ее мероприятий участниками муниципальной программы, а также проводит анализ использования средств муниципального бюджета и средств внебюджетных источников;

- разрабатывает план реализации муниципальной программы, осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы;

- готовит проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу и о досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

-  готовит доклады о ходе реализации муниципальной программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- обеспечивает размещение муниципальной программы (изменений в муниципальную программу)  на официальном сайте администрации городского округа, а также регистрацию муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в установленные сроки;

- организует согласование проекта муниципальной программы всеми соисполнителями; размещает проект муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя, а также  на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет для проведения независимой экспертизы (публичных обсуждений);

- организует общественные обсуждения проектов муниципальной программы.

Взаимодействие и отчетность осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Копейского городского округа Челябинской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ», а также «Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

Механизмы реализации муниципальной программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Правовой составляющей реализации муниципальной программы является Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств бюджета городского округа, регионального и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Раздел V. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Итого за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1 – количество отловленных животных |  | ед. | 594 |  | 862 |  | 800 | 800 |  | 800 | 3262 |
| 1.2 | Задача 2: проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 2 – количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | ед. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |
| 1.3 | Задача 3: проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, новогодняя иллюминация, ледовый городок), благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 3 – количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация |  | ед. | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 8 |

Окончание таблицы 4

| 1.3.3. | Показатель 5- количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по поставке, установке изделий для создания ярких визуальных акцентов на территории Копейского городского округа к зимнему сезону (ед.) | ед. | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4. | Показатель 6 – количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий | ед. | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 1.3.5. | Показатель 7 – количество объектов общественных территорий в отношении которых проводятся мероприятия по разработке проектно – сметной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Первый заместитель Главы городского округа                                        Н.В. Сазонов