УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Повышение уровня внешнего благоустройства

Копейского городского округа»

от 08.10.2024  № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ) Сергеев Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 9 |
| Задача 1 – Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отловленных животных | Ед. | 800 | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | МУ «Городская служба заказчика», Управление городского хозяйства |
| Задача 2 - Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | Ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | МУ «Городская служба заказчика», Управление городского хозяйства |  |
| Задача 3 - Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок), благоустройство общественных территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация | Ед. | 2 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | МКУ КГО «Управление благоустройства», Управление городского хозяйства |  |
| 1.3.1 | Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству ледового городка, охрана ледового городка | Ед. | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | МКУ КГО «Управление благоустройства», Управление городского хозяйства |  |
| 1.3.2 | Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий | Ед. | 3 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МКУ КГО «Управление благоустройства», |  |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Задача 1 – Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отлов животных без владельцев | Приобретение товаров, работ, услуг | количество отловленных животных без владельцев, в том числе: - транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; - мероприятия, проводимые в приютах для животных. | Ед. | 800 | 800 | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
| Задача 2 – Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставка, транспортировка и техническое обслуживание газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | Приобретение товаров, работ, услуг | обслуживание газового хозяйства «Вечный огонь» | Ед. | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Задача 3 – Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок), благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание фонтанов | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ по содержанию фонтанов, расконсервации, консервации, электроснабжения | Ед. | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 3.2 | Содержание и демонтаж ледового городка | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ по содержанию и демонтажу ледового городка | Ед. | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 |
| 3.3 | Ремонт памятника «Книга памяти» | Приобретение товаров, работ, услуг | ремонт памятника | Ед. | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.4 | Благоустройство территории Налоговой службы | Приобретение товаров, работ, услуг | благоустройство с установкой МАФ | Ед. | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения |  | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Задача 1 - Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отлов животных без владельцев местный бюджет |  | МУ «Городская служба заказчика» | 6 000,00 1 362,80 | 6 000,00 1 362,80 | 6 000,00 1 362,80 |  | 6 000,00 1 362,80 |  | 6 000,00 1 362,80 |  | 6 000,00 1 362,80 | 36 000,00 8 176,80 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 - Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставка, транспортировка и техническое обслуживание газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | МУ «Городская служба заказчика» |  | 120,40 | 120,40 | 120,40 |  |  | 120,4 | 120,4 |  | 120,40 | 722,40 |
| Задача 3 - Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок), благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание фонтанов | МКУ «Управление благоустройства» |  | 6 000,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 |  |  | 3 210,00 | 3 210,00 |  | 22 050,00 |
| 3.2 | Содержание и демонтаж ледового городка | МКУ «Управление благоустройства» |  | 4 920,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |  |  | 6 300,00 | 6 300,00 |  | 36 420,00 |
| 3.3 | Ремонт памятника «Книга памяти» | МКУ «Управление благоустройства» |  | 6 650,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 650,00 |
| 3.4 | Благоустройство территории возле Налоговой службы | МКУ «Управление благоустройства» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.5 | Благоустройство «Парка Победы» (завершение 1 этапа) (2 этап на 2024 год) | МУ КГО «Управление строительства» |  | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 000,00 |
| 3.6 | Устройство иллюминации, в том числе приобретение новых форм | МУ «Городская служба заказчика» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.7 | Разработка ПСД по благоустройству пешеходной зоны по пр. Славы 10.12 и подпорной стены | МУ «Городская служба заказчика» |  | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 200,00 |
| 3.8 | Благоустройство территории возле Городского парка по ул. Борьбы (ремонт тротуара и устройство ограждения) | МКУ «Управление благоустройства» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. |  |  |  | 41 253,20 | 16 993,20 | 16 993,20 | 16 993,20 |  |  | 16 993,20 | 16 993,20 |  | 126 219,20 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 - Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |
| 1.1 | Отлов животных без владельцев, в том числе: - транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; - мероприятия, проводимые в приютах для животных | Х | МУ «Городская служба заказчика» | Акт обследования |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | ежегодно до 10.01. | МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | ежегодно до 30.01. | МУ «Городская служба заказчика» | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | ежемесячно | МУ «Городская служба заказчика» | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежемесячно | МУ «Городская служба заказчика» | Платежное поручение |
| Задача 2 - Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |
| 1.2 | Поставка, транспортировка и техническое обслуживание газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | Х | МУ «Городская служба заказчика» | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключение контракта на поставку газа | Ежегодно до 29.12 | МУ «Городская служба заказчика» | Контракт на поставку газа |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение контракта на транспортировку газа | Ежегодно до 29.12 | МУ «Городская служба заказчика» | Муниципальный контракт на транспортировку газа |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание объектов газового хозяйства | Ежегодно до 29.12 | МУ «Городская служба заказчика» | Муниципальный контракт на техническое обслуживание объектов газового хозяйства |
| Задача 3 - Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовый городок), благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание фонтанов: расконсервация и консервация, электроснабжение | Х | МУ «Городская служба заказчика» | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 29.12 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | Ежегодно до 29.12 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | в срок муниципального контракта | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 30.12 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Платежное поручение |
| 1.4 | Устройство, содержание и демонтаж ледового городка | X | МКУ КГО «Управление благоустройства» | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | ежегодно /ноябрь – март | МКУ КГО «Управление благоустройства» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | ежегодно/ декабрь | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | ежегодно/ декабрь, март | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежегодно декабрь, март | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Платежное поручение |
| 1.5 | Наименование мероприятия (результата) - Выполнение мероприятий по ремонту памятника «Книга памяти» | X | МКУ КГО «Управление благоустройства» | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | 01.01.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | 01.02.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | 01.06.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | 30.06.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Платежное поручение |
| 1.6 | Наименование мероприятия – Выполнение мероприятий по благоустройству территории Налоговой службы | X | МКУ КГО «Управление благоустройства» | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | 01.01.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | 01.02.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | 01.06.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | 30.06.2025 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | Платежное поручение |