Приложение

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (УГХ) | |
| Участники муниципальной программы1 | 1.МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ») | |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2023-2024 | |
| Этап II:2025-2030 | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: понижение уровня воды на территории Копейского городского округа для предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов | Задача: Проведение мероприятий по водопонижению |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | **245344,50** | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | - | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа для предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов | | | | | | | | | | |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем откачанной воды из озера Синеглазово | Тыс.  м3 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | УГХ |
| Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ | мБС | 217,2 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | УГХ |
| 1.2 | Объем откачанной воды из карьера шахты «Красная Горнячка» | Тыс.  м3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | УГХ |
| Абсолютная отметка в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ | мБС | 182,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 1.3 | Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 1.4 | Осуществлено понижение уровня воды в карьере шахты № 45 | Да - 1; нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| 1.5 | Объем откачанной воды из прудов-испарителей | Тыс. м3 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | УГХ |
| Объем выбранной земли из пруда-испарителя | Тыс. м3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6 | Количество обслуженных насосов | ед | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | УГХ |
| 1.7 | Количество установленных насосов | ед | 0 | 3 | - | - | - | - | - | УГХ |
| 1.8 | Количество прочищенных канав | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| Количество вновь созданных канав | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9 | Осуществлено понижение грунтовых вод в п.Бажово | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| 1.10 | Осуществлено понижение грунтовых вод в п. С.Рудник | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по  кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | КПМ Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем откачанной воды из озера | тыс. м3 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | 3000,00 |
| Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ | мБС | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,0 | - | - | 217,0 |
| 1.2 | Объем откачанной воды из карьера шахты «Красная Горнячка» | тыс. м3 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 600,0 |
| Абсолютная отметка уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ | мБС | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 | - | - | 180,0 |
| 1.3 | Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4 | Осуществлено понижение уровня воды в карьере шахты № 45 | Да - 1; нет - 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 1.5 | Объем откачанной воды из пруда-испарителя | Тыс. м3. | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | - | - | 274 |
| Объем выбранной земли из пруда-испарителя | Тыс. м3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.6 | Количество обслуженных насосов | ед. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.7 | Количество установленных насосов | ед. | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 1.8 | Количество прочищенных канав | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Количество вновь созданных канав | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.9 | Осуществлено понижение грунтовых вод в п.Бажово | Да - 1; нет - 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 1.10 | Осуществлено понижение грунтовых вод в п. С.Рудник | Да - 1; нет - 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КПМ Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа | | | |
| Ответственный за реализацию Управление городского хозяйства | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1 | Задача Проведение мероприятий по водопонижению | Понижение уровня воды на территории КГО для предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов | 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч. : | МУ «ГСЗ» | 190611,3 | 27366,60 | 27366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **245344,50** |
| Областной бюджет | 162053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **162053,00** |
| Местный бюджет | 28558,30 | 27366,60 | 27366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **83291,50** |
| *КПМ Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа* | | | | | | | | |
| Всего, в т.ч.: | МУ «ГСЗ» | 160611,30 | 27366,60 | 27366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **245344,50** |
| Областной бюджет | 162053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **162053,00** |
| Местный бюджет | 28558,30 | 27366,60 | 27366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **83291,50** |